Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2019 год

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы».

Ответственный исполнитель – управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2019 год, составил  4 417 443,10 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 785 329,10 тыс. рублей, областной бюджет – 2 681 459,75 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 185 193,95  тыс. рублей, внебюджетные  источники  – 765460,30 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный  на 2019 год, составил 4 504 440,80 тыс. рублей, их них:  федеральный бюджет – 785 329,10 тыс. рублей, областной бюджет –2 767 076,05 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж   – 186 575,35 тыс. рублей, внебюджетные источники – 765 460,3 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за        2019 год составил 3 585 815,40 тыс. рублей (79,61 % от предусмотренного лимита), из них:  федеральный бюджет- 683 481,36 тыс. рублей, областной бюджет – 2 398 074,52 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 173320,52  тыс. рублей, внебюджетные источники –330 939,00 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателя (индикатора):

- Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям - 997,44 км (план на 2019 год -1003,83 км);

– обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей – 66,1 % (план на 2019 год – 74,0 %).

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы и 1 Основное мероприятие.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» направлено 3 252 201,50 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет-  683 481,36 тыс. рублей,  областной бюджет – 2 395 636,75  тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 173 073,39 тыс. рублей.

Основные итоги  реализации мероприятий подпрограммы 1:

1)  по зимнему содержанию – уборка  улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, в том числе уборка снега с проезжей части дорог, улиц тротуаров, посыпка проезжей части пескосмесью (общая площадь уборки города –22 214тыс.кв.м, вывезено снега –341 228 м3, израсходовано песко-соляной смеси– 74 415 тн).

Содержание дорог и тротуаров городского округа предусматривает сезонные работы по систематическому уходу за улично-дорожной сетью и тротуарами, поддержанию их в надлежащем эксплуатационном состоянии, порядке и чистоте.

В текущем году приобретено  97 ед. коммунальной техники, 47 ед. навесного оборудования и  ручной уборочной техники.

2) по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий  - 208,7 тыс. м2,  литым асфальтобетоном -3,2тыс. м2, и  42,9 тыс. м2  дорожного покрытия струйно-инъекционным методом с применением БЦМ;

3) по текущему содержанию сетей наружного освещения  (заменено 11706 неисправных ламп и 720 светильников, отремонтировано 1506 светильников, смонтировано и заменено 89 ж/б  опор, заменено 21,79 км воздушной  и 1,16 км кабельной сети, установлено 7 шкафов н/о).

В рамках развития сетей наружного освещения проведены мероприятия по восстановлению электроосвещения на 6 магистральных улицах:

- ул. Защитников Родины;

-  ул. Ильюшина;

-  ул. Ростовская (от д.61 до ул. Корольковой);

- ул. Корольковой до конечной ООТ «Больница №8»;

-  парковка на Чернавской дамбе);

-  ул. Шишкова на участке от д.6 до пр-та Труда)

4) по текущему содержанию сетей ливневой канализации (выполнены работы: по очистке 785 смотровых и  1795 ливнеприемных колодцев, промывке 32308 п.м. трубопроводов различного диаметра, ремонту 94 ливнеприемных и 48 смотровых колодцев, замене люков  и кирпичных горловин колодцев и камер- 22 шт. , замена люков колодцев и камер -75 шт. ремонту 2 лотков и устранению 6 провалов).

Учитывая особую важность для города Воронежа  по вопросу функционирования сетей ливневой канализации, в 2019 году в рамках заключенных контрактов выполнены работы по созданию геоинформационной системы ливневой канализации. Информационная система "Ливневая канализация г. Воронежа" представляет собой программно-информационный комплекс на базе отечественного программного обеспечения ГИС "ГЕОМ".

В ходе работ над проектом была выполнена векторизация сети с топографических планшетов масштаба 1:500, внесена информация о протяженности, диаметре и материале труб, глубинах колодцев, ведомственной принадлежности. В систему загружены открытые растровые подосновы (космоснимки и карты Яндекс, Google, OpenStreetMaps). Информационная система включает в себя 480 км сети ливневой канализации, более 13000 смотровых колодцев и камер и более 4000 ливнеприемных колодцев. Программное обеспечение позволяет вести паспортизацию сети, планировать работы по ремонту и строительству новых участков сети, подготавливать ситуационные планы, обмениваться текущей информацией с заинтересованными сторонами в цифровом формате, актуализировать имеющуюся информацию и вносить данные о новых участках сети;

5) по нанесению горизонтальной дорожной разметки на 203 объектах городского округа, общей протяженностью 1504,63 км.

6) по ремонту автомобильных дорог на 20 объектах:

- ул. Ржевская  (от  ул. Димитрова до строения 29А);

- ул. Багратиона;

- ул. Казакова (от д.1 до ул. Красовского);

- ул. Нагорная;

- подъездная автомобильная дорога к центру гребли на байдарках и каноэ с прилегающей к ней парковкой для автотранспорта;

- ул. Лескова и др.,

включая ремонт подъездных путей к построенным социальным объектам:

- ул. Дмитрия Горина  (МБОУ СОШ №46  ул. Дмитрия Горина, д.61);

- ул.Тепличная (МБОУ СОШ №84 ул. Тепличная, д.20 Б);

- по ул. Германа Титова  ул. Петра Праслова к строящемуся детскому саду (ул. Красочная, д.1);

- ул. Федора Тютчева (от ул. Героев России до МБОУ  СОШ №64).

7) по устройству и  ремонту тротуаров, установке и замене бортового камня. В комплексе с данными работами осуществлялось обустройство пандусов для маломобильных групп населения;

8) по обустройству 12 остановок общественного транспорта;

9) по ремонту и содержанию мостов и путепроводов, а именно:  ремонт  446 п.м деформационных швов, 2057,6 м2 бетонных поверхностей, замене 4593,8 м2 асфальтобетонного покрытия на объектах:

- путепроводе по ул. Остужева через ж/д пути;

- путепроводе №3 по ул. Героев Сибиряков;

- Северном мостовом переходе в двух уровнях;

- мост по ул. 9 Мая через р. Усманка;

- мост пешеходный через Воронежское водохранилище на Чернавской дамбе;

- мост через р. Песчанка.

Вместе с тем выполнены работы по окраске  9441,8 м2 элементов обустройства (парапетного ограждения, барьерного ограждения, труб усиления и др.) на объектах: мост ВОГРЭС; мост Чернавский через Воронежское водохранилище, эстакада по ул. Бурденко над парком Центральный, Северный мостовой переход, мост через р. Песчанка.

В рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»  национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен ремонт на 25 объектах улично-дорожной сети.  Отремонтировано   29,043 км  дорожного покрытия. Ликвидированы 11 участков концентрации ДТП: а именно обустроен 1 остановочный павильон и установлено 2250 п.м. пешеходных ограждений.

В 2019 году начата реализации капиталоемких работ. Поскольку путепроводы через железнодорожные пути, расположенные по  ул. 9 Января и ул. Ленина, а также  мост через водосброс Воронежского водохранилища находятся в аварийном техническом состоянии, принято решение о проведении работ по реконструкции данных путепроводов, и капитальному ремонту моста.

Проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты на выполнение работ по вышеуказанным объектам. Предельный срок выполнения работ по данным объектам – 01.10.2020.

В целях развития улично-дорожной сети и сокращения участков дорог города, работающих в режиме перегрузки, администрацией городского округа выпущены распоряжения на заключение двухгодичных контрактов на разработку проектно-сметной документации, в том числе на:

- реконструкцию автодороги по ул. Острогожской (от ул. Теплоэнергетиков до съезда с ул. Острогожской к плотине Воронежского водохранилища);

- строительство автомобильной дороги  от ул. Шишкова до ул. Тимирязева;

- строительство дублера Московского проспекта от  ул. Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с последующим выходом на Московский проспект,     ул.9 Января и ул. Кольцовская

Реализацию данных объектов планируется осуществить после получения положительного заключения Госэкспертизы и предоставления субсидий из областного и (или) федерального бюджета.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием -  648,30 тыс. кв. м (план на 2019 год – 548,5 тыс. кв. м);

- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности – 99,8% (план на 2019 год – 99,8%);

- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации -179,1км (план на 2019 год – 179,1 км);

- количество построенных светофорных объектов - 8 ед. (план на 2019 год-8 ед.);

- количество установленных дорожных знаков – 1413 ед. (план на 2019 год -1413 ед.);

- количество построенных (реконструированных) транспортных развязок (нарастающим итогом) - 1 ед. (план на 2019 год -0 ед.);

–доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию -48,68 % (план на 2019 год – 48,00%.);

– ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией) (нарастающим итогом) 4,2 км (план на 2019 год -0 км);

–выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда» - 97,4% (план на 2019 год -95,0%);

– количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети» - 86,49% (план на 2019 год-88%).

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» направлено  из внебюджетных источников    330 939 тыс. рублей.

За счет средств перевозчиков приобретено 167 единиц подвижного состава, работающих на маршрутах города, из них: 136 ед. малого класса, 31 ед. среднего класса. Кроме того, 13 ед. большого класса со сроком эксплуатации до 10 лет. Сумма частных  инвестиций составила 330 939,00 тыс. рублей.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество автобусов, приобретенных за счет бюджета– 0ед. (план на 2019 год – 0 ед.);

- количество автобусов, приобретенных за счет средств частных перевозчиков в рамках заключенных договоров  - 167 ед. (план на 2019 год –135 ед.);

- доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС – 90,7 % (план на 2019 год – 90,7 %);

- доля современного транспорта в общем количестве пассажирского транспорта  – 5,4% (план на 2019 год – 5,0 %)

На реализацию Основного мероприятия 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Финансирование Основного мероприятия 2 «Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха» составило  2 477,20 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия 2 в отчетном периоде достигнуты следующие  значения  показателей (индикаторов):

– количество пешеходных переходов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения»– 18 ед. (план на  2019 год – 18 ед.).

Руководитель управления                                                                     О. В. Котов

Архипова И.В.

2283081