Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

за  2020 год

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы».

Ответственный исполнитель – управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2020 год, составил  6 643 235,93 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1 755 847,74 тыс. рублей, областной бюджет – 3 096 577,46 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 223 073,73  тыс. рублей, внебюджетные  источники  – 1 567 737,00 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный  на 2020 год, составил 6 274 197,00 тыс. рублей, их них:    федеральный бюджет – 1 742 308,04 тыс. рублей, областной бюджет – 2 749 965,16 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж   – 214 186,80  тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 567  737 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы  в 2020 году составил 4 357 433,96 тыс. рублей (69,45% от предусмотренного лимита), из них: федеральный бюджет – 1 647 233,58 тыс. рублей,  областной бюджет – 2 366 346,24 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 201 350,11 тыс. рублей, внебюджетные источники – 142 504,03 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателя (индикатора):

– обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей – 75,8  % (план на 2020 год – 75,0 %);

– протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям- 962,31(план на 2020 год- 985,06км).

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы и 2 Основных мероприятия.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» направлено 4 124 570,82  тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 1 647 233,58 тыс. рублей,  областной бюджет – 2 356 249,08  тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 121 088,16 тыс. рублей.

Основные итоги  реализации мероприятий подпрограммы 1:

1)  по зимнему содержанию – уборка  улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, в том числе уборка снега с проезжей части дорог, улиц тротуаров, посыпка проезжей части пескосмесью (общая площадь уборки города –27 021,369 тыс.кв.м, вывезено снега –198 037 м3, израсходовано песко-соляной смеси– 67 702 тн) ;

2) отремонтировано 670 769,66 м2  улично-дорожной сети;

3) выполнены работы по устройству, ремонту тротуаров и установке бортового камня на 93 объектах, из них: в рамках инициативного бюджетирования на 4 объектах;

4) установлены пешеходные ограждения на 27 объектах;

5) текущее содержание сетей наружного освещения  (заменено 12848 неисправных ламп и 743 светильников, отремонтировано 2046 светильников, смонтировано и заменено 27 ж/б  опор, 22 метал. стоек, заменено 13,563 км воздушной и кабельной  сети, установлено 6 шкафа н/о).

Выполнены работы по восстановлению электроосвещения на 32 объектах;

6)  текущее содержание сетей ливневой канализации (выполнены работы: по очистке 568 смотровых и  507 ливнеприемных колодцев, промывке 41 015,1 п.м. трубопроводов, по ремонту 54 смотровых и 97 ливнеприемных колодцев, по замене люков колодцев и камер 97 смотровых и 47 ливневых колодцев);

7) установлены технические средства организации дорожного движения: 12 светофорных объектов и 2316 дорожных знаков;

8) нанесена горизонтальная дорожная разметка на 233 объектах, включая социально-значимые объекты, а также пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Общая площадь нанесения составляет 153,91 тыс.кв.м, из них: термопластиком белого цвета -123,55 тыс.кв.м, желтого цвета - 30,36 тыс.кв.м;

9)  выполнен ремонт автомобильных дорог на 16 объектах:

- ул. Бунакова (от ул. Ушинского до проезда Кисловодского);

- ул. Федора Тютчева (проезд к МБ ДОУ «Детский сад №69);

- ул. Федора Тютчева (проезд к МБОУ СОШ № 64);

- ул. Острогожская –сады Дальние;

- ул. Васильевская;

- ул. Танкиста Серебрякова (от д. №55 по ул. Советская до ул. Транспортная, вдоль д. №1,9,15,25,29) и др.

10) приобретено 3 единицы специализированной коммунальной техники.

В рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть»  национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен ремонт на 31 объекте улично-дорожной сети протяженностью 39,68 км, а также  завершены работы по капитальному ремонту моста через водосброс Воронежского водохранилища и  автомобильной дороги по ул. Черняховского на участке от ул. Матросова до ул. Летчика Колесниченко, по реконструкции ул. Острогожской;

В рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципальной составляющей  регионального проекта «Жилье» завершено строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская.

11) выполнены  работы на капиталоемких объектах:

-  по реконструкции путепровода через  железнодорожные пути по улице 9Января;

–  по строительству автомобильной дороги ул. Минская («Электроника») до ул. Землячки.

Продолжаются работы по реконструкции путепровода через  железнодорожные пути по ул. Ленина.

Кроме того, получено положительное заключение Госэкспертизы на разработку проектно-сметной документации на  следующие объекты:

- строительство съезда  в р-не км 508 автодороги М4 «Дон»;

- реконструкция КНС на пересечении Московского проспекта и бульвара Победы.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием -  679,0 тыс. кв. м (план на 2020 год – 636,8 тыс. кв. м);

- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности – 99,9% (план на 2020 год – 99,8%);

- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации -220,66 км (план на 2020 год – 213,76 км);

- количество построенных светофорных объектов - 12 ед. (план на 2020 год-10 ед.);

- количество установленных дорожных знаков – 1733 ед. (план на 2020 год -2316 ед.);

- количество построенных (реконструированных) транспортных развязок - 0 ед. (план на 2020 год -0 ед.);

–  доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию – 52,59% (план на 2020 год -50,00%);

– ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией) (нарастающим итогом) - 11,73км (план на 2020 год -11,6 км);

–выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда» - 97,61% (план на 2020 год -95,0%);

- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети,- 56,75%  (план на 2020 год -82%) .

- строительство (обустройство) велосипедных дорожек - 1,78 (план на 2020 год -1,2 км)

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» направлено 226 142,14 тыс. рублей, из них:  областной бюджет- 3 712,50 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 79 925,61 тыс. рублей, внебюджетные источники – 142 504,03 тыс. рублей.

Средства бюджета городского округа город Воронеж направлены на реализацию следующих мероприятий:

- В рамках реализации мероприятия 2.1 «Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта» (далее - мероприятие 2.1)  подведомственному Управлением выделены субсидии на обеспечение деятельности (выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников, оплаты текущих расходов на ГСМ и оплата по налогам и сборам)  МКП МТК «Воронежпассажиртранс» в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.04.2020 № 372 «О предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Воронеж на обеспечение деятельности предприятий, выполняющих работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам» на сумму 70 370,76 тыс. рублей.

В рамках мероприятия 2.1 МКП  МТК  «Воронежпассажиртранс» 03.08.2020 заключен контракт №2020.440308 (НРЗ №33661022760200000010014) на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) приобретено 62 низкопольных автобусов большого класса ЛиАЗ -529267, работающих на компримированном природном газе (метан).

Данные автобусы введены в эксплуатацию с 01.12.2020 года. Оплата лизинговых платежей по Контракту намечена на 2021 год.

2 . В рамках реализации мероприятия 2.2 «Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - мероприятие 2.2) Управлением:

- осуществлена транспортировка 15 троллейбусов, переданных правительством Москвы в муниципальную собственность городского округа город Воронеж в соответствии с распоряжением правительства Москвы от 21.01.2020 № 15-РП «О передаче в муниципальную собственность городского округа города Воронежа движимого имущества» на сумму            1 114,07 тыс. рублей;

- произведена оплата за выполненные работы по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 4 муниципальным контрактам МКП МТК «Воронежпассажиртранс» на сумму 920,8 тыс. рублей.

Управлением в рамках мероприятия 2.2 привлечены внебюджетные средства частных перевозчиков в сумме – 142 504,03 тыс. рублей.

За 2020 год частными перевозчиками приобретено 104 единиц подвижного состава, работающего на маршрутах города, в том числе: 50 единиц малого класса, 34 единиц среднего  класса и 20 единиц большого  класса.

Недостижение планового значения по привлечению частных инвестиций связано со снижением пассажиропотока ввиду введения ограничительных мер, связанных с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в период распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в соответствии с Указами губернатора Воронежской области от 26.03.2020 №125-у, от 03.04.2020 №138-у.

4.В рамках реализации мероприятия 2.3 «Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом» выделены субсидии  МБУ «ЕОГПП» на  выполнение муниципального задания.

Муниципальное задание на 2020 год выполнено МБУ «ЕОГПП» в полном объеме. МБУ «ЕОГПП» в 2020 году осуществлено проведение проверок (на линии) соблюдения перевозчиками договорных обязательств в количестве 600 штук.

5.В рамках реализации мероприятия 2.4 «Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта» Управдением транспорта 09.01.2020 заключен муниципальный  контракт  № 1/0901 от 09.01.2020  (НРЗ №3366618158820000001) на сумму 33 750 тыс. рублей на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Технологическое и финансово-экономическое обоснование создания системы мультимодальных пассажирских перевозок на территории городского округа город Воронеж» (далее – Контракт).

Невыполнение в полном объеме данного мероприятия связано с принятием решения об ограничении выполнения работ по Контракту только первым этапом на сумму 3 712,5 тыс. рублей, что было предусмотрено условиями Контракта.

В рамках выполнения Контракта подрядчиком ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» в полном объеме были выполнены работы первого этапа: «Обоснование выбора вида транспорта для решения транспортных проблем города и удовлетворения текущего и перспективного спроса на пассажирские перевозки».

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество автобусов, приобретенных за счет бюджета– 62 ед. (план на 2020 год – 62 ед.);

- количество автобусов, приобретенных за счет средств частных перевозчиков в рамках заключенных договоров  -  104 ед. (план на 2020 год  –359 ед.);

- доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС –  94,3  % (план на 2020 год – 91,0 %);

- доля общественного транспорта в общем количестве пассажирского транспорта, отвечающего требованиям качества перевозок» – 7,1 % (план  на 2020 год – 7,0%);

- доля выполнения планового количества рейсов пассажирского транспорта, с учетом соблюдения расписания – 47,3 % (план  на 2020 год – 70,0%).

В 2020 году запланировано приобрести 359 единиц автобусов. Приобретено частными перевозчиками 104 единиц автобусов.

Недостижение значений показателей связано со снижением пассажиропотока ввиду введения ограничительных мер, связанных с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в период распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в соответствии с Указами губернатора Воронежской области от 26.03.2020 №125-у, от 03.04.2020 №138-у, а также  со снижением фактического количества рейсов в соответствии с приказами управления транспорта администрации городского округа город Воронеж об организации движения городского пассажирского транспорта в период распространения коронавирусной инфекции Covid-19 от 03.03.2020 №01-11-38, от 03.04.2020 №01-11-39.

Финансирование Основного мероприятия 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» в 2020 году составило 5 224,27 тыс. рублей, из них:  областной бюджет- 5067,54 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –156,73 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие  значения  показателей (индикаторов):

– количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 3 ед. (план на  2020 год – 3 ед.).

Финансирование Основного мероприятия 2 «Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха» в 2020 году составило 1 496,73 тыс. рублей, из них:  областной бюджет – 1 317,12 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –179,61 тыс. рублей

В результате реализации Основного мероприятия 2 в отчетном периоде достигнуты следующие  значения  показателей (индикаторов):

– количество пешеходных переходов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения»– 20 ед. (план на  2020 год – 16 ед.).

На 19 объектах установлены звуковые сигнализаторы, осуществляющие звуковое сопровождение разрешенного пешеходного направления, ориентируя пешеходов с ослабленным зрением, при переходе, а также выполнены работы по обустройству тротуара из тротуарной плитки и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках и инвалидов с нарушением зрения и слуха на ул. 9 Января (ул. 9 Января, 48 - ул. Революции 1905 года).

Руководитель управления                                                                     О. В. Котов

Архипова И.В.

2283081