Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2022 год

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы».

Ответственный исполнитель – управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2022 год, составил  6 463 920,83 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 6 135 446,89 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 240 075,57  тыс. рублей, внебюджетные  источники  –      88 398,37 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный  на 2022 год, составил 8 997 833,52 тыс. рублей, их них:   областной бюджет –8 635 113,55 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж   – 274 321,60 тыс. рублей, внебюджетные источники – 88 398,37 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за      2022 год составил 6 428 165,15 тыс. рублей (71,44% от предусмотренного лимита), из них: областной бюджет – 6 065 172,41 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 267 219,39 тыс. рублей, внебюджетные источники – 95 773,35 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

– обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей (норматив 1,327 на 1000 жителей) – 66,4  % (план на 2022 год – 77,0 %);

– протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям – 914,52 км (план на 2022 год – 938,22 км).

Муниципальная программа включает 2 Подпрограммы и 2 Основных мероприятия.

На реализацию Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» направлено 6 094 260,15 тыс. рублей, из них:  областной бюджет – 5 857 941,89  тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –236 318,21 тыс. рублей.

Основные итоги  реализации мероприятий Подпрограммы 1:

1)  по зимнему содержанию – уборка  улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, в том числе уборка снега с проезжей части дорог, улиц тротуаров, посыпка проезжей части пескосмесью (общая площадь уборки города –25 581,86 тыс.кв.м, вывезено снега –384 078. м3, израсходовано песко-соляной смеси–  100 070 тн) ;

2) по текущему содержанию сетей наружного освещения  (заменено 8650 неисправных ламп и 585 светильников, отремонтировано 1383 светильников, смонтировано и заменено 77 ж/б  опор, заменено 16,387 км воздушной и 0,485 км кабельной  сети);

3) по	 текущему содержанию сетей ливневой канализации (выполнены работы: по очистке 300 смотровых и  686 ливнеприемных колодцев, промывке  39 307,4 п.м. трубопроводов, по ремонту 66 смотровых и 166 ливневых колодцев, по замене люков колодцев и камер 67 смотровых и 55 ливневых колодцев, а также по обслуживанию 6 КНС);

4) установлены технические средства организации дорожного движения: 14 светофорных объектов и 3875 дорожных знаков;

5) нанесена горизонтальная дорожная разметка на 256 объектах улично-дорожной сети, в том числе у 17 социально-значимых объектах;

6) приобретено 79 единиц специализированной коммунальной техники;

7)   выполнен ремонт дорог на 66 объектах улично-дорожной сети, из них  на дорогах частного сектора на 49объектах:

- ул. Комиссаржевской;

- ул. Кардашова;

- ул. Генерала Лизюкова (дублер);

- ул. Московский проспект (дублер);

- ул. 60 Армии (ул. Генерала Лизюкова-ул.Хользунова);

- съезд с автодороги Воронеж-Репное-Сомово в направлении ул. Гринько;

- ул. Генерала Ефремова;

- ул. МОПРа;

- ул. Богатая;

- ул. Серпуховская;

- пер. Петра Великого и др.

8) обустроено 28 остановок общественного транспорта, из них 8 с остановочным навесом:

-  ООТ «Переверткина» (ул. Переверткина,д.51);

- ООТ «Школа» (Ленинский пр-кт,д.174Е);

- ООТ «Рабочий проспект» (Московский пр-кт, д.32);

- ООТ «Геологоразведка» (ул. Беговая,д.217);

- ОООТ « ул. Корольковой» (ул. Ростовская, д.80) и др.

9)  устройство и ремонт тротуаров, установка и замена бортового камня - завершены работы на  78 объектах улично-дорожной сети, в т.ч. 43 объекта оборудованы пандусами для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха. В рамках инициативного бюджетирования выполнены работы по устройству тротуаров на 6-х объектах улично-дорожной сети городского округа город Воронеж;

10) восстановлено 120,7 тыс.м2 изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 77 объектах улично-дорожной сети;

11) дооборудовано 70 пешеходных светофоров для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к пешеходной инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

12) продолжаются капиталоемкие работы по

- реконструкции и строительству автодорог в квартале, ограниченном улицами: Богатырская, Планетная, Федора Тютчева, Сельская;

- реконструкции автодороги ул. Урывского-ул.Тверская от путепровода через автодорогу М-4 «Дон» до ул. Остужева.

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные  дороги» продолжаются   работы по  реконструкции транспортной развязки на  пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева в г. Воронеже по 2-м этапам объекта:

- участок пересечения улицы Остужева с железной дорогой. Техническая готовность объекта составляет 57%;

-участок от путепровода по улице Остужева на пересечении с железной дорогой до примыкания к транспортной развязке в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги М-4 «Дон» (улица Изыскателей) и улицы Остужева. Техническая готовность объекта составляет 19%.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием -  498,66 тыс. кв. м (план на 2022 год – 478,00 тыс. кв. м);

- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности – 99,9% (план на 2022 год – 99,9%);

- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации -222,24 км (план на 2022 год – 222,24 км);

- количество построенных светофорных объектов - 14 ед. (план на 2022 год-14 ед.);

- количество установленных дорожных знаков – 3875 ед. (план на 2022 год -3148 ед.);

– строительство (обустройство) велосипедных дорожек  (нарастающим итогом) - 7,5 км (план на 2022 год -7,5км.);

- количество построенных (реконструированных) транспортных развязок  (нарастающим итогом)- 1 ед. (план на 2022 год -1 ед.).

- ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией) (нарастающим итогом) - 14,63 км (план на 2022 год -14,63км.);

– доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию - 57,99 % (план на 2022 год -55,30км.);

– выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной  сети в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда» -98,56% (план на 2022 год – 95,0%км.).

На реализацию Подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» направлено  332 164,44 тыс. рублей тыс. рублей из них:  областной бюджет–205 698,83 тыс. рублей; бюджет городского округа город Воронеж – 30 692,26 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 95 773,35 тыс. рублей.

Средства бюджета городского округа город Воронеж направлены на реализацию следующих мероприятий:

2.1 «Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта».

Погашение лизинговых платежей по контрактам на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса и (или) троллейбусов, предназначенных для перевозок пассажиров и багажа в городском округе город Воронеж, с целью обновления подвижного состава в рамках реализации федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Имущество, находящееся в государственной собственности  Воронежской области безвозмездно передано в муниципальную собственность городского округа город Воронеж в количестве 63 единиц автобусов большого класса.

2.2  «Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения»

Оплата работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, в рамках заключенных муниципальных контрактов.

За счет средств перевозчиков приобретено 21 единиц подвижного состава, из них 16 единиц малого класса и 5 единиц среднего класса. Данные транспортные средства обслуживают муниципальные маршруты в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам городского округа город Воронеж по регулируемым тарифам.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество автобусов, приобретенных за счет бюджета– 0 ед. (план на 2022 год – 0 ед.);

- количество автобусов, приобретенных за счет средств частных перевозчиков в рамках заключенных договоров  -  21 ед. (план на 2022 год  –20 ед.);

- доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС –  100,0  %  (план на 2022 год – 100,0%);

- доля современного общественного транспорта в общем количестве пассажирского транспорта, отвечающего требованиям качества перевозок» – 32,9 % (план  на 2022 год – 40,0%);

- доля выполнения планового количества рейсов пассажирского транспорта, с учетом соблюдения расписания – 58,3 % (план  на 2022 год – 67,0%).

На реализацию Основного мероприятия 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Финансирование Основного мероприятия 2 «Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха» в 2022 году составило 1 740,56 тыс. рублей, из них:  областной бюджет – 1 531,69 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –208,87 тыс. рублей

В результате реализации Основного мероприятия 2 в отчетном периоде достигнуты следующие  значения  показателей (индикаторов):

– количество пешеходных переходов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения»– 1 ед. (план на  2022 год – 1 ед.).

Руководитель управления                                                                     О. В. Котов

Архипова И.В.

2283081