Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

за I квартал 2023 года

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы».

Ответственный исполнитель – управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2023 год, составил  5 424 461,70 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 317 536,90 тыс. рублей, областной бюджет – 4 879 475,50 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 118 247,30  тыс. рублей, внебюджетные  источники  –    109 202,00 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный  на 2023 год, составил 8 814 136,85 тыс. рублей, их них:  федеральный бюджет -317 536,90  областной бюджет –7 387 945,91 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж   – 999 452,04 тыс. рублей, внебюджетные источники – 109 202,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в I квартале 2023 года составил 585 737,45 тыс. рублей (6,65% от предусмотренного лимита), из них: областной бюджет – 465 375,45 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 95 902,62 тыс. рублей, внебюджетные источники – 24 459,38 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателя (индикатора):

– обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей (норматив 1,327 на 1000 жителей) – 66,5  % (план на 2023 год – 68,5 %).

Уровень достижения показателя (индикатора) «Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям»,  возможно оценить по результатам 9 месяцев.

Муниципальная программа включает 2 Подпрограммы и 2 Основных мероприятия.

На реализацию Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» направлено  508 412,33 тыс. рублей, из них:  областной бюджет –  413 950,74

тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 94 461,59 тыс. рублей.

Основные итоги  реализации мероприятий подпрограммы 1:

1)  по зимнему содержанию – уборка  улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, в том числе уборка снега с проезжей части дорог, улиц тротуаров, посыпка проезжей части пескосмесью (общая площадь уборки города –23 684,71 тыс.кв.м, вывезено снега –90 264м3, израсходовано песко-соляной смеси– 44 950 тн) ;

2) по содержанию  дорожной одежды – отремонтировано 5 032,42м2 улично-дорожной сети  с применением горячей  литой асфальтобетонной смеси;

3) по текущему содержанию сетей наружного освещения  (заменено 2560 неисправных ламп и 74 светильника, отремонтировано 305 светильников, смонтировано и заменено 18 ж/б  опор, заменено 5,141 км воздушной сети  и 4 шкафа наружного освещения);

4) по текущему содержанию сетей ливневой канализации (выполнены работы: по очистке 82 смотровых и  125 ливнеприемных колодцев, промывке  7014,0 п.м. трубопроводов, по ремонту 21 смотровых и 43 ливневых колодцев, по замене люков колодцев и камер 13 смотровых и 21 ливневого колодцев).

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием -  5,03 тыс. кв. м (план на 2023 год – 6,00 тыс. кв. м);

- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности – 99,9% (план на 2023 год – 99,9%);

- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации -222,24 км (план на 2023 год – 231,74 км);

- количество построенных светофорных объектов - 3 ед. (план на 2023 год-12 ед.);

- количество установленных дорожных знаков – 855 ед. (план на 2023 год -1200 ед.);

- количество построенных (реконструированных) транспортных развязок  (нарастающим итогом)- 1 ед. (план на 2023 год -1 ед.).

Учитывая сезонность выполнения дорожно-ремонтных работ, уровень достижения показателей (индикаторов) «Доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию», «Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией) (нарастающим итогом)», «Строительство (обустройство) велосипедных дорожек» возможно оценить по результатам 9 месяцев. Уровень достижения показателя (индикатора) «Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной  сети в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда» возможно оценить по результатам года.

На реализацию Подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» направлено  77 325,12 тыс. рублей тыс. рублей из них:  областной бюджет–51 424,71 тыс. рублей; бюджет городского округа город Воронеж – 1 441,03 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 24 459,38 тыс. рублей.

Средства бюджета городского округа город Воронеж направлены на реализацию следующих мероприятий:

2.1 «Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта».

Погашение лизинговых платежей по контрактам на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса и (или) троллейбусов, предназначенных для перевозок пассажиров и багажа в городском округе город Воронеж, с целью обновления подвижного состава в рамках реализации федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

2.2  «Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения»

Оплата работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, в рамках заключенных муниципальных контрактов.

За счет средств перевозчиков приобретено 5 единиц подвижного состава, из них 4 единицы малого класса и 1 единица среднего класса. Данные транспортные средства обслуживают муниципальные маршруты в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам городского округа город Воронеж по регулируемым тарифам.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество автобусов, приобретенных за счет бюджета– 0 ед. (план на 2023 год – 0 ед.);

- количество автобусов, приобретенных за счет средств частных перевозчиков в рамках заключенных договоров  -  5 ед. (план на 2023 год  –21 ед.);

- доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС –  100,0  %  (план на 2023 год – 100,0%);

- доля  общественного транспорта в общем количестве пассажирского транспорта, отвечающего требованиям качества перевозок» – 33,0 % (план  на 2023 год – 33,5%);

- доля выполнения планового количества рейсов пассажирского транспорта, с учетом соблюдения расписания – 61,9 % (план  на 2023 год – 59,0%).

На реализацию Основного мероприятия 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Финансирование Основного мероприятия 2 «Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха» в отчетном периоде не осуществлялось.

Руководитель управления                                                                     О. В. Котов