УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**городского округа город Воронеж**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж»**

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа город Воронеж
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление экологии администрации городского округа город ВоронежУправление строительной политики администрации городского округа город ВоронежУправление главного архитектора администрации городского округа город ВоронежУправление культуры администрации городского округа город ВоронежУправы районов городского округа город Воронеж |
| Основные разработчики муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город ВоронежУправление экологии администрации городского округа город ВоронежУправление строительной политики администрации городского округа город ВоронежУправление главного архитектора администрации городского округа город ВоронежУправы районов городского округа город Воронеж |
| Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы  | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий»Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения»Основное мероприятие 4 «Цифровизация городского хозяйства»  |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Воронеж |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город ВоронежОбеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий городского округа город ВоронежОбеспечение качественной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, соответствующей установленному нормативуОбеспечение проведения мероприятий по цифровизации городского хозяйства |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Количество проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и созданию, восстановлению и реконструкции объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения, цифровизации городского хозяйства |
| Сроки реализации муниципальной программы  | I этап – 2018–2024 годыII этап – 2025–2030 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Всего по программе – 6 339 323,33 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:- федеральный бюджет – 3 509 845,50 тыс. рублей; - областной бюджет – 2 682 883,59 тыс. рублей;- бюджет городского округа – 53 969,70 тыс. рублей;- внебюджетные источники – 92 624,54 тыс. рублей,в том числе по этапам реализации муниципальной программы:I этап: всего – 5 108 172,83 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:- федеральный бюджет – 2 303 332,70 тыс. рублей;- областной бюджет – 2 658 260,89 тыс. рублей;- бюджет городского округа – 53 954,70 тыс. рублей;- внебюджетные источники – 92 624,54 тыс. рублей;II этап: всего – 1 231 150,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:- федеральный бюджет –1 206 512,80 тыс. рублей;- областной бюджет – 24 622,70 тыс. рублей;- бюджет городского округа – 15,00 тыс. рублей;- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы  | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составит 996 ед.;- количество благоустроенных общественных территорий составит 166 ед.  |

**1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Стратегическим планом социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года и Стратегией социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденными решениями Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 147-III и от 19.12.2018 № 1032-IV соответственно.

Приоритетами муниципальной политики являются: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, обеспечение нормативным водоснабжением населения, внедрение мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

Помимо повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Воронеж приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в городском округе город Воронеж федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий муниципальной программы с реализуемыми в городском округе город Воронеж мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.12.2019 № 777/пр.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Воронеж.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Воронеж;

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий городского округа город Воронеж;

- обеспечение качественной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, соответствующей установленному нормативу;

- обеспечение проведения мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы необходимо обеспечить проведение мероприятий по повышению уровня вовлечения граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и повышению уровня информирования граждан о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Срок реализации муниципальной программы: 2018–2030 годы (два этапа).

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используется показатель (индикатор) «Количество проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и созданию, восстановлению и реконструкции объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения, цифровизации городского хозяйства» (показатель государственной программы Воронежской области «Формирование современной городской среды Воронежской области», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 31.08.2017 № 679) (показатель действовал до 01.01.2023; с 2023 года используются данные ведомственной статистики).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложениях № 1 и 2 к настоящей муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 996 ед.;

- выполнение работ по благоустройству общественных территорий в количестве 166 ед.

Реализация муниципальной программы позволит сформировать на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях условия, благоприятно влияющие на физическое и духовное состояние граждан, обеспечить эффективную эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей городского округа, создать наиболее комфортные и благоприятные условия проживания жителей в городском округе город Воронеж, в том числе обеспечить доступность городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, улучшить качество водоснабжения населения городского округа, повысить эффективность принятия решений по эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий**

Муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

2.1. Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

2.2. Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий».

2.3. Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения».

2.4. Основное мероприятие 4 «Цифровизация городского хозяйства».

Для повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территорий и экологической безопасности городского округа город Воронеж и реализации основных мероприятий необходимо проведение инвентаризации объектов недвижимости.

Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – инвентаризация объектов благоустройства), осуществляются в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Основной целью при проведении мероприятий по инвентаризации объектов благоустройства является оценка текущего физического состояния сферы благоустройства, в том числе определение перечня дворовых, общественных территорий, иных объектов благоустройства, оценка их состояния, выявление территорий, требующих благоустройства.

Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 19.06.2008 № 190-II, приведен в приложении № 12 к настоящей муниципальной программе.

Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 19.06.2008 № 190-II, приведен в приложении № 13 к настоящей муниципальной программе.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вправе:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом городского округа город Воронеж, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из областного бюджета, должны проводиться в соответствии с методическими рекомендациями по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 № 153/пр, и в соответствии с требованиями земельного законодательства Российской Федерации.

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов проводятся на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается до 15 декабря года предоставления субсидии.

Обязательным условием при проведении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий является соответствие установленных детских игровых площадок техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017), принятому решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 21, в соответствии с которым оборудование, которое используется для обустройства детских площадок, подлежит обязательной сертификации или декларированию (в зависимости от формы подтверждения соответствия).

**Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».**

Целью основного мероприятия 1 является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Исполнителями основного мероприятия 1 являются управы районов городского округа город Воронеж, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Реализация основного мероприятия 1 направлена на улучшение условий комфортного проживания и обеспечение активного участия в благоустройстве дворовых территорий собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Основное мероприятие 1 включает в себя:

- проведение с заинтересованными лицами обсуждений мероприятий по формированию современной городской среды по этапам реализации муниципальной программы;

- разработку и согласование дизайн-проекта (схемы) благоустройства дворовой территории, в том числе схемы на устройство освещения;

- проведение обследования технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов;

- получение технических условий на подключение объектов уличного (дворового) освещения к существующим электрическим сетям в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- разработку сметной документации и определение достоверности сметной стоимости проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- согласование с заинтересованными лицами формы и доли участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- проведение ремонта, капитального ремонта и работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Заказчиками работ должно быть обеспечено привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Может осуществляться строительный контроль за ходом производства работ и (или) лабораторный контроль материалов и покрытия тротуаров и проездов дворовых территорий многоквартирных домов.

Обязательным условием при проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При устройстве и (или) ремонте покрытия автомобильных дорог, тротуаров необходимо обязательно предусматривать устройство бордюрных пандусов в местах съезда на проезжую часть маломобильных групп населения и по возможности предусматривать места для парковки автотранспортных средств.

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в основное мероприятие 1 для проведения работ по благоустройству, порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами вопросов благоустройства дворовой территории с размещением на ней элементов благоустройства определяется нормативным правовым актом администрации городского округа город Воронеж.

Предложения заинтересованных лиц по включению дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями работ.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- установку и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории, включая устройство и (или) ремонт покрытия на детской игровой и (или) спортивной площадке, в том числе резинового, установку и (или) ремонт ограждения детской площадки;

- устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории, с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, нанесение разметки стоянки автомашин маломобильных групп населения холодным пластиком со светоотражающими элементами ручным способом;

- устройство и (или) ремонт контейнерных площадок;

- установку газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории, валку деревьев, корчевку кустарника и мелколесья, сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, корчевку пней, вырезку сухих ветвей деревьев;

- закупку саженцев кустарников и деревьев и других элементов озеленения. При этом посадка осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, заинтересованными лицами самостоятельно, своими силами и средствами. К заинтересованным лицам относятся физические лица, жители многоквартирных домов, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

- установку сушилок для белья, стоек для выбивания ковров, установку беседок;

- озеленение территорий, в том числе посев и (или) подсев газонов;

- устройство и ремонт подпорных стен на дворовых территориях многоквартирных домов, демонтаж (монтаж) лестничных сходов, демонтаж подпорных стенок, демонтаж существующего бетонного покрытия дворовых проездов, разборку бортовых камней, устройство металлических ограждений, поручней;

- устройство дождевой канализации, дренажной системы, водоотводных сооружений, устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, замену люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев;

- земляные работы, вертикальную и горизонтальную планировку, укрепление грунта с использованием геосетки, подсыпку грунта.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в соответствии с принятыми решениями собственников помещений на общем собрании. Трудовое участие может заключаться в производстве земляных работ, посадке зеленых насаждений (кустарников и деревьев), покраске бортового камня, поребрика, элементов благоустройства (при необходимости) и обеспечении создания иных благоприятных условий для подрядных организаций и самих жителей в ходе благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Софинансирование собственниками помещений многоквартирных домов дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

По окончании выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов объекты благоустройства подлежат передаче в состав общего имущества многоквартирных домов. Акт приема-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома (далее – Акт) утверждается правовым актом администрации городского округа город Воронеж. Объекты, указанные в Акте, подлежат содержанию и ремонту в установленном законодательством порядке.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, приведен в приложениях № 7 и 9 к настоящей муниципальной программе.

Показателем (индикатором) основного мероприятия 1 является:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Сведения о показателе (индикаторе) реализации основного мероприятия 1 приведены в приложениях № 1 и 2 к настоящей муниципальной программе.

Реализация основного мероприятия 1 позволит:

- благоустроить дворовые территории многоквартирных домов в количестве 996 ед.;

 - создать оптимальные условия, обеспечивающие комфортное проживание граждан в многоквартирных домах.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, приведен в приложении № 8 к настоящей муниципальной программе.

Срок реализации основного мероприятия 1 – 2018–2030 годы (два этапа).

**Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий».**

Целями основного мероприятия 2 являются повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа город Воронеж, создание комфортных условий для отдыха граждан с безусловным обеспечением удобства для посещения общественных пространств инвалидами и маломобильными группами населения и формирование активной гражданской позиции в вопросах благоустройства общественных территорий.

Исполнителями основного мероприятия 2 являются управление строительной политики, управление главного архитектора, управление экологии, управление культуры администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа город Воронеж.

Для достижения целей основного мероприятия 2 необходимо обеспечить проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий городского округа город Воронеж, а также повысить уровень информирования граждан о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы.

Общественные территории – это места, где жители отдыхают, проводят свободное время. В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, площади, скверы, бульвары, набережные, пешеходные зоны и т.д.

В настоящее время многие общественные территории требуют благоустройства в связи с отсутствием малых архитектурных форм, прогулочных дорожек, трасс для велосипедов и роликов, достаточного освещения и т. д.

В рамках реализации основного мероприятия 2 предполагается следующий перечень работ:

- устройство сети велодорожек, площадок для воркаута, устройство беговых дорожек;

- реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения и покрытий;

- установка уличных светильников (прожекторов) и (или) их реконструкция, устройство сетей наружного освещения;

- ремонт, замена и устройство ограждения;

- устройство мест стоянки транспортных средств (за исключением территорий населенных пунктов, отведенных для организации платных парковок);

- устройство подпорных стенок, в том числе с облицовкой из декоративных материалов (гранит, декоративная штукатурка, металл и др.), террас;

- устройство и (или) ремонт проездов, тротуаров, дорожек, площадок на территории общественных зон и подъездах, подходах к общественным зонам, дорожных знаков, организация дорожного движения, дорожная разметка проезжей части для временного въезда на площадку благоустройства, пересечение с городской сетью автодорог;

- демонтажные работы, дорожная одежда, ремонт автомобильной дороги, деревья, материалы, срезка старого и устройство нового асфальтобетонного покрытия, подготовительные работы, подпорная стена;

- земляные работы и вертикальная планировка;

- устройство блоков обслуживания паркового хозяйства, устройство общественных уборных, пунктов проката;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ, прокладка (замена) кабеля, сетей канализации, наружной кабельной канализации, ливневой канализации, дренажной системы, водоотведения, водоотводных сооружений, водоснабжения, автополива;

- археологические наблюдения (за исключением тех объектов, в отношении которых данные работы будут проводиться в рамках государственной программы Воронежской области «Государственная охрана объектов культурного наследия», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 25.12.2015 № 1032);

- установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов и их звукового сопровождения, устройство акустической системы фонтанов, арт-объектов, причала, лодочной станции с настилом и трапом, колодцев из оцилиндрованных бревен, организованного спуска к воде с настилами и трапами, деревянного перехода, смотровой площадки, настила через реку, информационного стенда, переносных изделий, устройство бетонного декоративного лотка и т.д.;

- устройство площадок для выгула собак, оборудование зоны выгула собак, устройство контейнерных площадок;

- устройство системы видеонаблюдения, системы информации и навигации, системы охранной телевизионной, системы оповещения, входных групп, устройство павильонов информационных, телекоммуникационное оборудование павильонов;

- озеленение территории, устройство цветочных клумб из бетона, облицованных гранитной плиткой, ремонт отдельных элементов парапета клумб;

- устройство бронзовой скульптурной композиции и ее оформление;

- устройство сценического подиума, комплекса;

- устройство системы связи;

- вынос инженерных сетей (электроснабжения, газопровода, водопровода и водоотведения);

- установка круглых колодцев, люка для смотровых колодцев;

- устройство зрительской трибуны, площадок для награждения, пьедесталов, амфитеатров, скульптур, стел, бюстов, устройство бетонного основания под установку военной техники, устройство акустической системы памятников, устройство рекламных щитов и информационных конструкций, флагштоков и флагов;

- устройство спортивной и детской зон, оборудование в спортивной и детской зонах, устройство покрытия детской и спортивной площадок из песка, отсева, резиновой плитки и резиновой крошки;

- реставрация каменных ворот;

- изготовление и установка остановочных павильонов общественного транспорта;

- устройство беседок;

- пусконаладочные работы;

- разработки проектно-сметной документации;

- удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка (кронирование) деревьев;

- установка информационных табличек, досок на детских игровых и спортивных площадках;

- проектные работы стадия рабочая документация (ст. «Р»).

В рамках реализации мероприятий по повышению уровня вовлечения граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и повышению уровня информирования граждан о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации основного мероприятия 2 муниципальной программы, предполагается следующий перечень работ:

- закупка ветровок, футболок, холщовых сумок, кепок;

- закупка лент и карманов для бейджей;

- приобретение роллерных стендов, предназначенных для демонстрации информации (Roll-up), информационных стоек;

- приобретение листовок и их размещение в социально значимых местах;

- нанесение логотипа (трафарета) федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- закупка бейджей;

- приобретение сим-карт для входа в сеть Интернет;

- закупка жилетов (теплых) с нанесением логотипа проекта.

Основное мероприятие 2 включает в себя:

- проведение с заинтересованными лицами обсуждений мероприятий по формированию современной городской среды по этапам;

- проведение обследования технического состояния общественных территорий городского округа;

- разработку проектной, сметной документации и определение достоверности сметной стоимости на проведение работ по благоустройству общественных территорий городского округа;

- организацию мероприятий по разработке и согласованию архитектурной концепции благоустройства общественной территории;

- согласование дизайн-проекта общественной территории с департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области;

- проведение в отношении объектов благоустройства государственной или негосударственной экспертизы, исходя из требований градостроительного законодательства;

- проведение работ по благоустройству общественных территорий городского округа.

При этом заказчиками работ должно быть обеспечено привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий городского округа.

Может осуществляться строительный контроль за ходом производства работ и (или) лабораторный контроль материалов и покрытия тротуаров и проездов на общественной территории городского округа.

Обязательным условием при проведении мероприятий по благоустройству общественных территорий является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При устройстве и (или) ремонте покрытия автомобильных дорог, тротуаров необходимо обязательно предусматривать устройство бордюрных пандусов в местах съезда на проезжую часть маломобильных групп населения и по возможности предусматривать места для парковки автотранспортных средств.

Развитие общественных пространств различного функционального назначения предполагает формирование единой концепции их развития с привлечением всех заинтересованных лиц в реализации муниципальной программы.

Неотъемлемой частью комплексного благоустройства является разработка проектов, отвечающих требованиям времени. Проекты учитывают исторические особенности, сложившуюся инфраструктуру, численность и категории проживающего населения, т. е. подход индивидуален для каждого объекта.

Одним из ключевых факторов успешной реализации основного мероприятия 2 является вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства.

При реализации основного мероприятия 2 в рамках выполнения работ по благоустройству предполагается как трудовое, так и финансовое участие граждан, заинтересованных организаций.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведен в приложениях № 8 и 10 к настоящей муниципальной программе.

Показателем (индикатором) основного мероприятия 2 является:

- количество благоустроенных общественных территорий.

Сведения о показателе (индикаторе) реализации основного мероприятия 2 приведены в приложениях № 1 и 2 к настоящей муниципальной программе.

Реализация основного мероприятия 2 позволит:

- благоустроить общественные территории в количестве 166 ед.;

- повысить комфортность условий для отдыха граждан.

Срок реализации основного мероприятия 2 – 2018–2030 годы (два этапа).

**Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения».**

Цель основного мероприятия 3 – обеспечение нормативным водоснабжением жителей городского округа город Воронеж.

Исполнителем основного мероприятия 3 является управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.

По данному основному мероприятию предполагается следующий перечень работ:

- проектирование объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения;

- демонтаж физически и морально устаревших объектов водоснабжения;

- прокладка новых систем водоснабжения либо восстановление и реконструкция действующих объектов водоснабжения.

Основное мероприятие 3 разработано для решения задач повышения надежности функционирования инженерных сетей и оборудования холодного водоснабжения, приведения технических характеристик инженерного оборудования в соответствие требованиям нормативно-технической документации, обеспечивающим безопасное и комфортное проживание граждан, устранения сверхнормативного износа объектов и инженерных сетей, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых гражданам.

Показателем (индикатором) основного мероприятия 3 является:

- количество созданных, восстановленных и реконструированных объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения.

Сведения о показателе (индикаторе) реализации основного мероприятия 3 приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Реализация основного мероприятия 3 позволит повысить качество предоставляемых гражданам услуг по холодному водоснабжению.

Срок реализации основного мероприятия 3 – 2018–2024 годы (I этап).

**Основное мероприятие 4 «Цифровизация городского хозяйства».**

Целью основного мероприятия 4 является преобразование отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

В рамках основного мероприятия 4 планируются мероприятия по цифровизации городского хозяйства из перечня мероприятий, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 № 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства» и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Исполнителями основного мероприятия 4 являются управление жилищно-коммунального хозяйства, управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж.

Основное мероприятие 4 включает в себя:

- синхронизацию деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения городского округа город Воронеж;

- проведение экспертизы системы координат городского округа город Воронеж, установление локальной (местной) системы координат;

- векторизацию топографических планов масштаба 1:500 территории городского округа город Воронеж;

- разработку (или внедрение уже существующего) программного обеспечения для сводного плана инженерных сетей и коммуникаций городского округа город Воронеж.

Показателем (индикатором) основного мероприятия 4 является:

- количество мероприятий, реализованных в рамках цифровизации городского хозяйства, к концу реализации муниципальной программы.

Сведения о показателе (индикаторе) реализации основного мероприятия 4 приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Реализация основного мероприятия 4 позволит:

- повысить эффективность принятия решений по эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций;

- создать общую схему всех подземных и надземных коммуникаций городского округа город Воронеж с указанием их характеристик и принадлежности.

Срок реализации основного мероприятия 4 – 2018–2024 годы (I этап).

1. **Информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы**

Акционерные общества, научные и иные организации могут участвовать в реализации муниципальной программы по муниципальным контрактам на общих основаниях в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд.

Также к реализации муниципальной программы могут быть привлечены собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой и общественной территории, подлежащей благоустройству, а также студенческие отряды в форме трудового участия.

**4. Объем финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6 339 323,33 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 3 509 845,50 тыс. рублей;

- областной бюджет – 2 682 883,59 тыс. рублей;

- бюджет городского округа – 53 969,70 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 92 624,54 тыс. рублей.

Информация об объемах финансирования муниципальной программы по источникам и годам реализации представлена в приложениях № 3, 4, 5 и 6 к настоящей муниципальной программе.

Исполняющий обязанности

руководителя управления

жилищно-коммунального хозяйства Е.А. Семынин