        Директор ПОЖСК «Советский-1»
        Слупко Н.А.
        План работ на 2012 год по МКД.
№п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	АДРЕС МКД	ОБЪЕМ РАБОТ	СРОК / ИСПОЛНЕНИЯ
1	Содержание и текущий ремонт жилья
2	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,хол.воды	Все дома		3р/нед.
3	Замена чугунной канализации	Путиловская,7	12п/м	январь
4	Замена запорной арматуры	Г.Сибиряков,8,44,52,48 / Ю.Моравская,50/2,50/5	52шт	апрель
5	Теплоизоляция труб	Г.Сибиряков,52,50 / П.Патриотов,12,18	63п/м	август
6	Ремонт подъездов	Перхоровича,1А / Г.Сибиряков,50	12 эт. / 2п.	До сентября
7	Ремонт кровли	Путиловская,7	кв.33,36,68,71,104,69,143,65	До августа
8	Ремонт кровли	Южно-Моравская,50/5	кв.47	До августа
9	Ремонт кровли	Г.Сибиряков,14;38	кв.67 ;17	До августа
10	Ремонт кровли	П.Патриотов,18	кв.78	До августа
11	Ремонт кровли	Южно-Моравская,2	Примыкание парапета-25п/м	До августа
12	Установка откосов	П.Патриотов,16	101,6м/п	До октября
13	Установка мет . Входных дверей	К.Комарова,6	2 шт.	сентябрь
14	Остекление подъездов	Шендрикова,15 / К.Комарова,6 / Б.Фестивальный,1А	2,1м2 / 2,3м2 / 1,4м2	Апрель / май / апрель
15	Ремонт входных дверей	К.Комарова,3 / Б.Фестивальный,11А / Ю.Моравская,50/5	3,8м2 / 1,7м2 / 2,2м2	Июнь / июнь / июль
16	Выпиловка деревьев	Г.Сибиряков,48 / П.патриотов,4,6,20 / Ю.Моравская,50/5 / Путиловская,7	2дер. / 5дер. / 1дер. / 2дер.	До октября
17	Замена батарей в подъездах	П.Патриотов,18 / Г.Сибиряков,30 / Перхоровича,1А	2шт. / 4шт. / 3шт..	До октября
18	Покраска контейнерных площадок	Путиловская,17;7	17м2	сентябрь
19	Установка энергосберегающих светильников	Шендрикова,15 / Олеко дундича,21	12шт / 10шт..	октябрь
20	Ремонт контейнеров	К.Комарова,6 / Путиловская,7	2шт. / 2шт.	февраль
21	Установка контейнера для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп	К.Комарова,6	1шт.	февраль
22	Прочистка фановых труб	Олеко Дундича	21м/п	август
23	Ремонт щитовых	П.Патриотов,18 / Ю.Моравская,50/4 / К.Комарова,6	1шт / 1шт / 2шт.	июль
24	Противопожарные мероприятия / - ремонт системы дымоудаления / - установка арматуры противопожарной системы	Все дома	100т.р.
25	Завоз грунта	Все дома	54м3
26	Завоз песка	Все дома	95тн.