УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Северная корона»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​_4а пр-т Патриотов__

	№ п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	август

	1.2
	Опрессовка системы отопления
	52791м3
	до августа

	1.3
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	240 м/п
	Поквартально

	1.4
	Замена трубопроводов ГВС
	1м
	Август

	1.5
	Замена трубопроводов отопления
	1м
	Август

	1.6
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	1м
	август

	1.7
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	50шт
	октябрь

	1.8
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	10м/п
	до октября

	1.9
	Прочистка канализации (профилактическая)
	120м
	ежеквартально

	1.10
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	апрель

	1.11
	Посадка деревьев
	30шт 
	апрель 

	1.12
	Завоз грунта
	10т
	май

	1.13
	Покраска турникета
	150 м/п
	апрель

	1.14
	Посадка цветов
	9м2
	июнь

	1.15
	Ремонт кровли
	50м
	май-сентябрь

	1.16
	Укладка половой плитки
	10м
	декабрь

	1.17
	Ремонт подъездов
	1шт 
	август

	1.18
	Ремонт фасада
	50м2
	сентябрь

	1.19
	Ремонт переходных дверей
	12шт
	ноябрь

	1.20
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	январь

	1.21
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	январь

	1.22
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	март

	1.23
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	март

	1.24
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.25


	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т.р


	

	1.26
	Установка энергосберегающих светильников
	36шт
	декабрь

	1.27
	Установка энергосберегающих ламп
	36шт
	декабрь

	1.28
	Ремонт тротуарной плитки
	5м2
	июль 

	1.29
	Ремонт контейнеров
	2шт
	апрель 


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Северная корона»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​_28 60Армии
	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	август

	1.2
	Опрессовка системы отопления
	46941м3
	до августа

	1.3
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	272м/п
	3р/нед.

	1.4
	Замена трубопроводов ГВС
	1м/п
	До августа

	1.5
	Замена трубопроводов отопления
	2м/п
	До августа

	1.6
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	1м/п
	До августа

	1.7
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	50шт
	октябрь

	1.8
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	2м/п
	сентябрь

	1.9
	Прочистка канализации (профилактическая)
	115м
	ежеквартально

	1.10
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	до октября 

	1.11
	Посадка деревьев
	5шт 
	апрель 

	1.12
	Завоз грунта
	5м3
	апрель

	1.13
	Завоз песка
	15т
	июнь

	1.14
	Покраска детского оборудования
	100м2
	апрель

	1.15
	Посадка цветов
	20м2
	июнь

	1.16
	Покраска контейнерных площадок 
	6м2
	апрель

	1.17
	Ремонт кровли
	100м2
	май-август

	1.18
	Укладка половой плитки
	30м2
	декабрь

	1.19
	Ремонт входных групп
	2шт 
	апрель 

	1.20
	Ремонт переходных дверей
	74шт
	до октября

	1.21
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	декабрь

	1.22
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	декабрь

	1.23
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь

	1.24
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь

	1.25
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.26


	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т.р


	

	1.27
	Установка энергосберегающих светильников
	34шт
	декабрь

	1.28
	Установка энергосберегающих ламп
	34шт
	декабрь

	1.29
	Ремонт щетовых
	1
	декабрь

	1.30
	Протяжка контактов 
	500
	декабрь

	1.31
	Ремонт тротуарной плитки
	10м
	июль 

	1.32
	Ремонт контейнеров
	2шт
	апрель 

	1.33
	Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1шт 
	март


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Северная корона»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​_25/7_Вл.Невского__

	№п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	до августа

	1.2
	Опрессовка системы отопления
	33954м3
	август

	1.3
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	140
	3р/нед

	1.4
	Замена трубопроводов отопления
	1м/п
	До августа

	1.5
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	1м/п
	До августа

	1.6
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	40шт
	октябрь

	1.7
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	2м
	сентябрь

	1.8
	Прочистка канализации (профилактическая)
	105м/п
	ежеквартально

	1.9
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды
	50м/п
	апрель

	1.10
	Завоз грунта
	2т
	май

	1.11
	Завоз песка
	5т
	июнь

	1.12
	Установка турникета
	50м
	ноябрь

	1.13
	Посадка цветов
	23м2
	июнь

	1.14
	Покраска контейнерных площадок
	6м2
	апрель

	1.15
	Покраска детск. отракц.
	50м/п
	апрель

	1.16
	Укладка половой плитки
	10м2
	ноябрь

	1.17
	Ремонт входных групп
	5шт
	апрель

	1.18
	Ремонт дверей
	12 шт
	октябрь

	1.19
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь

	1.20
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь

	1.21
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.22
	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т.р
	

	1.23
	Установка энергосберегающих светильников
	40шт
	декабрь

	1.24
	Установка энергосберегающих ламп
	40шт
	декабрь

	1.25
	Ремонт щитовых
	1
	апрель 

	1.26
	Протяжка контакт.
	500
	декабрь

	1.27
	Ремонт контейнеров
	2шт
	апрель 


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Северная корона»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​_25/9_Вл.Невского__

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	до августа

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1шт
	до августа

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	46941м3
	август

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	230м/п
	3р/нед

	1.5
	Замена трубопроводов ГВС
	1 м/п
	август

	1.6
	Замена трубопроводов отопления
	3м/п
	август

	1.7
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	1м/п
	август

	1.8
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	50шт
	октябрь

	1.9
	Прочистка канализации (профилактическая)
	115м/п
	ежеквартально

	1.10
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	апрель

	1.11
	Завоз песка
	5т
	июнь

	1.12
	Покраска турникета
	200м/п
	апрель

	1.13
	Покраска детского оборудования
	20м2
	май-июнь

	1.14
	Посадка цветов
	23м2
	июнь

	1.15
	Покраска детск. Ограж.
	50м/п
	апрель

	1.16
	Ремонт подъездов
	2шт
	

	1.17
	Укладка половой плитки
	50м2
	март

	1.18
	Ремонт входных групп
	2шт
	апрель

	1.19
	ремонт переходных дверей
	74 шт. 
	октябрь

	1.20
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	декабрь

	1.21
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	декабрь

	1.22
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь

	1.23
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь


	1.24
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.25
	Противопожарные мероприятия

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т.р
	

	1.26
	Установка энергосберегающих светильников
	34шт
	декабрь

	1.27
	Установка энергосберегающих ламп
	34шт
	декабрь

	1.28
	Ремонт щитовых
	1
	апрель 

	1.29
	Протяжка контакт.
	500шт
	декабрь

	1.30
	Ремонт тротуарной плитки
	10м
	апрель-октябрь

	1.31
	Ремонт контейнеров
	2шт
	апрель-май 


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Северная корона»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​___36а ул.Лизюкова __

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	до августа

	1.2
	Опрессовка системы отопления
	54108м3
	до августа

	1.3
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	250м/п
	3р/нед

	1.4
	Замена трубопроводов ГВС
	2м
	август

	1.5
	Замена трубопроводов отопления
	2м
	август

	1.6
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	2м
	август

	1.7
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	50шт
	до октября

	1.8
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	2м
	сентябрь

	1.9
	Прочистка канализации (профилактическая)
	125м/п
	ежеквартально

	1.10
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	апрель

	1.11
	Завоз песка
	5т
	июнь

	1.12
	Покраска детского оборудования
	15м2
	май-июль

	1.13
	Покраска контейнерных площадок
	9м2
	апрель

	1.14
	Ремонт кровли
	200м
	до сентября

	1.15
	Укладка половой плитки
	40м2
	

	1.16
	Ремонт входных групп
	3
	апрель

	1.17
	Ремонт переходных дверей
	18шт
	до октября

	1.18
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	декабрь

	1.19
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	декабрь

	1.20
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь

	1.21
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь

	1.22
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.23
	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150 т. руб.
	

	1.24
	Установка энергосберегающих светильников
	36шт
	октябрь

	1.25
	Установка энергосберегающих ламп
	36шт
	октябрь

	1.26
	Ремонт щитовых
	2
	октябрь

	1.27
	Протяжка контактов
	500
	ноябрь

	1.28
	Ремонт контейнеров
	3шт
	май


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Северная корона»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​__25/8 Вл.Невского_
	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	до августа

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	46941м3
	августа

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	3шт
	3р/нед.

	1.5
	Замена трубопроводов ГВС
	1м
	август

	1.6
	Замена трубопроводов отопления
	3м
	август

	1.7
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	1м
	август

	1.8
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	50шт
	октябрь

	1.10
	Прочистка канализации (профилактическая)
	115м/п
	раз/квартал

	1.11
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	апрель

	1.12
	Посадка деревьев
	10
	апрель

	1.13
	Завоз грунта
	2т
	май

	1.14
	Завоз песка
	5т
	июнь

	1.15
	Установка турникета
	100м/п
	ноябрь

	1.16
	Покраска детского оборудования
	10м2
	май-июль

	1.17
	Посадка цветов
	23м2
	июнь

	1.18
	Покраска контейнерных площадок
	6м2
	апрель

	1.19
	Ремонт кровли
	100м2
	июнь

	1.20
	Укладка половой плитки
	50м2
	ноябрь

	1.21
	Ремонт дверей
	70шт
	октябрь

	1.22
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1шт
	декабрь

	1.23
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1шт
	декабрь

	1.24
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1шт
	декабрь

	1.25
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1шт
	декабрь

	1.26
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1шт
	ежемесячно

	1.27
	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т. руб.
	

	1.28
	Установка энергосберегающих светильников
	34шт
	декабрь

	1.29
	Установка энергосберегающих ламп
	34шт
	декабрь

	1.30
	Протяжка контакт
	500 шт
	ноябрь

	1.31
	Ремонт контейнеров
	2шт
	июнь


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Северная корона»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​__26 ул. 60 Армии_

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	до августа

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1
	до августа

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	46941м3
	до августа

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	272м/п
	3р/нед

	1.5
	Замена трубопроводов ГВС
	1м/п
	август

	1.6
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	1 м/п
	август

	1.7
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	40шт
	октябрь

	1.8
	Прочистка канализации (профилактическая)
	115
	ежеквартально

	1.9
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50
	до октября

	1.10
	Посадка деревьев
	10шт
	апрель

	1.11
	Завоз песка
	5т
	май

	1.12
	Посадка цветов
	12м2
	июнь

	1.13
	Покраска контейнерных площадок
	6м2
	апрель

	1.14
	Укладка половой плитки
	10м2
	ноябрь

	1.15
	Ремонт входных групп
	2шт
	апрель

	1.16
	Ремонт подъездов
	
	ноябрь

	1.17
	Ремонт фасада
	
	ноябрь

	1.18
	Замена переходных дверей
	74
	до октября

	1.19
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	декабрь

	1.20
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	декабрь

	1.21
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь

	1.22
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь

	1.23
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.24


	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т. руб.
	

	1.25
	Установка энергосберегающих светильников
	34
	декабрь

	1.26
	Установка энергосберегающих ламп
	34
	декабрь

	1.27
	Протяжка контактов
	500
	декабрь

	1.28
	Ремонт контейнеров
	2 шт 
	июнь


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Северная корона»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​_25/2 Вл.Невского_

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	Июль

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1шт
	октябрь

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	46941м3
	до августа

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	272 м/п
	3р/нед.

	1.5
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	40шт
	октябрь

	1.6
	Прочистка канализации (профилактическая)
	115м/п
	ежеквартально

	1.7
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	апрель 

	1.8
	Посадка деревьев
	10шт
	апрель

	1.9
	Завоз песка
	5т
	июнь

	1.10
	Покраска контейнерных площадок
	6м2
	апрель

	1.11
	Покраска входных групп
	2шт
	апрель

	1.12
	Ремонт переходных дверей
	74шт 
	до октября

	1.13
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	декабрь

	1.14
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	декабрь

	1.15
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь

	1.16
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь

	1.17
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.18
	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т.руб.
	

	1.19
	Установка энергосберегающих светильников
	34 шт
	декабрь

	1.20
	Установка энергосберегающих ламп
	34 шт
	декабрь

	1.21
	Ремонт щитовых
	1
	ноябрь

	1.22
	Протяжка контакта
	500шт
	декабрь

	1.23
	Ремонт тротуарной плитки
	5м2
	июнь-октябрь

	1.24
	Ремонт контейнеров
	2шт
	апрель


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Северная корона»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​_25/6.__Вл.Невского __

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	Июль

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1шт
	октябрь

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	33954м3
	до августа

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	140
	3р/нед

	1.5
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	40шт
	до октября

	1.6
	Замена трубопровода ГВС
	1м
	август

	1.7
	Замена трубопровода отопления
	1м
	август

	1.8
	Замена трубопровода Холодной воды
	1м
	август

	1.9
	Прочистка канализации (профилактическая)
	100м/п
	ежеквартально

	1.10
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	апрель

	1.11
	Завоз песка
	5т
	июнь

	1.12
	Посадка цветов
	16м2
	июнь

	1.13
	Покраска контейнерных площадок
	6м2
	апрель

	1.14
	Покраска детских ограждений
	50м/п.
	апрель

	1.15
	Ремонт подъездов
	5шт
	декабрь

	1.16
	Укладка половой плитки
	50м2
	май-октябрь

	1.17
	Ремонт переходных дверей
	12шт
	до октября

	1.18
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь

	1.19
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь

	1.20
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.21
	Противопожарные мероприятия

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т. руб.
	

	1.22
	Установка энергосберегающих светильников
	40шт
	октябрь

	1.23
	Установка энергосберегающих ламп
	40шт
	октябрь

	1.24
	Протяжка контактов
	500шт
	ноябрь

	1.25
	Ремонт тротуарной плитки
	2м2
	октябрь

	1.26
	Ремонт контейнеров
	2шт
	май


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Северная корона»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​___25/10 Вл.Невского____

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	до августа 

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1
	до августа

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	46941м3
	до августа

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	300м/п
	3р/нед.

	1.5
	Замена трубопроводов ГВС
	2м
	апрель

	1.6
	Замена трубопроводов отопления
	1м
	август

	1.7
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	1м
	август

	1.8
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	60шт
	до октября

	1.10
	Прочистка канализации (профилактическая)
	145 м/п
	ежеквартально

	1.11
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	70 м/п
	до октября

	1.12
	Покраска турникета
	135 м/п
	апрель

	1.13
	Покраска контейнерных площадок
	6м2
	апрель

	1.14
	Покраска детского ограждения 
	50м/п
	апрель

	1.15
	Укладка половой плитки
	50м2
	ноябрь

	1.16
	Ремонт входных групп
	3шт
	апрель

	1.17
	Ремонт подъездов
	3шт
	

	1.18
	Ремонт переходных дверей
	74шт
	октябрь

	1.19
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	декабрь

	1.20
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	декабрь

	1.21
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь

	1.22
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь

	1.23
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	декабрь

	1.24
	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т.руб
	

	1.25
	Установка энергосберегающих светильников
	34шт
	декабрь

	1.26
	Установка энергосберегающих ламп
	34шт
	декабрь

	1.27
	Протяжка контакта
	500
	декабрь

	1.28
	Ремонт контейнеров
	2шт
	май


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО УК «Северная корона»

______________А.У.Дорохов

План работ на 2012г. По ж/д №​___25/5 Вл.Невского___

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	до августа

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1шт
	до августа

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	33954м3
	до августа

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	140м
	3р/нед

	1.5
	Замена трубопроводов ГВС
	0,5м
	август

	1.6
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	0,5м
	август

	1.7
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	40шт
	октябрь

	1.8
	Прочистка канализации (профилактическая)
	100м/п
	ежеквартально

	1.9
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	до октябрь

	1.10
	Посадка деревьев
	5шт
	апреля

	1.11
	Завоз песка
	5м3
	июнь

	1.12
	Установка турникета
	50м
	ноябрь

	1.13
	Посадка цветов
	16м2
	июнь

	1.14
	Покраска контейнерных площадок
	6м2
	апреля

	1.15
	Укладка половой плитки
	5м2
	май-октябрь

	1.16
	Ремонт переходных дверей
	12шт
	октябрь

	1.17
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь

	1.18
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь

	1.19
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно

	1.20
	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т. руб.
	

	
	
	
	

	1.21
	Установка энергосберегающих светильников
	40шт
	декабрь

	1.22
	Установка энергосберегающих ламп
	40шт
	декабрь

	1.23
	Ремонт щитовых
	1шт
	октябрь

	1.24
	Протяжка контактов 
	500шт
	декабрь

	1.25
	Ремонт тротуарной плитки
	10м2
	май-октябрь

	1.26
	Ремонт контейнеров
	2шт
	апрель 


