7
4

Утверждены
постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от  22.08.2011  № 791
Изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж,  из аварийного жилищного фонда в 2010 году»

1. В наименовании программы «2010 году» заменить словами «2010-2011 годах».

2. В разделе I:

2.1. В позиции «Наименование программы»  слова «2010 году» заменить словами «2010-2011 годах».

2.2. В позиции «Оценка эффективности социальных и экономических последствий реализации Программы» в абзаце втором слова  «2010 году» заменить словами «2010-2011 годах».

2.3. В позиции «Сроки и этапы реализации Программы» слова «2010 года» заменить словами «2010 – 2011 годов».

2.4. Позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

	Объемы и источники финансирования Программы 
	Общий объем финансирования в рамках реа​лизации Программы – 284191519,0 рублей, в том числе:

- 199066278,0 – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (93,19 %); 

- 14547068,0 руб. – средства  бюджетов Воронежской области и городского округа город Воронеж (6,81 %), из них:

- 7243534,0 руб. – средства бюджета Воронежской области; 

- 7243534,0 руб.  – средства бюджета городского округа город Воронеж; 

Дополнительные затраты города при обеспечении переселяемым гражданам комфортных условий – 70578173,0 рублей.


2.5. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация программы позволит:

- ликвидировать 8575,8 кв.м. аварийного жилья;

- переселить из аварийного жилищного фонда 578 человек (220 семей);

- создать условия для развития территорий, на которых сосредоточен жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.».

3. В разделе II:

3.1. В абзаце шестом   слова «2010 год» заменить словами «2010 – 2011 годы».

3.2. В абзаце восьмом   слова «8591,4» заменить словами «8575,8».

4. В разделе III:

4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Всего в рамках программы из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа город Воронеж, будут переселены 578 человек, для чего планируется приобрести 220 жилых помещений, общей площадью 11 409,6 кв. м.».

4.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Дополнительные затраты города при обеспечении переселяемым гражданам комфортных условий составят 2 833,8 кв. м общей площади (70578173,0 рублей).  При реализации настоящей программы в качестве возможного источника для покрытия дополнительных затрат города рассматривается доля муниципальной собственности в объектах, строящихся на территории городского округа город Воронеж.».

5. Раздел IV изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы составляет 284191519,0 рублей, из них:

Согласно условиям Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 213613346,0 рублей, в том числе:

- 199066278,0 рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (93,19 %); 

- 14547068,0 рублей- средства бюджетов Воронежской области и городского округа город Воронеж (6,81 %), из них:

- 7273534,0  рублей – средства областного бюджета; 

- 7273534,0  рублей  – средства бюджета городского округа город Воронеж; 

Дополнительные затраты города при обеспечении переселяемым гражданам комфортных условий –  70578173,0 рублей.

Объемы и источники финансирования программы в целом приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.»

6. В разделе VI абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«- ликвидировать 8575,8  кв. м аварийного жилья;

- переселить из аварийного жилищного фонда  578 человек (220 семей);».

7. В разделе VII в абзаце первом слова «2010 году» заменить словами «2010-2011 годах».

8. Приложения № 1, № 2, № 3 изложить в новой редакции:
ри

 «Приложение № 1

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, из 

аварийного жилищного фонда в 2010 - 2011 годах»

Перечень аварийных многоквартирных домов, 

подлежащих расселению в рамках муниципальной адресной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, 

из аварийного жилищного фонда в 2010 -  2011 годах»

	№
	адрес МКД
	Документ, подтверждающий признание МКД аварийным
	планируемая дата окончания переселения
	планируемая дата сноса МКД
	число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы
	число жителей, планируемых к переселению
	общая площадь жилых помещений
	расселяемая площадь жилых помещений
	количество расселяемых помещений
	стоимость переселения граждан
	стоимость 1 кв.м. (нормативная)
	дополнительные источники финансирования
	     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе:
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	
	
	 

	
	
	номер
	дата
	
	
	чел.
	чел.
	кв.м.
	кв.м.
	ед.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./1 кв.м.
	руб.

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	

	Городской округ город Воронеж
	

	1
	ул. Корейская, дом 8
	б/н
	02.04.2001
	03.2010
	04.2010
	55
	55
	852,50
	852,50
	17
	21 256 773
	19 809 187
	723 793
	723 793
	24 935
	4 428 391
	 

	2
	ул. Ярославская, дом 19
	б/н
	02.04.2001
	03.2010
	04.2010
	35
	35
	515,60
	515,60
	14
	12 856 296
	11 980 782
	437 757
	437 757
	24 935
	5 111 600
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	

	3
	ул. Пекинская, дом 4
	б/н
	15.03.2001
	04.2010
	04.2010
	16
	16
	411,50
	411,50
	8
	10 225 243
	9 528 904
	348 169
	348 170
	24 849
	1 336 860
	 

	4
	ул. Тимирязева, дом 29
	б/н
	15.12.2000
	04.2010
	04.2010
	46
	46
	535,90
	535,90
	16
	13 316 422
	12 409 574
	453 424
	453 424
	24 849
	5 717 687
	 

	5
	ул.Добровольческого коммунистического полка, дом 5
	б/н
	21.12.2000
	04.2011
	04.2011
	12
	12
	226,90
	226,90
	7
	5 638 172
	5 254 212
	191 980
	191 980
	24 849
	2 544 507
	

	6
	ул. Карамзина, дом 16
	б/н
	27.10.1997
	02.2011
	04.2011
	9
	9
	218,50
	218,50
	4
	5 429 442
	5 059 697
	184 873
	184 872
	24 849
	867 220
	

	7
	ул. Максима Горького, дом 16
	б/н
	18.12.2000
	02.2011
	04.2011
	6
	6
	148,30
	148,30
	3
	3 697 806
	3 445 985
	125 910
	125 911
	24 935
	733 078
	

	8
	ул. Максима Горького, дом 19
	б/н
	18.12.2000
	02.2011
	04.2011
	20
	20
	217,20
	217,20
	5
	5 415 802
	5 046 986
	184 408
	184 408
	24 935
	1 067 202
	

	9
	ул. Коммунаров, дом 54
	б/н
	10.04.2003
	02.2011
	04.2011
	16
	16
	383,90
	383,90
	9
	9 539 419
	8 889 784
	324 818
	324 817
	24 849
	3 839 125
	

	10
	ул. Крымская, дом 3
	б/н
	15.11.2000
	03.2011
	04.2011
	74
	74
	1121,10
	1121,10
	31
	27 954 215
	26 050 533
	951 841
	951 841
	24 935
	10 494 986
	

	11
	ул. Крымская, дом 5
	б/н
	15.11.2000
	03.2011
	04.2011
	68
	68
	1097,10
	1097,10
	25
	27 355 784
	25 492 855
	931 464
	931 465
	24 935
	6 764 766
	

	12
	ул. Пролетарская, дом 24
	б/н
	21.12.2000
	03.2011
	04.2011
	10
	10
	92,20
	92,20
	3
	2 291 050
	2 135 030
	78 010
	78 010
	24 849
	1 910 866
	

	13
	ул. Конструкторов, дом 29/3
	б/н
	08.10.1998
	03.2011
	04.2011
	24
	24
	353,60
	353,60
	10
	8 786 503
	8 188 142
	299 181
	299 180
	24 849
	3 125 967
	

	14
	ул. Пирогова, дом 23
	б/н
	15.11.2000
	04.2011
	04.2011
	87
	87
	1171,10
	1171,10
	29
	29 200 947
	27 212 363
	994 292
	994 292
	24 935
	8 004 017
	

	15
	ул. Пирогова, дом 38
	б/н
	20.02.2003
	04.2011
	04.2011
	28
	28
	345,20
	345,20
	8
	8 607 435
	8 021 269
	293 083
	293 083
	24 935
	2 271 545
	

	16
	ул. Пирогова, дом 40
	б/н
	08.10.1998
	04.2011
	04.2011
	22
	22
	350,30
	350,30
	12
	8 704 502
	8 111 726
	296 388
	296 388
	24 849
	4 251 614
	

	 17
	пер. Политехнический, дом 4
	б/н
	14.05.2002
	04.2010
	04.2010
	50
	50
	534,90
	534,90
	19
	13 337 535
	12 429 249
	454 143
	454 143
	24 935
	8 108 742
	 

	
	Итого по программе:
	 
	 
	 
	 
	578
	578
	8575,80
	8575,80
	220
	213 613 346
	199 066 278
	7 273 534
	7 273 534
	24 894,176
	70 578 173
	


 «Приложение № 2 

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, из аварийного жилищного фонда в 2010-2011 годах»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, из аварийного жилищного фонда в 2010 – 2011 годах» 

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Отселяемая площадь

(кв. м)
	Объем финансирования

(рублей)

	
	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	Средства Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства
	Средства областного бюджета
	Средства бюджета городского округа

	
	
	
	
	
	
	В пределах лимитов Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства
	Дополнительные средства  для обеспечения переселяемым гражданам комфортных условий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Городской округ город Воронеж
	8 575,80
	284 191 519
	199 066 278
	7 273 534
	7 273 534
	70 578 173

	Итого
	8 575,80
	284 191 519
	199 066 278
	7 273 534
	7 273 534
	70 578 173


 «Приложение № 3 

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, из аварийного жилищного фонда в 2010-2011 годах»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 3
	


Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, 

из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2011 годах»

	№
	Городской округ город Воронеж
	Расселенная площадь
	количество расселенных помещений
	количество переселенных жителей

	 
	 
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	всего по году
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	всего по году
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	всего по году

	 
	 


	кв.м.
	кв.м.
	кв.м.
	кв.м.
	кв.м.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17



	 
	2010 год
	
	
	
	6727,31
	6727,31
	
	
	
	175
	175
	
	
	
	443
	443

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17



	
	2011 год
	
	
	
	1848,49
	1848,49
	
	
	
	45
	45
	
	
	
	135
	135

	 
	ВСЕГО
	
	
	
	
	8575,80
	
	
	
	
	220
	
	
	
	
	578


Заместитель главы администрации-

директор департамента муниципальной собственности                                                                              Г.В. Шванов
PAGE  

