7
2

Утверждены
постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 22.08.2011  № 792
Изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж,  из аварийного жилищного фонда в 2008 году»

1. В наименовании программы слова «2008 году» заменить словами «2008-2011 годах».

2. В разделе I:

2.1. В позиции «Наименование программы»  слова «2008 году» заменить словами «2008-2011 годах».
2.2. В позиции «Основной разработчик Программы» слова «Управление жилищного фонда и жилищной политики» заменить словами «департамент муниципальной собственности».

2.3. В позиции «Оценка эффективности социальных и экономических последствий реализации Программы» в абзаце втором слова  «2008 году» заменить словами «2008-2011 годах».

2.4. В позиции «Сроки и этапы реализации Программы» слова «2009» заменить словами «2011».

2.5. Позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

	Объемы и источники финансирования Программы 
	Общий объем финансирования в рамках реа​лизации Программы – 338391830,0 рублей, из них:

- 184733181,0 рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (72,75 %); 

- 51465888,0 рублей – средства областного бюджета (20,27 %); 

-17729700,0 рублей – средства бюджета городского округа город Воронеж (6,98 %); 

Дополнительные затраты города при обеспечении переселяемым гражданам комфортных условий – 84463061,0 рублей.


2.6. В позиции «Исполнитель Программы» слова «Управление жилищного фонда и жилищной политики» заменить словами «департамент муниципальной собственности».

2.7. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

	Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 
	Реализация программы позволит:

- ликвидировать 8 190,84 кв.м. аварийного жилья;

- переселить из аварийного жилищного фонда 598  человек (224 семьи);

- создать условия для развития территорий, на которых сосредоточен жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. 


3. В разделе II:
3.1. В абзаце седьмом   слова «2009» заменить словами «2011».

3.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

«В рамках настоящей Программы в 2008-2011 годах подлежат расселению 17 многоквартирных домов общей площадью 8190,84 кв.м по перечню согласно приложению № 1 к настоящей Программе».

4. В разделе III:

4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Всего в рамках программы из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа город Воронеж, будут переселены 598 человек, для чего планируется приобрести 224 жилых помещения общей площадью 10 869,8 кв. м, в том числе 100 жилых помещений, общей площадью 4 867,6 кв. м, для переселения собственников, 124 жилых помещения, общей площадью 6 002,2 кв. м., для переселения нанимателей.».

4.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Дополнительные затраты города при обеспечении переселяемым гражданам комфортных условий составят 84463061,0 рублей.  При реализации настоящей программы в качестве возможного источника для покрытия дополнительных затрат города рассматривается доля муниципальной собственности в объектах, строящихся на территории городского округа город Воронеж.».

5. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы составляет 338391830,0 рублей, из них:

Согласно условиям Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 253928769,0 рублей, в том числе: 
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 184733181,0 рублей  (72,75 % от общего объема финансирования) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- средства областного бюджета – 51465888,0 рублей (20,27 %);
- средства бюджета городского округа –  17729700,0 рублей (6,98 %).

Дополнительные затраты города при обеспечении переселяемым гражданам комфортных условий составят 84463061,0 рублей. 

Объемы и источники финансирования программы в целом приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.».

6. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства определяется исходя из минимальной доли долевого финансирования, рассчитанной на основании данных Министерства финансов Российской Федерации в соответствии со статьей 18 Закона о Фонде, общей площади аварийного жилищного фонда и размера планируемой выкупной цены изымаемых жилых помещений (стоимости жилого помещения, предоставляемого взамен изымаемого жилого помещения) на 1 кв. м общей площади жилья в аварийных многоквартирных домах, утвержденного приказом руководителя главного управления жилищно-коммунальной политики Воронежской области от 02.06.2008 № 01-04-100. 

Средства финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и обязательной доли финансирования за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа расходуются в пределах расчетной стоимости жилых помещений. Расчетная стоимость жилого помещения в целях настоящей Программы определяется как произведение общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому гражданами, подлежащего переселению, и размера планируемой выкупной цены изымаемых жилых помещений (стоимости жилого помещения, предоставляемого взамен изымаемого жилого помещения) на 1 кв. м общей площади жилья в аварийных многоквартирных домах. 

Общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотренных настоящей Программой способами переселения составляет 338391830,0 рублей. 

Дополнительные затраты города при обеспечении переселяемым гражданам комфортных условий составят 84463061,0 рублей.
При этом планируется ликвидировать 8 190,84 кв. м общей площади аварийных жилых помещений, в том числе: 

- путем предоставления переселяемым гражданам иного жилого помещения по договору социального найма – 4 547,54 кв. м. 

- путем предоставления переселяемым гражданам иного жилого помещения по договору мены – 3643,30 кв. м.».
7. В разделе VI абзац второй изложить в следующей редакции:
«- ликвидировать 8 190,84  кв. м аварийного жилья, переселить из аварийного жилищного фонда  598 человек (224 семьи)».

8. В разделе VII  в абзаце первом слова «2008 году» заменить словами «2008 – 2011 годах».

9. Приложения № 1, № 2, № 3 изложить в новой редакции:
ри

 «Приложение № 1 

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, из аварийного жилищного фонда в 2008-2011 годах»
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан

в рамках региональной адресной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в 2008-2011 года»

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным 
	Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа
	Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участиии  в региональной программе
	Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками
	Планируемые сроки начала и конца переселения
	Площадь помещений, кв.м.
	Количество помещений
	Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями):
	Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда,  руб.

	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	В том числе
	по площади помещений, кв.м.
	по числу помещений
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	жилых помещений 
	нежилых помещений, находящихся в частной собственности
	
	жилых помещений
	нежилых помещений, находящихся в частной собственности
	Выкуп помещений собственников
	Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья
	Предоставление жилого помещения по договору социального найма
	Мена на другое вновь построенное помещение
	Выкуп помещений собственников
	Мена на помещение, приобретенное на рынке жилья
	Предоставление жилого помещения по договору социального найма
	Мена на построенное помещение
	
	для выкупа помещений собственников
	для приобретения помещений на рынке жилья
	для строительства помещений
	дополнительные средства

	
	
	
	
	
	
	
	муниципальной собственности
	государственной собственности
	частной собственности
	
	
	муниципальной собственности
	государственной собственности
	частной собственности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	Городской округ город Воронеж

	1
	пер. Политех-кий, д. 10
	Акт МВК от 25.04.2001 г.

	39
	 
	2011
	622,00
	622,00
	 
	 
	 
	15
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	622,00
	 
	 
	 
	15
	 
	25180048
	 
	18785398
	 
	6394650

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	2
	проспект Труда, д. 99
	Акт МВК от 21.11.2000 г.
	41
	16.05.08
	2011
	445,40
	324,60
	 
	120,80
	 
	15
	9
	 
	6
	 
	 
	120,80
	324,60
	 
	 
	6
	9
	 
	19934748
	 
	13903389
	 
	6031359

	3
	проспект Труда, д. 135

	Акт МВК от 04.12.2000 г.
	42
	16.05.08
	2011
	318,00
	302,90
	 
	15,10
	 
	14
	13
	 
	1
	 
	 
	15,10
	302,90
	 
	 
	1
	13
	 
	19145995
	 
	9914389
	 
	9231606

	4
	ул. Костромская, 11
	Акт МВК от 09.04.2001 г.
	67
	06.07.08
	2011
	585,50
	515,60
	
	69,90
	
	21
	18
	
	3
	
	
	69,90
	515,60
	
	
	3
	18
	
	26157776
	
	18254324
	
	7903452

	5
	ул. Костромская, 18
	Акт МВК от 31.08.2005 г.
	9
	06.06.08
	2009
	170,90
	34,90
	 
	136,00
	 
	5
	1
	 
	4
	 
	 
	136,00
	34,90
	 
	 
	4
	1
	 
	5954869
	 
	5328205
	 
	626664

	6
	пер. Цимлянский, д. 8
	Акт МВК от 09.04.2001 г.
	83
	11.09.08
	2011
	1312,14
	1029,24
	 
	282,90
	 
	34
	27
	 
	7
	 
	 
	282,90
	1029,24
	 
	 
	7
	27
	 
	47978787
	 
	40112747
	 
	7866040

	7
	ул. Кемеровская, д. 43
	Акт МВК от 15.11.2000 г.
	9
	24.05.08
	2009
	91,60
	40,80
	 
	50,80
	 
	4
	2
	 
	2
	 
	 
	50,80
	40,80
	 
	 
	2
	2
	 
	4729600
	 
	2855843
	 
	1873757

	8
	ул. Краснодонская, д. 9
	Акт МВК от 15.11.2000 г.
	24
	16.05.08
	2009
	408,70
	16,80
	 
	391,90
	 
	9
	1
	 
	8
	 
	 
	391,90
	16,80
	 
	 
	8
	1
	 
	15878612
	 
	12742173
	 
	3136439

	9
	ул. Краснодонская, д. 11
	Акт МВК от 15.11.2000 г.
	22
	16.05.08
	2011
	345,60
	97,40
	 
	248,20
	 
	8
	2
	 
	6
	 
	 
	248,20
	97,40
	 
	 
	6
	2
	 
	13892616
	 
	10774884
	 
	3117732

	10
	ул. Краснодонская, д. 13
	Акт МВК от 15.11.2000 г.
	25
	16.05.08
	2009
	392,20
	282,00
	 
	110,20
	 
	9
	6
	 
	3
	 
	 
	110,20
	282,00
	 
	 
	3
	6
	 
	15813139
	 
	12227747
	 
	3585392

	11
	ул. Краснодонская, д. 15
	Акт МВК от 15.11.2000 г.
	19
	06.07.08
	2010
	302,00
	93,70
	 
	208,30
	 
	10
	3
	 
	7
	 
	 
	208,30
	93,70
	 
	 
	7
	3
	 
	14647107
	 
	9415552
	 
	5231555

	12
	ул. Краснодонская, д. 19
	Акт МВК от 15.11.2000 г.
	30
	16.05.08
	2010
	369,80
	145,50
	 
	224,30
	 
	10
	4
	 
	6
	 
	 
	224,30
	145,50
	 
	 
	6
	4
	 
	15965908
	 
	11529375
	 
	4436533

	13
	ул. 9 Января, д. 113
	Акт МВК от 19.04.2000 г.
	34
	16.05.08
	2010
	452,10
	348,20
	 
	103,90
	 
	11
	7
	 
	4
	 
	 
	103,90
	348,20
	 
	 
	4
	7
	 
	18385269
	 
	14095269
	 
	4290000

	14
	ул. 9 Января, д. 121
	Акт МВК от 15.11.2000 г.
	32
	15.05.08
	2010
	499,70
	137,30
	 
	362,40
	 
	13
	3
	 
	10
	 
	 
	362,40
	137,30
	 
	 
	10
	3
	 
	20558329
	 
	15579310
	 
	4979019

	15
	ул. 9 Января, д. 143
	Акт МВК от 15.11.2000 г.
	50
	15.05.08
	2010
	762,60
	181,50
	 
	581,10
	 
	17
	4
	 
	13
	 
	 
	581,10
	181,50
	 
	 
	13
	4
	 
	28642610
	 
	23775828
	 
	4866782

	16
	ул. 9 Января, д.131
	Акт МВК от 15.11.2000 г.
	31
	15.08.08
	2010
	621,30
	106,80
	 
	514,50
	 
	13
	2
	 
	11
	 
	 
	514,50
	106,80
	 
	 
	11
	2
	 
	22604847
	 
	19316916
	 
	3287931

	17
	ул. 9 Января, д. 119
	Акт МВК от 19.04.2000 г.
	41
	15.05.08
	2010
	491,30
	268,30
	 
	223,00
	 
	16
	7
	 
	9
	 
	 
	223,00
	268,30
	 
	 
	9
	7
	 
	22921570
	 
	15317420
	 
	7604150

	 Всего МКД по городскому округу город Воронеж, и з которых планируется  переселить  граждан  за счет  финансовой поддержки: _17 домов_
	598
	 
	2011
	8190,84
	4547,54
	0
	3643,30
	0
	224
	124
	0
	100
	0
	0
	3643,30
	4547,54
	0
	0
	100
	124
	0
	338391830
	0
	253928769
	0
	84463061


«Приложение № 2 

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, из аварийного жилищного фонда в 2008-2011 годах»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж,
из аварийного жилищного фонда в 2008 - 2011 годах» 

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Отселяемая площадь

(кв. м)
	Объем финансирования

(рублей)

	
	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	Средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-нального хозяйства
	Средства областного бюджета
	Средства бюджета городского округа

	
	
	
	
	
	
	В пределах лимитов Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства
	Дополнительные средства  для обеспечения переселяемым гражданам комфортных условий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Городской округ город Воронеж
	8 190,84
	338391830,0
	184733181,0
	51465888,0
	17729700,0
	84463061,0

	Итого
	8 190,84
	338391830,0
	184733181,0
	51465888,0
	17729700,0
	84463061,0


 «Приложение № 3 

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, из аварийного жилищного фонда в 2008-2011 годах»
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, из аварийного жилищного фонда в 2008 - 2011 годах»
	№

 п/п
	Показатели выполнения 

муниципальной адресной программы по переселению граждан

	Единицы измерения
	Достигнуто в результате  выполнения программы

	1
	2
	3
	4

	1
	Число переселенных жителей в результате выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан
	человек
	598

	2
	Доля жителей, переселенных в рамках выполнения 

муниципальной адресной программы по переселению граждан, от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации   программы  (накопительным итогом)

	%
	7,6

	1
	2
	3
	4

	3
	Количество признанных аварийными многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан
	штук
	17

	4
	Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан (накопительным итогом)
	%
	7,4

	5
	Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму, выкупу и мене в единицах и квадратных метрах) в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан
	Штук

Кв.м.
	224

8190,84

	6
	Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан, по отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов (накопительным итогом)
	%
	6,1

	7
	Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме
	Тыс. рублей
	41,3

	8
	Доля израсходованных средств от лимита средств Фонда в отношении данного субъекта Российской Федерации на выполнение региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	%
	9,6


Заместитель главы администрации-

директор департамента муниципальной собственности                                                                              Г.В. Шванов
PAGE  

