Утверждена

постановлением  администрации                                                                                       городского округа  город  Воронеж

от  03.10.2011  №  886

##### МУНИЦИПАЛЬНАЯ   АДРЕСНАЯ    ПРОГРАММА

##### «Капитальный ремонт и ремонт  дворовых  территорий многоквартирных домов,  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа город Воронеж в 2011 -2012 годах»

г.  Воронеж

2011 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ   АДРЕСНОЙ    ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт  дворовых  территорий многоквартирных домов,  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа город Воронеж в 2011-2012 годах»

| Наименование программы | «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа город Воронеж в 2011-2012 годах» |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, в соответствии с которым разработана программа | постановление главы городского округа город Воронеж от 10.03.2009 года № 137 «О порядке разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского округа город Воронеж» |
| Заказчик программы | Департамент городского хозяйства |
| Основные разработчики программы | Департамент городского хозяйства |
| Цели и задачи программы | Целью Программы является: - формирование современного облика городского округа город Воронеж; - создание комфортной среды проживания жителей городского округа город Воронеж; - развитие современного подхода к уровню предоставления жилищно-коммунальных услуг в области содержания и благоустройства придомовых территорий; - обеспечение безопасного движения пешеходов; - улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети проездов к многоквартирным жилым домам городского округа; - улучшение качественных характеристик благоустройства вокруг многоквартирных жилых домов и эстетического вида городского округа в целом. Основными задачами Программы являются: - проведение комплекса работ по организации отвода поверхностных вод (ливневых и талых) с целью исключения подтопления зданий в условиях характера сложившейся вертикальной планировки; - ремонт существующих покрытий внутриквартальных дорог и пешеходных дорожек, с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организацией стоянок и парковочных «карманов» для автотранспортных средств, с решением пешеходной доступности от жилых домов (в т.ч. инвалидов колясочников). |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля благоустроенных дворовых территорий и внутридворовых проездов возрастет на 13.0 % |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011 -2012 годы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Организации отвода поверхностных вод (ливневых и талых) с целью исключения подтопления зданий в условиях характера сложившейся вертикальной планировки; 2. Ремонт существующих покрытий внутриквартальных дорог и пешеходных дорожек, с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организацией стоянок и парковочных «карманов» для автотранспортных средств, с решением пешеходной доступности от жилых домов (в т.ч. инвалидов колясочников). |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы в 2011 -2012 годах составляет 491,3 млн. руб. в том числе: 2011 год - федеральный бюджет 436,3 млн.руб. - муниципальный бюджет 24,0 млн.руб. 2012 год - муниципальный бюджет 31,0 млн.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние дворовых территорий. Программа предусматривает ремонт дорожной одежды проездов общей площадью 387,1 тыс.кв.м, а также дорожек и тротуаров дворовых территорий общей площадью 140,0 тыс.кв.м. |

1.  Обоснование  необходимости  разработки  программы

Сегодня чистота и опрятность, комфорт и удобство, коллективная и личная гигиена должны восприниматься всеми жителями городского округа как неотъемлемые составляющие их бытия. Поэтому одной из основных задач жилищно-коммунального хозяйства является создание благоприятных условий проживания, что является следствием выполнения различных работ по благоустройству и уходу (содержанию) дворовых территорий (дворов).

Двор – это пространство для обеспечения жизнедеятельности людей на территории города вне стен зданий. Для выполнения этих функций данное пространство соответствующим образом благоустраивается, создаются условия для выполнения всех видов работ, связанных с жизнеобеспечением людей, а также обслуживанием самих элементов благоустройства дворовых территорий. Критериями соответствия дворовых территорий своему прямому функциональному назначению являются безопасность, благоприятная экологическая обстановка и возможность отдыха населения, в том числе посредством организации досуга детей, молодежи, пенсионеров.

Определение степени соответствия состояния дворового пространства своему функциональному назначению является предметом проверочной деятельности со стороны организаций, выполняющих контроль за состоянием благоустройства городских территорий.

Дворовые территории для нормальной жизнедеятельности населения, особенно детей, молодежи и пенсионеров, сильно зависящие от функционирования дворовых территорий, должны быть обустроены следующими элементами дворов:

- озеленение,

- освещение,

- ограждение,

- автомобильная и пешеходная сеть,

- садовая мебель,

- контейнерные площадки,

- спортивные площадки,

- детские площадки.

Решение социальных проблем, таких как безопасность, экология и досуг, связанных с дворовыми территориями, не может быть достигнуто без проведения следующих основных технических мероприятий по жизнеобеспечению жителей:

- беспрепятственный доступ к дверям подъездов, в том числе маломобильных групп населения (инвалидов),

- транспортирование грузов,

- удаление ТБО,

- обслуживание и ремонт коммуникаций, в том числе пешеходных дорожек и тротуаров,

- совершенствование благоустройства дворовых территорий.

В Воронеже общая площадь дворовых и придомовых территорий  жилого  фонда  составляет 11 129,1 тыс. кв. м, из которых  требует экстренного благоустройства (ремонта), по состоянию на 01.01.2011 г. составляет   более  900,0 тыс.кв.м.  (≈ 8 %).

2.   Цели, задачи и сроки реализации  программы

Целью Программы является:

-   формирование  современного  облика  городского  округа  город  Воронеж;

-   создание  комфортной  среды  проживания  жителей  городского  округа  город  Воронеж;

-  развитие  современного  подхода  к  уровню  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  в  области  содержания  и  благоустройства  придомовых  территорий;

-  обеспечение  безопасного  движения  пешеходов;

-  улучшение  транспортно-эксплуатационных  показателей  сети  проездов  к  многоквартирным  жилым  домам городского  округа;

-  улучшение  качественных  характеристик  благоустройства  вокруг  многоквартирных  жилых  домов  и  эстетического  вида  городского  округа  в  целом.

Основными  задачами  Программы  являются:

- Проведение  комплекса    работ  по  организации  отвода  поверхностных  вод  (ливневых  и  талых)  с  целью  исключения  подтопления  зданий  в  условиях  характера  сложившейся  вертикальной  планировки;

-  ремонт  существующих  покрытий  внутриквартальных  проезжих  и  пешеходных  дорог  с  использованием  современных  технологий  и  прогрессивных  типов  покрытий,  организацией  стоянок  и  парковочных  «карманов»  для  временного  хранения  автотранспортных  средств  с  решением  пешеходной  доступности  от  жилых  домов  ( в  т.ч.  инвалидов  колясочников);

Срок  реализации  программы:  2011 -2012 г.г.

Целевые  индикаторы  Программы

Эффективность  реализации   муниципальной  адресной  программы  «Капитальный ремонт и ремонт  дворовых  территорий многоквартирных домов,  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа город Воронеж в 2011-2012 годах»  характеризуется  степенью  достижения  целевых  показателей  и  индикаторов  Программы  за  период  ее  реализации.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм | Базовое значение индикатора (2008 г.) | Целевое значение индикатора по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий и внутридворовых проездов | % | 40,0 % | 48,9 % | 53,0 % |

3. Система  программных  мероприятий

1    Организации  отвода  поверхностных  вод  (ливневых  и  талых)  с  целью  исключения  подтопления  зданий  в  условиях  характера  сложившейся  вертикальной  планировки.

2.     Ремонт  существующих  покрытий  внутриквартальных  дорог  и  пешеходных  дорожек,  с  использованием  современных  технологий  и  прогрессивных  типов  покрытий,  организацией  стоянок  и  парковочных  «карманов» для автотранспортных  средств,  с  решением  пешеходной  доступности  от  жилых  домов  (в  т.ч.  инвалидов  колясочников).

4.  Ресурсное  обеспечение  программы

Общий  объем  финансирования   муниципальной  адресной  программы    «Капитальный ремонт и ремонт  дворовых  территорий многоквартирных домов,  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа город Воронеж в 2011-2012 годах»    составляет   491,3  млн.руб.

Распределение  объемов  финансирования  программных  мероприятий  по  источникам  и  годам  реализации  представлен  в  таблице.

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия

| №№ п/п | Статьи затрат | Ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год |  |
| 1 | Объем финансирования, всего | млн.руб. | 491,3 | 460,3 | 31,0 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Федеральный бюджет | млн.руб. | 436,3 | 436,3 | - |  |
| 1.2 | Областной бюджет | млн.руб. | - | - | - |  |
| 1.3 | Бюджет городского округа | млн.руб. | 55,0 | 24,0 | 31,0 |  |
| 1.4 | Внебюджетные источники | млн.руб. | - | - | - |  |

Количество  объектов  для реализации мероприятий

по  ремонту  внутридворовых  проездов,  пешеходных  дорожек  и  установки  бордюрного  камня, по  управам  районов  городского  округа

| №№ п/п | Наименование района | Количество объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 -2012 годы |  |
|  |  |  | дворы | проезды |
| 1 | Железнодорожный район | ед | 31 | 12 |
| 2 | Коминтерновский район | ед | 63 | 14 |
| 3 | Левобережный район | ед | 34 | 17 |
| 4 | Ленинский район | ед | 73 | 12 |
| 5 | Советский район | ед | 49 | 15 |
| 6 | Центральный район | ед | 56 | 10 |
|  | Всего | ед | 306 | 80 |

Адресное  распределение  программных  мероприятий  изложено  в  приложении  к  настоящей  Программе.

5. Механизм  реализации  программы.

Реализация  программы  осуществляется  заказчиком,  который  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  РФ,  действующим  федеральным  законодательством,  распоряжениями  и  постановлениями  Правительства  РФ,  законами  Воронежской  области,  нормативно-правовыми  актами  Воронежской  городской  Думы  и  администрации  городского  округа  город  Воронеж.

Заказчик  программы -  департамент городского  хозяйства   администрации  городского  округа  город  Воронеж, осуществляет  общее  руководство,   нормативное обеспечение,   организует  и  координирует  всю  работу  по  реализации  программных  мероприятий,  обеспечивает  подготовку  промежуточных  отчетов и  осуществляет  контроль  за  целевым  использованием  бюджетных  средств, а также организует  информационно-разъяснительную работу,  направленную  на  освещение  целей  и  задач  программы.

Механизм  реализации    программы  предусматривает  разработку  рабочих  документов:

-     планов  на  текущий  год;

-  формирование  расходной  части  бюджета  по  дорожному  хозяйству  и  благоустройству;

В  рамках  Федерального  закона  от  21.07.2005 года  № 94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  оказание  услуг,  выполнение  работ  для  государственных  и  муниципальных  нужд»  осуществляется:

-  проведение  конкурсов  на  выполнение  работ.

6.  Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  программы.

Реализация  Программы  повысит  уровень  благоустройства  и  улучшит  эстетическое  состояние  дворовых  территорий. Программа  предусматривает  ремонт  дорожного  покрытия  на  306 дворовых  территорий  многоквартирных жилых  домов и 80 подъездов к территориям многоквартирных жилых домов  городского  округа город Воронеж.  Выполнение  программных  мероприятий  позволит  отремонтировать  387,1  тыс.кв. м.  покрытия  внутриквартальных  проезжих  и  пешеходных  дорог,  В  результате  чего  доля  благоустроенных  дворовых  территорий  и  внутридворовых  проездов  возрастет  на  13,0 %.

Заместитель  директора  департамента –

руководитель  управления  дорожного

хозяйства  и  благоустройства                                                              А.П. Глотов