Утверждена

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от  11.10.2011  №    904

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов городского округа город Воронеж в 2011 году»

Воронеж 2011 г.

### Паспорт

муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных  домов

городского округа город Воронеж в 2011 году».

| Наименование программы | «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов городского округа город Воронеж в 2011 году». |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми разработана программа | -Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; -Федеральный закон от 29.12.2004г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ»; -Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»; -«Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утверждены постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09. 2003г. №170. |
| Заказчик, разработчик, координатор программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж. |
| Исполнители программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж, департамент финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы и управляющие организации. |
| Цели и задачи программы | Основными целями программы являются: -содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Воронеж; -финансовая поддержка городскому округу город Воронеж в проведении капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта и о долевом финансировании; Для достижения целей программы предусматривается решение следующих задач: -обеспечение участия собственников помещений в многоквартирных домах в проведении капитального ремонта; -издание муниципальных правовых актов с целью обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Воронеж; -проведение разъяснительной работы среди населения по вопросу капитального ремонта многоквартирных домов; -создание условий для выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом; -формирование условий для создания и деятельности товариществ собственников жилья в многоквартирных домах. |
| Срок реализации программы | Программа реализуется в течение в 2011 года. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования для реализации программы составляет 141 219 064 руб., в том числе: - средства Фонда – 98 646 459 руб.; - средства областного бюджета – 17 755 826 руб.; - средства местного бюджета – 17 755 826 руб.; - средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах – 7 060 953 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствии с требованиями существующих Правил, утвержденных постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09. 2003г. №170.; -снижение нерациональных затрат на содержание и ремонт многоквартирных домов; -повышение уровня безопасной эксплуатации строительных конструкций и инженерных коммуникаций многоквартирных домов; -увеличение срока службы отдельных элементов и конструкций многоквартирных домов; -снижение количества аварий и неисправностей; -повышение качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных домах; -улучшение социально - экономических показателей в отрасли ЖКХ городского округа город Воронеж. |

- Обоснование необходимости разработки программ.

Настоящая программа разработана с целью приведения технических характеристик жилищного фонда в соответствии с требованиями нормативной базы, а так же обеспечения комфортных и безопасных условий проживания населения городского округа город Воронеж.

Актуальность разработки программы обусловлена тем, что более пятнадцати лет в результате ухода от плановых организационно-экономических механизмов централизованного финансирования жилищный фонд городского округа, находящийся в эксплуатации более двадцати лет нуждается в безотлагательном проведении капитального ремонта. Модернизация и реконструкция многоквартирных домов практически не проводилась, что при существующих объемах финансирования капитального ремонта не было возможно. На приведение жилищного фонда в надлежащее техническое состояние потребуется более двадцати пяти лет.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе и по осуществлению текущего и капитального ремонта. Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного вовлечения граждан в управление собственностью в жилищной сфере.

Из-за ежегодного дефицита денежных средств в бюджете городского округа, несвоевременным проведением работ капитального характера, увеличивается сверхнормативный износ строительных конструкций, инженерных коммуникаций и оборудования многоквартирных домов. На протяжении длительного времени выполнялись лишь работы неотложного характера.

В целях организации эффективной эксплуатации жилищного фонда городского округа город Воронеж, поддержания его эксплуатационного ресурса, рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования, проблему капитального ремонта многоквартирных домов необходимо решать программным способом, предусматривающим софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов всеми участниками процесса – собственниками помещений и бюджетов всех уровней.

2. Цели, задачи и сроки реализации программы.

Основными целями данной программы являются:

-содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Воронеж;

-финансовая поддержка городского округа город Воронеж в проведении капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом, приняли решение о проведении капитального ремонта и о долевом финансировании.

Для достижения целей программы предусматривается решение следующих задач:

-приведение жилищного фонда в надлежащее эксплуатационное состояние, соответствующее действующим нормам, правилам и законодательным актам;

-оказание финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом (товариществом собственников жилья или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта;

-уменьшение процента износа жилищного фонда, и тем самым обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан города, гарантий их законных прав на качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг;

-издание муниципальных правовых актов с целью обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Воронеж;

-обеспечение участия собственников помещений в многоквартирных домах в проведении капитального ремонта;

-проведение разъяснительной работы среди населения по вопросу капитального ремонта многоквартирных домов;

-создание условий для выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом;

-формирование условий для создания и деятельности товариществ собственников жилья в многоквартирных домах;

-обеспечение финансовой поддержки городскому округу город Воронеж на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Цели и задачи программы соответствуют основным положениям Федерального закона от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Фонд) и направлены на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления муниципальным жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, формирование правовых и организационных основ предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Программа реализуется в течение 2011 года.

Предусмотрено произвести капитальный ремонт 26 многоквартирных домов общей площадью 200 608,13 кв. м. Перечень многоквартирных домов указан в приложении № 1 к настоящей программе.

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов указаны в приложении № 2 к настоящей программе.

3. Система программных мероприятий.

Программное решение вопросов по капитальному ремонту жилищного фонда на территории муниципального образования позволит проводить скоординированную, согласованную политику, отвечающую социально-экономическим интересам общества с определением приоритетов, сроков реализации и исполнителей.

При отборе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, использовались следующие критерии отбора:

-длительность эксплуатации многоквартирного дома без проведения капитального ремонта;

-техническое состояние многоквартирного дома;

-собственники жилых помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления домом посредством управления товариществом собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо управление управляющей компанией;

-собственники жилых помещений приняли решение об участии в муниципальной адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов;

-собственники жилых помещений приняли решение о долевом  финансировании проведения капитального ремонта дома за счет  своих средств в объеме не менее 5 % общего объема средств, предоставляемых на проведение  капитального ремонта многоквартирного дома;

-наличие проектной документации и сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» относятся:

-ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

-ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

-ремонт крыш;

-ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

-утепление и ремонт фасадов;

-установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

-ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том числе на свайном основании, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта указан в приложении № 3 к настоящей программе.

Финансовая поддержка при проведении капитального ремонта многоквартирных домов предоставляется для финансирования указанных работ, а также на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В случае, если на стадии выполнения муниципальной адресной программы складывается ситуация, при которой один или несколько многоквартирных домов, указанных в приложении №1 к настоящей программе не удовлетворяют условиям получения финансовой поддержки, определенным Федеральным законом, и (или) образовались неизрасходованные (сэкономленные) средства от реализации такой программы, полученные субсидии могут быть направлены на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в резервный перечень согласно приложения № 4.

4. Механизм реализации программы.

Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов городского округа город Воронеж в 2011 году» реализуется на основе положений действующего законодательства.

Реализация настоящей программы предусматривает:

-координацию действий всех субъектов программы по выполнению ее задач;

-своевременное разрешение конфликтных ситуаций, возникающих при реализации программы;

-контроль выполнения мероприятий программы;

-информационное обеспечение работ по выполнению программы.

Реализация программы осуществляется под контролем департамента ЖКХ администрации городского округа город Воронеж. В случае необходимости к контролю могут привлекаться другие структурные подразделения администрации городского округа и организации, имеющие соответствующие функции и полномочия.

Содержание мероприятий программы, объем и источники финансирования могут корректироваться в процессе ее реализации в установленном порядке.

5. Ресурсное обеспечение программы, объемы и источники финансирования.

Объемы и источники финансирования муниципальной адресной программы  рассчитаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Выполнение программных мероприятий осуществляется в 2011 году за счет денежных средств Фонда, областного бюджета, бюджета городского округа и средств собственников помещений многоквартирных домов.

Общий объем финансовых ресурсов программы составляет 141 219 064 руб.

| № п/п | Наименование #### Показателя | Единица измерения | 2011 г. | Итого. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем финансирования, Всего | рублей | 141 219 064 | 141 219 064 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Федеральный бюджет (средства Фонда) | рублей | 98 646 459 | 98 646 459 |
| 1.2. | Областной бюджет (долевое финансирование) | рублей | 17 755 826 | 17 755 826 |
| 1.3. | Бюджет городского округа (долевое финансирование) | рублей | 17 755 826 | 17 755 826 |
| 1.4. | Средства собственников помещений (долевое финансирование) | рублей | 7 060 953 | 7 060 953 |

6.Оценка эффективности реализации программы.

Эффективность реализации программы обеспечивается за счет:

-исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

-прозрачности процедур выделения и использования средств Фонда,  областного бюджета, городского бюджета и средств собственников помещений многоквартирных домов.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с планируемыми показателями выполнения программы.

Критериями эффективности реализации программы будут являться повышение уровня комфортности и улучшение внешнего облика многоквартирных домов, снижение затрат на их содержание, уменьшение средней стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирных домов в количестве 26 шт. общей площадью 200 608,13 кв. м.

В результате реализации программных мероприятий прогнозируется сокращение затрат населения на содержание жилищного фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Экономическая эффективность достигается за счет сокращения годового расхода затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также расходов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение здания в среднем на 15 - 25%.

7. Организация управления программой и контроль хода ее реализации.

Комплексное управление программой осуществляет заказчик, разработчик,  координатор – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж, который:

-подготавливает проекты муниципальных правовых актов, направленных на обеспечение реализации программы;

-осуществляет текущее управление и контроль хода реализации программы, координацию действий исполнителей по выполнению программных мероприятий;

-проводит мониторинг выполнения объемов и сроков капитального ремонта многоквартирных домов;

-готовит статистическую, справочную и аналитическую информацию о результатах реализации программы и эффективности расходования финансовых средств;

Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

##### И.о. директора департамента ЖКХ                                                        А.Н. Слесарев