| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | пл. Ленина д.5 | 1956 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 324,09 | 3 550,39 | 2 473,30 | 114 | част | 1800000 | 1 257 363 | 226 319 | 226 318 | 90 000 | 416,27 | 8923 | 11.2011 |
| 2 | пр-кт Ленинский, д.171 | 1967 | 2008 | панель | 5 | 4 | 2 943,30 | 2 641,30 | 2 641,30 | 119 | част | 1810000 | 1 264 348 | 227 576 | 227 576 | 90 500 | 614,96 | 8923 | 11.2011 |
| 3 | пр-кт Ленинский, д.49 | 1975 | - | панель | 9 | 5 | 12 374,90 | 9 701,60 | 8 678,60 | 420 | част | 11288098 | 7 885 132 | 1 419 281 | 1 419 280 | 564 405 | 912,18 | 8923 | 11.2011 |
| 4 | пр-кт Ленинский, д.8 кор.1 | 1958 | - | кирпич | 7 | 5 | 10 225,30 | 7 531,10 | 4 918,50 | 251 | част | 9268300 | 6 474 232 | 1 165 327 | 1 165 326 | 463 415 | 906,41 | 8923 | 11.2011 |
| 5 | пр-кт Московский, д.129 кор.А | 1978 | - | кирпич | 9 | 1 | 7 587,30 | 6 375,30 | 2 634,40 | 370 | част | 2700000 | 1 886 045 | 339 477 | 339 478 | 135 000 | 355,86 | 8923 | 11.2011 |
| 6 | ул. 20-летия Октября, д.40 кор.а | 1967 | - | кирпич | 5 | 7 | 7 723,70 | 5 679,00 | 4 826,20 | 274 | част | 5107000 | 3 567 418 | 642 116 | 642 116 | 255 350 | 661,21 | 8923 | 11.2011 |
| 7 | ул. 3 Интернационала, д.57 | 1984 | - | кирпич | 9 | 1 | 7 553,80 | 6 230,30 | 2 482,00 | 430 | част | 7545657 | 5 270 905 | 948 735 | 948 734 | 377 283 | 998,92 | 8923 | 11.2011 |
| 8 | ул. 60 Армии, д.23 | 1981-1982 | - | кирпич | 9 | 10 | 21 678,70 | 19 343,80 | 14 489,20 | 920 | част | 10755000 | 7 512 744 | 1 352 253 | 1 352 253 | 537 750 | 496,11 | 8923 | 11.2011 |
| 9 | ул. 9 Января, д.278 | 1984 | - | кирпич | 9 | 1 | 7 871,40 | 6 618,00 | 1 967,90 | 520 | част | 2700000 | 1 886 045 | 339 477 | 339 478 | 135 000 | 343,01 | 8923 | 11.2011 |
| 10 | ул. Брянская, д.3 | 1961 | - | кирпич | 5 | 2 | 1 875,30 | 1 603,20 | 1 236,10 | 75 | част | 2100000 | 1 466 924 | 264 038 | 264 038 | 105 000 | 1119,82 | 8923 | 11.2011 |
| 11 | ул. Генерала Лизюкова, д.55 | 1976 | - | панель | 9 | 4 | 9 682,09 | 7 000,50 | 4 959,10 | 393 | част | 14605000 | 10 202 104 | 1 836 323 | 1 836 323 | 730 250 | 1508,46 | 8923 | 11.2011 |
| 12 | ул. Карла Либкнехта, д.72 | 1957 | - | кирпич | 3 | 3 | 1 478,50 | 1 355,70 | 1 173,70 | 67 | част | 1677620 | 1 171 876 | 210 931 | 210 932 | 83 881 | 1134,68 | 8923 | 11.2011 |
| 13 | ул. Кирова, д.10 | 1979 | - | кирпич | 10 | 5 | 14 336,80 | 12 276,90 | 10 116,10 | 370 | част | 6000000 | 4 191 210 | 754 395 | 754 395 | 300 000 | 418,50 | 8923 | 11.2011 |
| 14 | ул. Космонавтов, д.30 | 1964 | - | кирпич | 5 | 5 | 4 502,30 | 3 333,20 | 2 163,70 | 142 | част | 5500000 | 3 841 942 | 691 529 | 691 529 | 275 000 | 1221,60 | 8923 | 11.2011 |
| 15 | ул. Мира, д.3 | 1957 | - | кирпич | 5 | 14 | 14 320,10 | 12 839,40 | 8 687,80 | 308 | част | 13500000 | 9 430 223 | 1 697 389 | 1 697 388 | 675 000 | 942,73 | 8923 | 11.2011 |
| 16 | ул. Острогожская, д.67 кор.а | 1966 | - | кирпич | 5 | 4 | 4 624,80 | 3 290,10 | 2 598,50 | 168 | част | 3982980 | 2 782 251 | 500 790 | 500 790 | 199 149 | 861,22 | 8923 | 11.2011 |
| 17 | ул. Средне-Московская, д.15/17 | 1962 | - | кирпич | 5 | 1 | 2 134,00 | 1 489,20 | 595,50 | 129 | част | 1200000 | 838 242 | 150 879 | 150 879 | 60 000 | 562,32 | 8923 | 11.2011 |
| 18 | ул. Тимирязева, д.12 б | 1976 | - | кирпич | 5 | 1 | 5 673,50 | 4 754,80 | 927,00 | 210 | част | 6290978 | 4 394 469 | 790 980 | 790 980 | 314 549 | 1108,84 | 8923 | 11.2011 |
| 19 | ул. Торпедо, д.17 кор.А | 1970 | - | кирпич | 5 | 1 | 4 677,10 | 3 739,10 | 1 569,40 | 230 | част | 6463365 | 4 514 887 | 812 655 | 812 655 | 323 168 | 1381,92 | 8923 | 11.2011 |
| 20 | ул. Шишкова, д.61 | 1972 | - | панель | 9 | 6 | 12 946,50 | 10 417,10 | 10 417,10 | 489 | част | 6000000 | 4 191 210 | 754 395 | 754 395 | 300 000 | 463,45 | 8923 | 11.2012 |
| 21 | ул. Шишкова, д.69 | 1973 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 165,20 | 2 892,90 | 2 892,90 | 119 | част | 5210000 | 3 639 366 | 655 067 | 655 068 | 260 499 | 1646,03 | 8923 | 11.2011 |
| 22 | ул. Южно-Моравская, д.29 | 1977 | - | кирпич | 9 | 1 | 7 247,40 | 5 593,20 | 1 421,80 | 324 | част | 2700000 | 1 886 045 | 339 478 | 339 477 | 135 000 | 372,55 | 8923 | 11.2011 |
| 23 | ул. Южно-Моравская, д.30 | 1972 | - | кирпич | 9 | 6 | 13 978,90 | 11 359,70 | 7 753,10 | 448 | част | 7707000 | 5 383 609 | 969 020 | 969 021 | 385 350 | 551,33 | 8923 | 11.2011 |
| 24 | пгт. Придонской, ул. 232 Стрелковой Дивизии, д.37 | 1985 | - | панель | 9 | 2 | 4 999,80 | 3 975,10 | 2 334,70 | 199 | част | 1145216 | 799 973 | 143 991 | 143 991 | 57 261 | 229,05 | 8923 | 11.2011 |
| 25 | пгт.Придонской, ул. 232 Стрелковой Дивизии, д.8 | 1988 | - | кирпич | 9 | 3 | 7 199,00 | 5 797,00 | 3 447,40 | 300 | част | 562850 | 393 170 | 70 768 | 70 769 | 28 143 | 78,18 | 8923 | 11.2011 |
| 26 | с. Никольское, ул. Майская, д.33 кор.А | 1987 | - | кирпич | 5 | 6 | 5 484,35 | 3 823,50 | 2 573,50 | 246 | част | 3600000 | 2 514 726 | 452 637 | 452 637 | 180 000 | 656,41 | 8923 | 11.2011 |
| Итого по городскому округу город Воронеж |  | Х | Х | Х | Х | Х | 200 608,13 | 163 211,39 | 109 978,80 | 7 635 | 0 | 141 219 064 | 98 646 459 | 17 755 826 | 17 755 826 | 7 060 953 | Х | Х | Х |

И.о. директора департамента ЖКХ													 А.Н. Слесарев

Приложение №2 к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов городского округа город Воронеж в 2011 г.»

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | м2 | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Городской округ город Воронеж | 200608,13 | 7 635 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 141 219 064 | 141 219 064 |

И.о. директора департамента ЖКХ													 А.Н. Слесарев

Приложение №3 к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов городского округа город Воронеж в 2011 г.»

Реестр многоквартирных домов по видам работ

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта Всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт кровли |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление и ремонт фасадов |  | Ремонт фундаментов |  | Энергетическое обследование дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м2 | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | пл. Ленина д.5 | 1800000,00 | 1679925,00 | 120075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пр-кт Ленинский, д.171 | 1810000,00 | 1507719,00 | 302281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пр-кт Ленинский, д.49 | 11288098,00 | 2073426,00 | 0,00 | 1757,00 | 1442304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6697,00 | 7772368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пр-кт Ленинский, д.8 кор.1 | 9268300,00 | 4441429,00 | 187435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3866,00 | 4639436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пр-кт Московский, д.129 кор.А | 2700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. 20-летия Октября, д.40 кор.а | 5107000,00 | 2733950,00 | 121000,00 | 1880,80 | 2252050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ул. 3 Интернационала, д.57 | 7545657,00 | 3239350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2700000,00 | 0,00 | 0,00 | 3018,00 | 1606307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ул. 60 Армии, д.23 | 10755000,00 | 8481531,00 | 0,00 | 3232,90 | 2273469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ул. 9 Января, д.278 | 2700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ул. Брянская, д.3 | 2100000,00 | 1454778,00 | 154286,00 | 553,00 | 490936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ул. Генерала Лизюкова, д.55 | 14605000,00 | 5089381,00 | 0,00 | 1010,00 | 934073,00 | 4,00 | 5455000,00 | 0,00 | 0,00 | 2135,00 | 3126546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ул. Карла Либкнехта, д.72 | 1677620,00 | 806353,00 | 109992,00 | 688,80 | 761275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ул. Кирова, д.10 | 6000000,00 | 0,00 | 4286,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5995714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ул. Космонавтов, д.30 | 5500000,00 | 2967791,00 | 203124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950,00 | 2329085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ул. Мира, д.3 | 13500000,00 | 0,00 | 100000,00 | 5319,00 | 7331746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5178,00 | 6068254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ул. Острогожская, д.67 кор.а | 3982980,00 | 3063863,00 | 3803,00 | 1114,60 | 915314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ул. Средне-Московская, д.15/17 | 1200000,00 | 0,00 | 295552,00 | 832,00 | 904448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ул. Тимирязева, д.12 б | 6290978,00 | 3695222,00 | 43745,00 | 1040,00 | 804274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2394,00 | 1747737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ул. Торпедо, д.17 кор.А | 6463365,00 | 4224744,00 | 0,00 | 1205,00 | 934929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,10 | 1303692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | ул. Шишкова, д.61 | 6000000,00 | 4095385,00 | 0,00 | 1745,00 | 1404660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 499955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ул. Шишкова, д.69 | 5210000,00 | 4198940,00 | 0,00 | 880,00 | 602850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2150,00 | 408210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ул. Южно-Моравская, д.29 | 2700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ул. Южно-Моравская, д.30 | 7707000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7707000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | пгт. Придонской, ул. 232 Стрелковой Дивизии, д.37 | 1145216,00 | 0,00 | 303412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2070,00 | 841804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | пгт.Придонской, ул. 232 Стрелковой Дивизии, д.8 | 562850,00 | 259438,00 | 303412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | с. Никольское, ул. Майская, д.33 кор.А | 3600000,00 | 1928062,00 | 405892,00 | 1612,00 | 1085959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3385,00 | 180087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу город Воронеж |  | 141219064,00 | 55941287,00 | 2658295,00 | 22870,10 | 22138287,00 | 23,00 | 29957714,00 | 0,00 | 0,00 | 40192,10 | 30523481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

И.о. директора департамента ЖКХ													 А.Н. Слесарев

Приложение № 4 к муниципальной адресной программе

"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов городского округа город Воронеж в 2011 г."

РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Ленинский пр. 134 | 1990 | - | кирпич | 9 | 6 | 14 153,80 | 12 963,70 | 9 308,10 | 518 | част | 2 053 042 | 1 441 822 | 259 520 | 259 520 | 103 203 | 159,22 | 8923 | 11.2011 |
| 2 | Хользунова,23 | 1972 | - | панель | 5 | 6 | 4 412,00 | 3 064,00 | 3 064,00 | 215 | част | 6 310 000 | 4 407 756 | 793 372 | 793 372 | 315 500 | 2059,40 | 8923 | 11.2011 |
| 3 | Театральная, 21 | 1959 | - | кирпич | 5 | 2 | 2 200,70 | 1 969,90 | 1 850,40 | 97 | част | 3 550 000 | 2 479 799 | 446 350 | 446 350 | 177 500 | 1613,12 | 8923 | 11.2011 |
| Итого по городскому округу город Воронеж |  | Х | Х | Х | Х | Х | 20 766,50 | 17 997,60 | 14 222,50 | 830 | Х | 11 913 042 | 8 329 377 | 1 499 243 | 1 499 243 | 596 203 | Х | Х | Х |

И.о. директора департамента ЖКХ													 А.Н. Слесарев