	
	
	                               УТВЕРЖДЕНО









                            постановлением администрации








                                    городского округа город Воронеж 
                                                                                                           от __27.12.2011__ № __1425___
 

	Порядок действий сил и средств Воронежского городского звена 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при авариях на  сетях жизнеобеспечения



	№ п/п
	Время
	Мероприятия
	Порядок действий сил и средств

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ч*+0.05-0.10
	Уточнение данных об аварии:

         - место, время и характер аварии;

- источник информации;

- количество многоквартирных и жилых домов, социальных объектов, попадающих под отключение системы жизнеобеспечения (наименование, адрес);

и взаимное информирование ДДС.
	ДДС1 аварийной службы, информирует об аварии ЕДДС2, управление ЖКХ и управу района.

При наличии информации на социальных объектах об отключении систем жизнеобеспечения, сотрудники детских садов, школ, учреждений здравоохранения немедленно передают ее в ЕДДС. 

ЕДДС информирует СОД ЦУКС3, администрацию городского округа и управы районов.

	2.
	Ч*+0.10-0.15


	Направление к месту аварии оперативной группы МУ «Управление по делам ГО ЧС  г.Воронежа», аварийной бригады аварийной службы.

Информирование управляющей организации об аварии.
	ОД7  МКУ «Управление по делам ГО ЧС  г. Воронежа» направляет ОГ4 ,а аварийная служба направляет аварийную бригаду к месту аварии.

Дежурный по управе района и ДДС1 аварийной службы доводят информацию об аварии до ДДС1 управляющей организации.

	3.
	Ч*+0.15-0.20 
	Оповещение организаций, имеющих смежные с местом аварии коммуникации для проведения согласования земляных работ.
	ДДС1 аварийной службы оповещает ДДС1 МУП «Водоканал Воронежа», МКП «Воронежтеплосеть», МКП «Воронежгорсвет», ОАО «Воронежская сетевая компания», ОАО «Квадра» – «Воронежская региональная генерация», ОАО «Воронежская энергосбытовая  компания», Филиал ОАО «МРСК-Центра «Воронежэнерго», филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области», ОАО «Воронежгоргаз», ООО «Энерговид», ООО «СИТЭП», ЗАО «ВМУ-2», Воронежский ВРЗ – филиал ОАО «ВРМ», ООО «Воронежтеплоэнерго-сервис», ООО «Теплостанция», «ВМЗ» - филиал ФГУП и ГКНЦ им.М.В.Хрунычева и ОАО «Ростелеком» и информирует дежурного ЕДДС2 о принятии ими вызова. 

	4.
	Ч*+0.20-0.30

	Информирование объектов соц.назначения через соответствующие департаменты и управления.
	ЕДДС2 доводит информацию об аварии до соответствующих департаментов и управлений  администрации городского округа.

	5.
	Ч*+0.30-2.00


	Принятие решения на слив теплоносителя и доведение решения до ЕДДС, управы района и управляющих организаций. Организация взаимодействия с целью выделения (при необходимости) дополнительных сил и средств.

Подготовка бригад для проведения слива теплоносителя и расчёт времени необходимого на проведение слива.
	При аварии на магистральной сети решение принимает представитель управления ЖКХ департамента городского хозяйства, при аварии на внутридомовой сети решение принимает представитель управляющей организации с немедленным уведомлением теплоснабжающей организации. 

Управляющая организация производит расчёт необходимого количества персонала и времени для проведения слива теплоносителя и представляет данные в ЕДДС2.

	6.
	Ч*+0.40-0.50 
	Прибытие на место аварийной бригады, оценка масштаба аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств, определение ориентировочного времени выполнения работ.
	ДДС1 аварийной службы информирует ЕДДС2 о масштабах аварии, необходимости привлечения дополнительных сил и средств.

	7.
	Ч*+2.00


	Проведение слива энергоносителя.
	Силами управляющей организации, а также  силами аварийной службы, по договорённости с управляющей организацией, производится слив теплоносителя в жилых домах.

Силами аварийной бригады МКУ «ГАСС» производится слив энергоносителя в социальных объектах.

	8.
	Ч*+1.00-1.20


	Согласование представителями организаций, имеющих смежные с местом аварии коммуникации, хода проведения  работ на месте аварии и составление графика проведения работ.
	К месту аварии прибывают представители оповещённых служб. При необходимости перекрытия дорожного движения и эвакуации автомобилей, находящихся на месте аварии,  ДДС аварийной службы информирует ГИБДД.

	9.


	Ч*+1.20-1.30

	Представление графика выполнения работ.
	ДДС1 аварийной службы представляет в ЕДДС2 график выполнения работ. ЕДДС2 доводит информацию до СОД ЦУКС3 о масштабах аварии и времени выполнения работ по её устранению.

	10.
	Ч*+1.00-2.00
	Организация оповещения жителей отключаемых домов и социальных объектов об аварии и планируемом времени ее устранения. 
	При отключении водоснабжения и теплоснабжения управляющая организация организует с 6.00 до 22.00 вывешивание объявлений на дверях подъездов жилых домов. При отключении энергоснабжения  управляющая организация оповещает лифтовые компании. ЕДДС2 направляет  пейджинговое сообщение руководителям социальных объектов. ЦУКС9 организует информирование населения через СМИ10.

	11.
	Ч*+4.00-6.00


	Проведение расчётов на организацию эвакуации жителей.
	Управа района через управляющую организацию уточняет количество проживающих жителей, а также количество жителей, которые не могут обойтись без посторонней помощи и доводит эту информацию до ОД7. Готовит расчёты (в случае необходимости организует работу привлечённых сил и средств по эвакуации населения) на проведение эвакуации (место эвакуации, максимальное количество размещаемых эвакуированных на данном объекте, количество необходимого автотранспорта). 

	12.
	Ч*+4.00-6.00


	Привлечение к проведению мероприятий по эвакуации сил и средств УВД, СМП.  
	ОД7 – в случае необходимости проведения эвакуации жителей доводит информацию до дежурного УВД (на выделение экипажей ППС для проведения оповещения жителей, а также экипажей ГИБДД для сопровождения автобусов с эвакуируемыми), департамента здравоохранения и ССМП5 (на выделение необходимого количества экипажей СМП6 для эвакуации больных и медицинского обеспечения жителей в местах временного размещения), дежурного МКП МТК «Воронежпассажиртранс» (на выделение необходимого количества автобусов)

	13.
	Ч*+6.00-8.00
	Проведение совместно с представителями УВД обхода квартир и эвакуации граждан, требующих ухода.
	Управа района совместно с управляющей организацией организует эвакуацию граждан, требующих ухода.

	14.
	Ч*+12.00
	Организация мероприятий по предотвращению возникновения ЧС. 
	На месте аварии проводится  заседание КЧС11 района с привлечением представителей управления ЖКХ департамента городского хозяйства и взаимодействующих организаций.


Примечание:
*Ч - время поступления сообщения;
1ДДС – дежурно-диспетчерская служба;
2 ЕДДС –единая дежурно-диспетчерская служба;
3СОД  ЦУКС – старший оперативный дежурный центра управления кризисными ситуациями;
4ОГ – оперативная группа;
5ССМП – станция скорой медицинской помощи;
6СМП – скорая медицинская помощь;
7ОД – оперативный дежурный;
8ОДС – оперативно-дежурная служба;
9ЦУКС – центр управления кризисными ситуациями;
10СМИ – средства массовой информации;
11КЧС – комиссия по чрезвычайным ситуациям.
И.о. руководителя управления ЖКХ










 И.В. Черенков

