1

                                          УТВЕРЖДЕНО
                                                                          постановлением  администрации                                   
                                                                          городского  округа город Воронеж
                                                                           от _16.10.2012_ г. № _870__
 ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ  ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА,
ограниченного улицами:  9 Января, Жигулевская, Торпедо, Динамо
	№ п/п
	Наименование разделов
	Содержание

	1
	Заказчик
	ООО  «БиК»

	2
	Исполнитель
	МКП «Управление главного архитектора»

	3
	Основание для разработки документации по планировке территории
	Предложения ООО  «БиК»

	4
	Объект разработки
	Территория квартала ограниченного улицами:9 Января, Жигулевская, Торпедо Динамо, площадью 1,92 га (уточнить проектом)  расположенная в   Советском  районе городского округа город Воронеж .

	5
	Состав документации по планировке территории
	Проект планировки территории


	6
	Цель разработки документации по планировке территории
	1.Подготовить проект планировки территории квартала, ограниченного улицами: 9 Января, Жигулевская, Торпедо, Динамо  в городском округе город Воронеж в соответствии с Генеральным планом городского округа город Воронеж, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II, правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II, нормативов градостроительного проектирования.
2.Обеспечить устойчивое развитие территории квартала , ограниченного улицами: 9 Января, Жигулевская, Торпедо ,Динамо в городском округе город Воронеж
3.Выделить элементы планировочной структуры территории проектирования ( кварталы, микрорайоны и внутриквартальную планировочную структуру, являющуюся территорией общего пользования)
4.Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры
5.Установление границ зон планируемого размещения  объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения.

	7
	Этапы разработки документации по планировке территории
	Работы по подготовке проекта планировки выполняются в  один этап, который включает в себя следующие виды работ:
1 - сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории .
2  - подготовка проекта планировки территории и его согласование в Управлении главного архитектора.

	8
	Виды работ по этапам
	1. Сбор и анализ исходных данных  и подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории
1.1. Сбор и анализ исходных данных
1.2. Подготовка материалов по обоснованию
1.2.1.Пояснительная записка
1.2.2.Схема расположения элемента планировочной структуры - б/м
1.2.3.Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М1:2000
1.2.4. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта  М 1:2000
1.2.5.Схему границ зон с особыми условиями использования территорий  М1:2000  
1.2.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории  М 1:2000
2.Подготовка проекта планировки территории
2.1.Чертеж проекта планировки территории
М  1:2000
2.2.Положение о размещении объектов капитального строительства
2.3. Согласование проекта планировки в Управлении главного архитектора

	9
	Исходные данные для разработки документации по планировке территории
	При выполнении работ использовать следующие исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
- инвентаризационные данные по землепользованию, информация о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет;
-материалы инженерно- геологических изысканий;
Исходные данные, получение которых возлагается на Исполнителя:
- Генеральный план  городского округа город Воронеж, утвержденный решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II;
- Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденные решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II ( с учетом внесенных изменений),
- иная ранее утвержденная градостроительная документация;
-топографическая основа;

	10
	Особые условия проектирования
	Земельный участок расположен в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж
( Придача), Воронеж (Чертовицкое), Воронеж ( Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж ( Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации

	11
	Сроки разработки документации по планировке территории
	Сбор исходных данных -2 месяц (60 рабочих дней)
Подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории – 3 месяца ( 90 рабочих дней)
Подготовка проекта планировки – 2 месяца ( 60 рабочих дней)
Согласование с Управлением главного архитектора – 1 месяц (30 рабочих дней)

	12
	Документы, регламентирующие выполнение работ
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской федерации;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»
-Региональные и местный нормативы градостроительного проектирования.

	13
	Порядок передачи документации по планировке территории
	Исполнитель передает Заказчику проект планировки территории в полном объеме.

	14
	Требования к текстовой и графическим частям
	Обязательные разделы текстовой части
Текстовые материалы сдаются в электронном виде в формате Microsoft Word и в сброшюрованном виде, оформленные в соответствии с нормативными требованиями к оформлению проектной документации
Графическая часть (в электронном и печатном виде)
 Графические данные представляются в электронном и печатном виде.
В электронном виде в формате программного обеспечения в котором велась разработка, в растровом виде материал предоставляется в формате TIFF c разрешением не менее 300dpi.
Количество экземпляров
4 ( четыре)



Заместитель главы администрации -
директор департамента
градостроительства и архитектуры                                             М.И. Кирпичёв
