УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 27.09.2021     № 932

ЗАДАНИЕ

НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории, ограниченной УЛ. курнатовского,

УЛ. дубовая В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ

| № п/п | Наименование раздела | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Администрация городского округа город Воронеж |  |
| 2 | Исполнитель | Определяется заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |  |
| 3 | Основания для разработки документации по планировке территории | Предложение администрации городского округа город Воронеж |  |
| 4 | Объект разработки | Территория, ограниченная ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж, ориентировочной площадью 78,0 га (уточнить проектом). Рассматриваемая территория находится в Железнодорожном районе городского округа город Воронеж. Территория проектирования может быть увеличена для определения участков строительства линейных объектов на основании технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |  |
| 5 | Состав документации по планировке территории | Проект планировки территории, проект межевания территории |  |
| 6 | Цель разработки документации по планировке территории | Выделить элементы планировочной структуры: 1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж, в соответствии с Генеральным планом городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы» (далее – Генеральный план), Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землепользования и застройки), нормативами градостроительного проектирования. 2. Обеспечить устойчивое развитие территории, ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж. 3. Установить границы территории общего пользования. 4. Установить границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства. 5. Определить характеристики и очередность планируемого развития территории, ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж. 6. При необходимости установить границы зон планируемого размещения линейных объектов. 7. Определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков под многоквартирными жилыми домами и иными зданиями, сооружениями с учетом: - интересов правообладателей земельных участков; - интересов правообладателей смежных земельных участков; - местоположения существующих объектов капитального строительства, сооружений, элементов благоустройства; - утвержденных и поставленных на кадастровый учет санитарно-защитных зон; - иных сведений, предоставленных заказчиком |  |
| 7 | Этапы разработки документации по планировке территории | Работы по подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж, выполняются в один этап, который включает в себя следующие виды работ: 1) сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории; 2) подготовка документации по планировке территории и получение по результатам проверки в управлении главного архитектора администрации городского округа город Воронеж заключения о возможности направления указанной документации главе городского округа город Воронеж для принятия решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний |  |
| 8 | Виды работ по этапам | 1. Сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории: 1.1. Сбор и анализ исходных данных. 1.2. Подготовка материалов по обоснованию: 1.2.1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры городского округа город Воронеж с отображением границ элементов планировочной структуры. 1.2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 1.2.3. Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схема организации улично-дорожной сети. 1.2.4. Схема границ территории объектов культурного наследия. 1.2.5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 1.2.6. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов. 1.2.7. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 1.2.8. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории. 1.2.9. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне. 1.2.10. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 1.2.11. Обоснование очередности планируемого развития территории. 1.2.12. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. 1.3. Подготовка материалов по обоснованию проекта межевания территории, включающих в себя чертежи, на которых отображаются: 1.3.1. Границы существующих земельных участков. 1.3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий. 1.3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства. 1.3.4. Границы особо охраняемых природных территорий. 1.3.5. Границы территорий объектов культурного наследия. 2. Подготовка проекта планировки территории: 2.1. Подготовка чертежа планировки территории. 2.2. Подготовка положения о характеристиках планируемого развития территории. 2.3. Подготовка положения об очередности планируемого развития территории. 3. Подготовка проекта межевания территории – подготовка чертежа межевания территории, на котором отображаются: 3.1. Границы планируемых (в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры. 3.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории. 3.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений. 3.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 3.5. Границы публичных сервитутов. 4. Предоставление документации по планировке территории в управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж для проведения проверки на соответствие утвержденному заданию на подготовку документации по планировке территории и требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и получение по результатам проверки заключения о возможности направления указанного проекта главе городского округа город Воронеж для принятия решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний. 5. Схемы и чертежи изготавливаются с использованием откорректированной топографической основы М 1:500, предоставляются в М 1:500, М 1:1000. 6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |
| 9 | Исходные данные для разработки документации по планировке территории | Исходные данные, предоставляемые заказчиком: - материалы отраслевого картографического фонда (топографические планы М 1:500 в электронном виде в растровой форме в формате JPG или BMP) в пределах территории, ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж; - сведения о прохождении в пределах территории, ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж, красных линий; - сведения о поступивших предложениях относительно уточнения, перераспределения и (или) формирования границ земельных участков, расположенных в пределах территории, ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж. Исходные данные, получаемые исполнителем самостоятельно: - материалы отраслевого картографического фонда (топографические планы М 1:500 в бумажном виде для обновления картографической подосновы) в пределах территории, ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж (в состав документации по планировке территории включается информация о проделанной работе в части корректировки материалов отраслевого картографического фонда); - инвентаризационные данные относительно объектов капитального строительства, расположенных в пределах территории, ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж; - выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельные участки, расположенные в пределах территории, ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж, и (или) кадастровые планы в пределах границ указанной территории; - Генеральный план; - Правила землепользования и застройки; - сведения о наличии в пределах территории установленных охранных и санитарно-защитных зон; - иная ранее утвержденная градостроительная документация |  |
| 10 | Особые условия проектирования | 1. Рассматриваемая территория расположена в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Придача), Воронеж (Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж (Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации. 2. Планируемая территория расположена в границах зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Законом Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области». 3. Учесть установленные и нормативные зоны с особыми условиями использования территории, санитарно-защитные зоны, включая санитарно-защитные зоны скважин водоснабжения. 4. Учесть ограничение в использовании планируемой территории в отношении охранных зон сетей инженерно-технического обеспечения и дорог общего пользования. 5. Учесть требования приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.05.2009 № 142 «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике федерального значения «Воронежский». 6. Проработать вопрос инженерного обеспечения планируемой территории. 7. Проработать вопрос обеспечения транспортной доступности планируемой территории, в том числе транспортной связи с городом. 8. Обеспечить планируемую территорию элементами планировочной структуры: проездами, пешеходными дорогами, площадками для временного хранения автомобилей и элементами благоустройства. 9. Проработать вопрос об обеспечении планируемой территории объектами социальной инфраструктуры. Расчетную мощность объектов социальной инфраструктуры уточнить в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования и согласовать с профильными структурными подразделениями администрации городского округа город Воронеж |  |
| 11 | Сроки разработки документации по планировке территории | Сбор исходных данных и подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории – 2 месяца (60 дней). Подготовка документации по планировке территории – 1 месяц (30 дней). Согласование документации по планировке территории – 1 месяц (30 дней) |  |
| 12 | Документы, регламентирующие выполнение работ | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; - постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - решение Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы»; - решение Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - приказ управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области»; - решение Воронежской городской Думы от 31.08.2016 № 340-IV «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Воронеж»; - решение Воронежской городской Думы от 19.06.2008 № 190-II «Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа город Воронеж»; - иные законодательные и нормативные документы Российской Федерации и Воронежской области в части, относящейся к предмету градостроительной деятельности, а также необходимые санитарные нормы и правила, иные нормативные документы |  |
| 13 | Порядок передачи документации по планировке территории | Исполнитель передает заказчику документацию по планировке территории в полном объеме. Заказчик обязан предоставить документацию по планировке территории в управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж в полном объеме на бумажном носителе и в электронном виде |  |
| 14 | Требования к текстовой и графической частям | Обязательные разделы текстовой части | 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения. 2. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры. 3. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 5. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным Правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения. 6. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне. 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 8. Обоснование очередности планируемого развития территории. 9. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории |
|  |  | Графическая часть (в электронном и печатном виде) | 1. Документация по планировке территории, ограниченной ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж, предоставляется в печатном брошюрованном виде на листах формата А4, на электронном носителе в формате MS Word версии 2003 или выше. Графические материалы документации по планировке территории предоставляются в печатном брошюрованном виде на листах формата А4 и в электронном виде в формате JPG (не менее 300 dpi). В составе графических материалов, предоставляемых в электронной форме, обязательно должны присутствовать рабочие файлы, с помощью которых выполнялась распечатка выходных документов, а также растровые копии всех выходных документов (чертежей, схем, карт) в растровом формате с оформлением (заголовки, логотипы и т.п.) и без оформления. В цифровой (векторной) графике карты с привязкой к местной системе координат (МСК-36), в растровом виде в масштабе оригинала на электронном носителе в следующих форматах: - DWG в системе координат МСК-36 с обозначением границ территории квартала; - PDF; - JPG (не менее 300 dpi). 2. После утверждения постановлением администрации городского округа город Воронеж в составе документации по планировке территории проект межевания территории дополнительно предоставляется в электронном виде в формате XML и (или) MID/MIF с обозначением границ существующих, изменяемых и (или) образуемых земельных участков, а также границ территории по ул. Курнатовского, ул. Дубовая в городском округе город Воронеж в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж. 3. Предоставляются в бумажном и электронном виде (формат JPG, не менее 300 dpi) демонстрационные материалы для организации экспозиции для проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в виде: - графических материалов документации по планировке территории в масштабе 1:1000 в 2 экз.; - демонстрационного альбома в брошюрованном виде формата А3, содержащего проект межевания территории, в 2 экз.; - материалов презентации на электронном носителе в формате, совместимом с Microsoft Power Point 2003 и выше. 4. Схемы и чертежи документации по планировке территории изготавливаются с указанием масштаба и с учетом предоставленных заказчиком материалов отраслевого картографического фонда (топографические планы М 1:500) и отображаются в М 1:500. Выбранные толщина и цвет линий условных обозначений на графических материалах при наложении друг на друга не должны полностью перекрывать друг друга. Толщина отображаемых линий на графических материалах в бумажном виде не должна превышать 1,0 мм. 5. Электронная версия текстовых и графических материалов должна полностью соответствовать бумажному носителю и предоставляться на DVD или CD. 6. После получения заключения предоставляется векторная модель в одном из форматов: GVL, MID/MIF, TAB, SHP, IDF,QGS, SXF, вместе с файлами описания RSC в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж. 7. Фотофиксация придомовой территории, элементов благоустройства, малых архитектурных форм, существующих проездов и фасадов зданий предоставляется в электронном виде на электронном носителе в формате JPG ( не менее 150 dpi). 8. Материалы, предоставленные в электронном виде, должны быть подписаны усиленной электронной подписью |
|  |  | Количество экземпляров | 1 (один) – при направлении для получения заключения; 3 (три) – для приемки работ; 2 (два) – по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений |

Исполняющий обязанности

руководителя управления

главного архитектора                                                                              А.А. Власов