| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2021 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «2.1.3 | Останов теплотрассы № 3 |  |  |
|  | от ТК-3/2 до ТК-3/8 | 23.06–29.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-3/8 до ТК-3/19 | 02.08–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-3/19 до ТК-3/28 | 12.07–23.07. | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-3/29 до ТК-3/41а | 26.07–05.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |