УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 04.03.2022    № 168

ЗАДАНИЕ

на подготовку документации по планировке территории участка линейного объекта ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ВАСИЛЬЕВСКАЯ, ПЕР. ПЧЕЛИНЫЙ,                       УЛ. ДАВЫДОВСКАЯ, УЛ. ОСКОЛЬСКАЯ, УЛ. ГРИНЬКО  МИКРОРАЙОНА РЕПНОЕ в городском округе город Воронеж

| 1 | Заказчик | ООО «РВК-Воронеж» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Исполнитель | ООО «ПроектИнжиниринг» |  |
| 3 | Основания для разработки документации по планировке территории | Инвестиционная программа ООО «РВК-Воронеж» 2019–2024 |  |
| 4 | Объект разработки | Территория участка линейного объекта для строительства системы водоснабжения территории, ограниченной ул. Васильевская, пер. Пчелиный, ул. Давыдовская, ул. Оскольская, ул. Гринько микрорайона Репное, расположена в Железнодорожном районе городского округа город Воронеж в границах кадастровых кварталов 36:34:0107010, 36:34:0107011, 36:34:0107012, 36:34:0107013, 36:34:0107014, 36:34:0107015, 36:34:0107016, 36:34:0107017, 36:34:0107018, 36:34:0107019, 36:34:0107020, 36:34:0107021, 36:34:0107022, 36:34:0107023, 36:34:0107024, 36:34:0107025, 36:34:0107026, 36:34:0107027, 36:34:0107028, 36:34:0107030, 36:34:0107032, 36:34:0107033. Ориентировочная протяженность водопроводных сетей составляет 8,65 км (уточняется проектом) |  |
| 5 | Состав документации по планировке территории | Проект планировки территории Проект межевания территории |  |
| 6 | Цель разработки документации по планировке территории | Выделить элементы планировочной структуры территории и установить границы межевания территории: 1. Подготовить документацию по планировке территории участка линейного объекта для строительства системы водоснабжения территории, ограниченной ул. Васильевская, пер. Пчелиный, ул. Давыдовская, ул. Оскольская, ул. Гринько микрорайона Репное в городском округе город Воронеж, в соответствии с Генеральным планом городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы» (далее – Генеральный план), Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землепользования и застройки), нормативами градостроительного проектирования. 2. Обеспечить устойчивое развитие рассматриваемой территории. 3. Выделить элементы планировочной структуры. 4. Установить границы зоны планируемого размещения линейного объекта |  |
| 7 | Этапы разработки документации по планировке территории | Работы по подготовке документации по планировке территории выполняются в один этап, который включает в себя следующие виды работ: 1) сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории; 2) подготовка документации по планировке территории и получение по результатам проверки в управлении главного архитектора администрации городского округа город Воронеж заключения о возможности направления указанного проекта главе городского округа город Воронеж для принятия решения о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений |  |
| 8 | Виды работ по этапам | 1. Сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории. 1.1. Сбор и анализ исходных данных. 1.2. Подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории: 1.2.1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры городского округа город Воронеж с отображением границ элементов планировочной структуры. 1.2.2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. 1.2.3. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. 1.2.4. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.). 1.2.5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне. 1.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 1.2.7. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. 1.3. Подготовка материалов по обоснованию проекта межевания территории, включающих в себя чертежи, на которых отображаются: 1.3.1. Границы существующих земельных участков. 1.3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий. 1.3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства. 2. Подготовка проекта планировки территории: 2.1. Подготовка чертежа планировки территории. 2.2. Подготовка положения о характеристиках строительства линейного объекта. 2.3. Подготовка положения об очередности строительства линейного объекта. 3. Подготовка проекта межевания территории: 3.1. Подготовка чертежа межевания территории. 3.2. Подготовка текстовой части проекта межевания территории. 4. Предоставление документации по планировке территории в управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж для проведения проверки на соответствие утвержденному заданию на подготовку документации по планировке территории и требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и получение по результатам проверки заключения о возможности направления указанного проекта главе городского округа город Воронеж для принятия решения о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений. 5. Схемы и чертежи изготавливаются с использованием откорректированной топографической основы М 1:500, предоставляются в М 1:500, М 1:1000, М 1:2000. 6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости |  |
| 9 | Исходные данные для разработки документации по планировке территории | Исходные данные, предоставляемые заказчиком: - откорректированная топографическая основа М 1:500; - инвентаризационные данные по землепользованию, информация о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; - материалы инженерно-геологических изысканий. Исходные данные, получаемые исполнителем самостоятельно: - Генеральный план; - Правила землепользования и застройки (с учетом внесенных изменений); - иная ранее утвержденная градостроительная документация |  |
| 10 | Особые условия проектирования | 1. Рассматриваемый участок линейного объекта расположен в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж (Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации. 2. Рассматриваемая территория расположена в зоне боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Закона Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области». 3. Часть планируемой территории участка линейного объекта входит в состав территории государственного лесного фонда, в связи с чем в соответствии с частью 12.3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации документация по планировке территории до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных категорий – с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений. 4. Необходимо согласовать возможность прохождения рассматриваемого участка линейного объекта с правообладателями земельных участков, пересекаемых данным линейным объектом |  |
| 11 | Сроки разработки документации по планировке территории | Сбор исходных данных – 2 месяца (60 дней). Подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории – 3 месяца (90 дней). Подготовка документации по планировке территории – 2 месяца (60 дней). Согласование документации по планировке территории в управлении главного архитектора администрации городского округа город Воронеж – 1 месяц (30 дней) |  |
| 12 | Документы, регламентирующие выполнение работ | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - региональные и местные нормативы градостроительного проектирования |  |
| 13 | Порядок передачи документации по планировке территории | Исполнитель передает заказчику документацию по планировке территории в полном объеме. Заказчик обязан представить документацию по планировке территории в управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж в полном объеме на бумажном носителе и в электронном виде |  |
| 14 | Требования к текстовой и графической частям | Обязательные разделы текстовой части | Текстовые материалы проекта планировки территории представляются на электронном носителе в формате, совместимом с Microsoft Office Word, на бумажном носителе в брошюрованном виде на листах формата А4 |
|  |  | Графическая часть (в электронном и печатном виде) | 1. Графические материалы в электронном виде в следующих форматах: - формате векторных данных (.dwg, .shp) в системе координат МСК-36; - формате PDF; - растровом формате − JPG не менее 300 dpi. В составе графических материалов, предоставляемых в электронной форме, обязательно должны присутствовать рабочие файлы, с помощью которых выполнялась распечатка выходных документов, а также растровые копии всех выходных документов (чертежей, схем, карт) в растровом формате с оформлением (заголовки, логотипы и т.п.) и без оформления. 2. Демонстрационный альбом (бумажный носитель), содержащий проект межевания территории, в брошюрованном виде на листах формата А3 в 2 экз., а также графические материалы проекта межевания территории в М 1:2000 в 2 экз. 3. Сводный материал презентации для проведения общественных обсуждений или публичных слушаний на электронном носителе в формате, совместимом с Microsoft Power Point 2003 и выше. 4. Демонстрационные материалы для организации экспозиции для проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по документации планировки территории на планшетах размером не менее 1 x 1 м. 5. Электронные версии текстовых и графических материалов проекта должны полностью соответствовать бумажному носителю и предоставляются на DVD или CD дисках. 6. Для ведения ГИС ВО «ОГД ВО» предоставляется векторная модель в одном из форматов: XML, GVL, MID/MIF, TAB, SHP, SXF, вместе с файлами описания RSC в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж. 7. Проект межевания территории после его утверждения администрацией городского округа город Воронеж предоставляется дополнительно в электронном виде в формате XML и (или) MID/MIF с обозначением границ существующих, изменяемых и (или) образуемых земельных участков, а также границ территории в полигональном виде, в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж. 8. Проект межевания территории предоставляется в формате согласно требованиям Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
|  |  | Количество экземпляров | 4 (четыре) |

Исполняющий обязанности

руководителя управления

главного архитектора                                                                            А.А. Власов