Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Воронеж

от 21.10.2022    № 1099

Проект

Дополнительное соглашение № 2

к концессионному соглашению от 22 апреля 2020 года

на создание, реконструкцию с последующим содержанием

и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного

для организации отдыха граждан и туризма, расположенного

на особо охраняемой природной территории местного значения

садово-парковый ландшафт «Дельфин»

по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 2

г. Воронеж 								    «__»_________20__г.

Муниципальное образование городской округ город Воронеж, от имени которого выступает администрация городского округа город Воронеж в лице ___________________________________, действующего на основании доверенности  от ________________  № _______, именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны и индивидуальный предприниматель Толоконников Эдуард Алексеевич, действующий на основании ОГРНИП № 304366514000067, именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Стороны, в соответствии с разделом 11 концессионного соглашения от 22 апреля 2020 года заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к концессионному соглашению от 22 апреля 2020 года (далее – Концессионное соглашение) о нижеследующем:

1. Абзац первый пункта 3.1 раздела 3 «Создание, реконструкция Объекта соглашения» Концессионного соглашения изложить в следующей редакции:

«Концессионер обязан создать, реконструировать Объект соглашения, указанный в п. 1.1 настоящего Концессионного соглашения, в соответствии с условиями настоящего Концессионного соглашения, требованиями сводов правил (СП, СНиП), технических регламентов и других действующих нормативных актов Российской Федерации, регионального и местного законодательства, на основании проектно-сметной документации, разработанной Концессионером в соответствии с условиями настоящего Концессионного соглашения и действующим законодательством, на основании концепции благоустройства особо охраняемой природной территории местного значения садово-парковый ландшафт «Дельфин», согласованной в установленном порядке, в срок не позднее 2 лет 6 месяцев (1 этап работ) и 5 лет 6 месяцев (2 этап работ) со дня подписания настоящего Концессионного соглашения, установленный в приложении № 5 к настоящему соглашению.».

2. В пункте 3.2 раздела 3 «Создание, реконструкция Объекта соглашения» Концессионного соглашения слова «Последовательность выполнения работ» заменить словами «Последовательность этапов выполнения работ».

3. Пункт 6.2 раздела 6 «Сроки по Концессионному соглашению» Концессионного соглашения изложить в следующей редакции:

«6.2 Срок создания, реконструкции Объекта соглашения с учетом завершения работ в сроки, определенные приложением № 5 к настоящему Концессионному соглашению, и в указанной в нем последовательности определяется не позднее 2 лет 6 месяцев (1 этап работ) и 5 лет 6 месяцев (2 этап работ) со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.».

4. В пункте 6.3 раздела 6 «Сроки по Концессионному соглашению» Концессионного соглашения слова «Последовательность выполнения работ по благоустройству парка «Дельфин» заменить словами «Последовательность этапов выполнения работ».

5. В пункте 7.2 раздела 7 «Плата по Концессионному соглашению» Концессионного соглашения второе предложение изложить в следующей редакции:

«При этом в течение двух лет с даты подписания настоящего Концессионного соглашения Концессионер освобождается от обязанности по оплате концессионной платы.».

6. Приложение № 1 к Концессионному соглашению изложить в следующей редакции.

«Приложение № 1

к концессионному соглашению от 22 апреля 2020 года

на создание, реконструкцию с последующим содержанием

и эксплуатацией муниципального имущества,

предназначенного для организации отдыха граждан

и туризма, расположенного на особо охраняемой

природной территории местного значения

садово-парковый ландшафт «Дельфин»

по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 2

Информация об имуществе, которое находится в муниципальной собственности городского округа город Воронеж, передаваемом Концессионеру в составе объекта с целью реконструкции, последующего содержания и эксплуатации, предназначенном для организации отдыха граждан и туризма, расположенном на особо охраняемой природной территории местного значения

садово-парковый ландшафт «Дельфин» по адресу:  г. Воронеж, ул. Остужева, 2

| Объекты недвижимости, находящиеся на территории парка «Дельфин», числящиеся по ул. Остужева, 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, инвентарное дело (технический паспорт) (дата, №), литер, этажность № в экспликации приложения № 5 (при наличии) | Год постройки | Общая площадь (кв. м), протяженность (м) |  |  |  | Тип объекта, вид строит. материала | Регистрация права собственности |
|  |  |  | по тех. паспорту | по свидетельству о гос. регистрации | по реестру | неиспользуемая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Здание, лит. А, А1, А2, назначение: нежилое, 1-этажный, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 (№ 22 в экспликации приложения № 5) | 1977 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | здание кирпичное | № 36-36-01/178/2011-282 от 30.11.2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Парк «Дельфин» – маяк, назначение: нежилое, этаж: 1, 2, инв. № 9785, литер Е, Е1, (4А, 4Б), технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 (№ 13 в экспликации приложения № 5) | 1975 2001 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | здание кирпичное | № 36-36-01/178/2011-337 от 30.11.2011 |
| 3 | Парк «Дельфин» – сарай, назначение: нежилое, этаж: 1, литер Г, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 | - | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | здание металлическое на кирпичном фундаменте | № 36-36-01/178/2011-284 от 30.11.2011 |
| 4 | Парк «Дельфин» – водопровод, литер В | - | - | 693 | - | - | сооружение | № 36-36-01/178/2011-328 от 30.11.2011 |
| 5 | Парк «Дельфин» –электросеть, литер Э, протяженностью 1500 м | - | - | 1500 | 1500 | - | сооружение | № 36-36-01/178/2011-326 от 30.11.2011 |
| 6 | Парк «Дельфин» – бассейн «Ансамбль», литер Г11, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 | - | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | сооружение | № 36-36-01/178/2011-325 от 30.11.2011 |
| Объекты движимого имущества, находящиеся на территории парка «Дельфин», числящиеся по ул. Остужева, 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование объекта, инвентарное дело (технический паспорт) (дата, №), литер, этажность | Год постройки | Общая площадь (кв. м), протяженность (м) |  |  |  | Тип объекта, вид строит. материала | Регистрация права собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по тех. паспорту | по свидетельству о гос. регистрации | по реестру | оперативного управления (хоз. ведения, аренда и т.п.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Зона отдыха на территории парка «Дельфин», в состав которой входят: детский игровой комплекс «Горка с трапом» – 1 шт.; спортивный комплекс «Рукоход с кольцами» – 1 шт.; спортивный комплекс «Угловая шведская стенка» – 1 шт.; качалка-балансир – 2 шт.; горка с металлическими перилами – 1 шт.; качалка на пружине – 1 шт.; | - | - | - | - | - |  | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лавочка – 4 шт.; урна – 4 шт.; карусель с 6 сиденьями – 1 шт.; карусель с рулем – 1 шт.; качели двухпролетные – 1 шт.; качели с сиденьем «Гнездо» – 1 шт.; карусель «Вертушка» (чаша) – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Парк «Дельфин» – замощение, литер IV, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 | - | 123 | 96 | 96 | - | сооружение асфальт | - |
| 3 | Парк «Дельфин» – навес, литер Г1, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 | - | 52,1 | 52,1 | 52,1 | - | сооружение | - |
| 4 | Парк «Дельфин» – замощение, литер VIII, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 | - | 112 | 112 | 112 | - | сооружение плитка | - |
| 5 | Парк «Дельфин» – замощение, литер III, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 | - | 171 | 195 | 195 | - | сооружение асфальт | - |
| 6 | Парк «Дельфин» – аттракцион «Автодром», литер Г14, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 (№ 17 в экспликации приложения № 5) | - | 230 | 399,7 | 399,7 | - | сооружение | - |
| 7 | Парк «Дельфин» – замощение, литер I, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 | - | 38 | 38 | 38 | - | сооружение камень | - |
| 8 | Парк «Дельфин» – замощение, литер IX, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 | - | 509 | 253 | 253 | - | сооружение бетон | - |
| 9 | Парк «Дельфин» – замощение, литер II, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 | - | 5038 | 5169,4 | 5169,4 | - | сооружение асфальт | - |
| 10 | Парк «Дельфин» – замощение, литер V, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 | - | 70 | 70 | 70 | - | сооружение плитка | - |
| 11 | Парк «Дельфин» – замощение, литер VI, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 | - | 27 | 27 | 27 | - | сооружение плитка | - |
| 12 | Парк «Дельфин» – замощение, литер VII, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 | - | 60 | 60 | 60 | - | сооружение плитка | - |

| Объекты недвижимости, находящиеся на территории парка «Дельфин», числящиеся по ул. Переверткина, 7д: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, инвентарное дело (технический паспорт) (дата, №), литер, этажность | Год постройки | Общая площадь (кв. м), протяженность (м) |  |  |  | Тип объекта, вид строит. материала | Регистрация права |  |
|  |  |  | по тех. паспорту | по свидетельству о гос. Регистрации | по реестру | неиспользуемая |  | собственности | оперативного управления (хоз. ведения, аренда и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Парк «Дельфин» – туалет, назначение: нежилое, 1-этажный, лит. 2А, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 | 1979 | 38 53,1 (по наружному обмеру) | 38 | 38 | 38 | здание кирпичное | № 36-36-01/178/2011-281 от 30.11.2011 | Не зарегистрировано |
| 2 | Парк «Дельфин» – туалет, назначение: нежилое, 1-этажный, лит. 3А, технический паспорт от 30.08.2012, инв.№1804 (№ 1 в экспликации приложения № 5) | 1975 | 68,6 90,4 (по наружному обмеру) | 68,6 | 68,6 | 68,6 | здание кирпичное | № 36-36-01/178/2011-280 от 30.11.2011 | Не зарегистрировано |
| Объекты движимого имущества, находящиеся на территории парка «Дельфин», числящиеся по ул. Переверткина, 7д: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование объекта, инвентарное дело (технический паспорт) (дата, №), литер, этажность | Год постройки | Общая площадь (кв. м.), протяженность (м.) |  |  |  | Тип объекта, вид строит. материала | Регистрация права |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по тех. паспорту | по свидетельству о гос. регистрации | по реестру | неиспользуемая |  | собственности | оперативного управления (хоз. ведения, аренда и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кабельная сеть наружного освещения парка «Дельфин» (1 очередь) общей протяженностью 3020 м в составе: светильник ЖКУ-150 18 шт., провод СИП 4*16 420 м, стойка металлическая 36 шт., провод СИП 2*16 645 м, провод СИП 3*25+1*35 390 м, кабель ВВГ 4*16 1565 м, светильник «Стрит» с ДРИ-150 16 шт., светильник «Стрит» с ДНАТ-100 36 шт., опора ж/б 6 шт., шкаф н/о 1 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Парк «Дельфин» – детский игровой комплекс – качалка на пружине «Мотоцикл» | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Парк «Дельфин» – детский игровой комплекс – качели на дерев. стойках с гибкой подвеской | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 4 | Парк «Дельфин» – детский игровой комплекс – карусель | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 5 | Парк «Дельфин» – детский игровой комплекс – песочный дворик с горкой | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 6 | Парк «Дельфин» – детский игровой комплекс – дом-беседка «Крестики-нолики» | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Парк «Дельфин» – сиденье резиновое для качелей | - | - | - | - | - | - | - | - |

Техническое и фактическое состояние передаваемого имущества, определяющее возможность его дальнейшего использования, будет зафиксировано при передаче Концедентом Концессионеру имущества по акту приема-передачи (п. 2.6. Концессионного соглашения).».

| 7. Приложение № 2 к Концессионному соглашению изложить в следующей редакции: |  |
| --- | --- |
|  | # «Приложение № 2 # к концессионному соглашению от 22 апреля 2020 года # на создание, реконструкцию с последующим содержанием # и эксплуатацией муниципального имущества, # предназначенного для организации отдыха граждан # и туризма, расположенного на особо охраняемой # природной территории местного значения # садово-парковый ландшафт «Дельфин» # по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 2 |

Информация об имуществе, которое подлежит созданию, последующему содержанию и эксплуатации, предназначенном

для организации отдыха граждан и туризма, расположенном на особо охраняемой природной территории местного значения

садово-парковый ландшафт  «Дельфин» по адресу:  г. Воронеж, ул. Остужева, 2

| ## № ## п/п | ## Наименование / ## № в экспликации приложения № 5 ## (при наличии) | ## Адрес объекта | ## Характеристики объекта |  |  | ## Перво-начальная балансовая стоимость | ## Остаточная ## балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## площадь, количество | ## дата создания | ## техническое состояние |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 |
| ## 1 | Туалет № 2 / № 2 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 60 кв. м, 1 объект | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 2 | Воркаут (спортивная площадка) / № 3 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 700 кв. м | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 3 | Скейт-площадка / № 4 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 750 кв. м | ## - | ## - | ## - | ## - |

| ## 1 | 2 | ## 3 | 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 4 | Открытый амфитеатр со сценой / № 5 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 600 кв. м |  | ## - |  |  |
| ## 5 | Пункт проката / № 6 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 90 кв. м |  | ## - |  |  |
| ## 6 | Фуд-стрит / № 7 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 90 кв. м |  | ## - |  |  |
| ## 7 | Площадка для пляжного футбола / № 8 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 900 кв. м |  | ## - |  |  |
| ## 8 | Детская площадка / № 11 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 300 кв. м | ## - | ## Создание данного объекта осуществляется в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением, в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального, местного законодательства с учетом технических возможностей и существующей застройки | ## - | ## - |
| ## 9 | Аттракционы / № 12 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 5 объектов | ## - | Установка не менее 5 аттракционов-каруселей. ## Осуществляется в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением, в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального, местного законодательства с учетом технических возможностей и существующей застройки | ## - | ## - |
| ## 10 | Мостки пляжной зоны / № 14 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Площадка длиной не менее 150 м, площадью не менее 1200 кв. м | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 11 | Трасса здоровья (с беговой дорожкой) / № 15 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Длина не менее 900 м, площадь не менее 4000 кв. м | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 12 | Организованный вход в парк / № 16 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 2 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 13 | Аттракцион «Автодром» / № 17 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | 1 объект | ## - | ## Аттракцион, на котором посетители могут ездить по специальной площадке на двухместных электрических автомобилях | ## - | ## - |
| ## 14 | Релакс-парк / № 18 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | - | ## - | ## Обустройство функциональной зоны парка, предназначенной для тихого, созерцательного отдыха, с обустройством водопада |  |  |
| ## 15 | Парк знакомств / № 19 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | - | ## - | ## Обустройство функциональной зоны парка, предназначенной для прогулок и проведения времени, с установкой беседок, деревянных дорожек, уличной танцплощадки |  |  |
| ## 16 | Центральная пешеходная аллея / № 20 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | - | ## - | ## Обустройство пешеходной аллеи с дополнительным озеленением и установкой четырех типовых павильонов, в том числе для размещения поста охраны, администрации парка |  |  |
| ## 17 | Объекты озеленения | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | - | ## - | ## Посадка декоративной древесно-кустарниковой растительности, разбивка газонов с учетом требований, предусмотренных решением Воронежской городской Думы от 11.04.2012 № 762-III «Об утверждении Положения о создании, содержании и реконструкции зеленых насаждений на территории городского округа город Воронеж» | ## - | ## - |
| ## 18 | Малые архитектурные формы и обеспечение безопасности: - скамьи; - урны; - опоры освещения; - камеры видеонаблюдения | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | - | ## - | По индивидуальному проекту с учетом требований, предусмотренных решением Воронежской городской Думы от 19.06.2008 № 190-II «Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа город Воронеж», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» | ## - | ## - |
| ## 19 | Площадка для стритбола / № 10 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 200 кв. м |  | Площадка с асфальтовым покрытием, предназначенная для стритбола (уличный баскетбол) |  |  |
| ## 20 | Площадка для пляжного волейбола / № 9 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 150 кв. м |  | Площадка, предназначенная для пляжного волейбола |  |  |
| ## 21 | Парк автомодельного спорта / № 21 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 1500 кв. м |  | Парк автомодельного спорта (старт-трек парк) – специализированная трасса, предназначенная для занятий автомодельным спортом. Включает в себя: пункт проката автомобилей, трассу с препятствиями, пункт общественного питания |  |  |
| ## 22 | Нетиповой НТО / № 23 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 3 ед. 20 кв. м |  | Нестационарный объект для сдачи в аренду |  |  |
| ## 23 | Танцевальный зал / № 28 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 150 кв. м | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 24 | Спортивный зал / № 24 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 150 кв. м | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 25 | Детский фуд-корт / № 25 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 400 кв. м | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 26 | Зал киберспорта / № 26 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 300 кв. м | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 27 | Детский бассейн / № 27 в экспликации приложения № 5 | ## г. Воронеж, ## ул. Остужева, 2 | Не менее 150 кв. м | ## - | ## - | ## - | ## - |

| От Концедента: __________________/______________/ «____» ____________ 20__ г. М.П. |  | От Концессионера: ________________/ ______________ / «____» ___________ 20__ г. М.П.». |
| --- | --- | --- |

8. Приложение № 5 к Концессионному соглашению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к концессионному соглашению от 22 апреля 2020 года

на создание, реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией

муниципального имущества, предназначенного для организации

отдыха граждан и туризма, расположенного на

особо охраняемой природной территории местного значения

садово-парковый ландшафт «Дельфин» по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 2

| 21 20 28 24 2121 2121 2121 2121 | Экспликация* - Женский общественный туалет - Мужской общественный туалет - Площадка воркаута - Скейт-площадка - Амфитеатр 6. Пункт проката 7. Фуд-стрит 8. Площадка для пляжного футбола 9. Площадка для пляжного волейбола 10. Площадка для стритбола 11. Детская площадка 12. Зона аттракционов (не менее 5 каруселей) 13. Маяк 14. Мостки пляжной зоны 15. Трасса здоровья 16. Организованный вход 17. Автодром («Парк ПДД») 18. Релакс-парк 19. Парк знакомств 20. Центральная пешеходная аллея 21. Парк автомодельного спорта 22. Здание, лит. А, А1, А2 23. Нетиповой НТО 24. Спортивный зал 25. Детский фуд-корт 26. Зал киберспорта 27. Бассейн 28. Танцевальный зал * Места размещения пунктов общественного питания, аттракционов, спортивных сооружений и иных объектов, их пространственная форма и экстерьерные решения могут быть изменены и доработаны в процессе разработки эскизного проекта и проектно-сметной документации. |
| --- | --- |

ЭКСПЛИКАЦИЯ

|  | 1 Женский общественный туалет Санузел на месте существующего объекта |  |  | 2 Мужской общественный туалет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 Зона воркаута Специально оборудованная зона для выполнения элементов гимнастики и силовых упражнений, где можно заниматься в любое время. Комплексы упражнений выполняются с использованием веса собственного тела |  |  | 4 Скейт-площадка Специальная площадка для тренировок и выполнения трюков на роликах, скейтах, велосипедах класса «ВМХ». Предусматривается монтаж элементов, подходящих по конфигурации для профессионалов и новичков |
|  | 5 Амфитеатр Открытая площадка со сценой для проведения публичных мероприятий, концертов и выступлений |  |  | 6 Пункт проката Специализированное помещение для проката спортивного и прогулочного оборудования: велосипедов, самокатов, мини-машинок, лыж, коньков |
|  | 7 Фуд-стрит Помещение для размещения пунктов быстрого питания |  |  | 8 Площадка для пляжного футбола Специальная площадка для игры в пляжный футбол |
|  | 9 Площадка для пляжного волейбола Специальная площадка для игры в пляжный волейбол |  |  | 10 Площадка для стритбола Специальная площадка для игры в уличный баскетбол |
|  | 11 Детская площадка Оборудованное место для отдыха детей возрастом от 4 до 12 лет с установленными современными детскими игровыми комплексами |  |  | 12 Зона аттракционов Не менее 5 каруселей с электроприводом формата «Детские» и «Семейные» |
|  | 13 Маяк Обустроенные верхняя и нижняя смотровые площадки декоративного маяка |  |  | 14 Мостки пляжной зоны Обустроенные вдоль береговой линии нестационарные мостки для обеспечения пляжного отдыха и отдыха у воды |
|  | 15 Трасса здоровья Кольцевая дорожка по периметру парка, предназначенная для прогулок, бега и катания на велосипедах и самокатах |  |  | 16 Организованный вход Обустроенные входы в парк для обеспечения безопасности и удобства посетителей, а также для возможности заезда коммунальной техники |
|  | 17 Автодром («Парк ПДД») Объект, предназначенный для обучения детей правилам дорожного движения. На территории «Парка ПДД» выполнена разметка полос движения (трасс), установлены дорожные знаки |  |  | 18 Релакс-парк Территория для тихого, созерцательного отдыха |
|  | 19 Парк знакомств Зона парка, предназначенная для прогулок и проведения времени, с установкой беседок, деревянных дорожек, уличной танцплощадки |  |  | 20 Парк автомодельного спорта Специализированная трасса, предназначенная для занятий автомодельным спортом. Включает в себя: павильон администрации, трассу с препятствиями, чайный домик для зрителей |

Последовательность этапов выполнения работ

| № этапа | Последовательность работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Подготовка и согласование концепции реконструкции, получение технических условий, проведение проектно-изыскательских работ | Декабрь 2020 года |
|  | - Устройство забора и столбов освещения по периметру | Март 2021 года |
|  | - Устройство трассы здоровья, детской игровой площадки | Май 2021 года |
|  | - Устройство центральной пешеходной аллеи, мостков пляжной зоны | Сентябрь 2021 года |
|  | - Выполнение работ по дополнительному озеленению, установка типовых малых архитектурных форм | Октябрь 2021 года |
|  | - Устройство оснований каруселей, установка и запуск каруселей, проведение освидетельствования в Ростехнадзоре | Декабрь 2021 года |
|  | - Предоставление архитектурных решений на: - типовые павильоны; - спортивный зал; - танцевальный зал; - амфитеатр; - зал киберспорта; - детский фуд-корт; - фуд-стрит | Апрель 2022 года |
|  | - Предоставление проектно-сметной документации в составе: - ремонт здания санузла; - ремонт здания «Маяк»; - наружные сети водоснабжения и канализации; - системы охранного телевидения, звукового сопровождения; - наружные сети освещения; - нестационарные пляжные мостки; - схема планировочной организации земельного участка (площадка для воркаута; центральная пешеходная аллея; плоскостные спортивные сооружения); - амфитеатр; - детские игровые площадки; - основания каруселей; - дополнительное озеленение; - типовые НТО, фуд-стрит; - пункт проката | Май 2022 года |
|  | - Устройство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, систем видеонаблюдения и оповещения | Октябрь 2022 года |
|  | - Предоставление проектно-сметной документации в составе: - мужской общественный туалет; - скейт-парк; - объекты функциональной зоны «Парк ПДД»; - объекты функциональной зоны «Релакс-парк»; - объекты функциональной зоны «Парк знакомств»; - ремонт здания, лит. А, А1, А2; - парк автомодельного спорта; - ремонт нежилого здания, литер Г, с устройством пункта продажи кондитерских изделий; - устройство нестационарного объекта «Нетиповой НТО»; - ремонт нестационарного объекта «Навес», литер Г, с устройством кафе | Октябрь 2022 года |
|  | - Предоставление результатов проверки достоверности определения сметной стоимости | Октябрь 2022 года |
|  | - Ремонт женского общественного туалета, маяка, здания, лит. А, А1, А2 | Октябрь 2022 года |
|  | - Устройство площадки для воркаута, мужского общественного туалета, плоскостных спортивных сооружений (площадки для пляжного футбола, стритбола, пляжного волейбола) | Октябрь 2022 года |
|  | - Установка типовых НТО и нетипового НТО (не менее 1 ед.), пункта проката, фуд-стрита | Октябрь 2022 года |
|  | - Устройство организованных входов в парк | Октябрь 2022 года |
|  | - Устройство скейт-парка, амфитеатра, Парка автомодельного спорта | Октябрь 2022 года |
|  | - Устройство нестационарных объектов (в том числе малых архитектурных форм) в функциональных зонах «Парк знакомств», «Релакс-парк», «Парк ПДД» | Октябрь 2022 года |
|  | - Устройство системы навигации | Октябрь 2022 года |
|  | - Приемка 1 этапа работ; начало эксплуатации созданных/реконструированных объектов | Октябрь – ноябрь 2022 года |
| 2 | - Устройство (в том числе предоставление проектно-сметной документации) танцевального зала; спортивного зала; нетиповых НТО (не менее 2 ед.); детского фуд-корта; зала киберспорта; детского бассейна. | Октябрь 2025 года |
|  | - Приемка 2 этапа работ; начало эксплуатации созданных/реконструированных объектов | Октябрь 2025 года |

| От Концедента: ____________ / ______________ / «____» ______________ 20__ г. М.П. |  | От Концессионера: ____________ / Э.А. Толоконников / «____» ______________ 20__ г. М.П.». |
| --- | --- | --- |

9. Настоящее Дополнительное соглашение к Концессионному соглашению составлено на русском языке в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 2 экземпляра из них для Концедента, 1 экземпляр для Концессионера, 1 экземпляр передается в регистрирующий орган.

| От Концедента: Администрация городского округа город Воронеж Адрес: ул. Плехановская, д. 10, г. Воронеж, 394018 ИНН 3650002882 КПП 366601001 УФК по Воронежской области (Администрация городского округа город Воронеж) р/с 40204810300000001071 отделение Воронеж г. Воронеж БИК 042007001 ОКПО 04025847; ОКВЭД 84.11.3 ОГРН 1023601575733 ОКТМО 20701000 От Концедента: ___________/ _____________ / «____» ______________ 20__ г. М.П. |  | От Концессионера: Индивидуальный предприниматель Толоконников Эдуард Алексеевич Юридический адрес: ул. Героев Сибиряков, д. 52, кв. 51, г. Воронеж, 394065 Фактический адрес: ул. Транспортная, д. 83А, г. Воронеж, 394024 ИНН 366500848808 ОГРНИП 304366514000067 р/с 40802810900770000431 в АО «СМП Банк» г. Москва БИК 044525503 к/с 30101810545250000503 От Концессионера: __________ / Э.А. Толоконников / «____» ______________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Исполняющий обязанности руководителя

управления экологии                                                                          Е.Н. Уварова