УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 12.05.2023   № 570

изменения  в  график  проведения  ремонтных  работ

на  объектах  теплоэнергетического  хозяйства

городского  округа  город  Воронеж

с  отключением  горячего  водоснабжения

потребителей

1. Пункт 2.1.1 подраздела 2.1 «Эксплуатационный район № 1 (Левобережный район)» раздела 2 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» графика проведения ремонтных работ на объектах теплоэнергетического хозяйства городского округа город Воронеж с отключением горячего водоснабжения потребителей (далее – График) изложить в следующей редакции:

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2023 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «2.1.1 | Опрессовка теплотрасс № 1, 3, 17 | 24.04–28.04 | филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |
|  |  | 14.08–18.08 |  |

2. Пункт 2.1.2 подраздела 2.1 «Эксплуатационный район № 1 (Левобережный район)» раздела 2 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2023 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «2.1.2 | Останов теплотрассы № 17 |  |  |
|  | от ТК-17/3 до ТК-17/11/10 | 16.05–29.05 | филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-17/3а до ТК-17/20 | 16.05–29.05 | филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-17/20 до ТК-17/38 | 04.07–17.07 | филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

3. Пункт 2.1.3 подраздела 2.1 «Эксплуатационный район № 1 (Левобережный район)» раздела 2 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2023 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «2.1.3 | Останов теплотрассы № 3 |  |  |
|  | от ТК-3/2 до ТК-3/29 | 18.07–31.07 | филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-3/29 до ТК-3/41а | 04.07–17.07 | филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

4. Пункт 2.3.1 подраздела 2.3 «Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский район)» раздела «2 Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2023 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «2.3.1 | Опрессовка теплотрасс № 6, 13, 14 | 24.04–28.04 | филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |
|  |  | 21.08–25.08 |  |

5. Пункт 2.3.5 подраздела 2.3 «Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский район)» раздела 2 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2023 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «2.3.5 | Останов теплотрассы № 13 | 25.07–07.08 | филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

6. Пункт 3.8 раздела 3 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2023 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «3.8 | ул. Газовая, 22к | 04.07–17.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

7. Пункт 3.26 раздела 3 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2023 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «3.26 | ул. Владимира Невского, 25к | 17.04–21.04 31.07–04.08 Опрессовка т/трасс | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |
|  |  | 27.06–10.07 |  |

| Исполняющий обязанности руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства | Е.А. Семынин |
| --- | --- |