PAGE  
2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Воронеж
от 14.04.2023 № 440
ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ
НА  ОБЪЕКТАХ  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

С  ОТКЛЮЧЕНИЕМ  ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

	№
п/п
	Адреса котельных, наименование работ
(остановка котельных, теплотрасс)
	Время проведения работ
(2023 год)
	Исполнитель

	1
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.1
	ул. Краснознаменная, 151а
	25.04–27.04
Опрессовка т/трасс
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	17.07–27.07
	

	1.2
	ул. Бахметьева, 10
	17.05–30.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.3
	ул. 40 лет Октября, 1
	15.05–17.05

Опрессовка т/трасс
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	29.05–05.06
	

	
	
	22.08–24.08
	

	1.4
	ул. Вольная, 50
	16.05–26.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	01.08–03.08
	

	1.5
	ул. Землячки, 29/3
	17.05–30.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.6
	ул. Антокольского, 14
	24.05–06.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.7
	ул. Машиностроителей, 82
	24.05–06.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.8
	ул. Республиканская, 74а 
	01.06–14.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.9
	ул. Попова, строение 2
	07.06–20.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.10
	б-р Олимпийский, строение  8
	07.06–20.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.11
	ул. Тепличная, строение  20б
	14.06–27.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.12
	ул. 9 Января, 131
	14.06–27.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.13
	ул. Ключникова, 20
	28.06–11.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.14
	ул. Лесная, строение 65
	28.06–11.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.15
	ул. Дмитрия Горина, строение  61
	12.07–25.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.16
	ул. Артамонова, строение 38к
	19.07–01.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.17
	ул. Германа Титова, строение 17б
	19.07–01.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.18
	пр-кт Московский, 15
	19.07–01.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.19
	ул. Брянская, 71
	02.08–15.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.20
	ул. Ульяновская, строение  31
	09.08–22.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети

	2.1
	Эксплуатационный район № 1 (Левобережный район)

	2.1.1
	Опрессовка теплотрасс № 1, 3, 17
	24.04–28.04
	филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	31.07–04.08
	

	2.1.2
	Останов теплотрассы № 17
	
	

	
	от ТК-17/3 до ТК-17/11/10
	29.05–09.06
	филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	от ТК-17/3а до ТК-17/20
	13.06–26.06
	филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	от ТК-17/20 до ТК-17/38
	04.07–17.07
	филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.1.3
	Останов теплотрассы № 3
	
	

	
	от ТК-3/2 до ТК-3/29
	16.05–29.05
	филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	от ТК-3/29 до ТК-3/41а
	04.07–17.07
	филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.1.4
	Опрессовка теплотрасс № 5, 8
	17.04–21.04
	филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	07.08–11.08
	

	2.1.5
	Останов теплотрассы № 5
	
	

	
	от ТЭЦ-1 до ТК-5/32
	06.06–26.06
	филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	от ТК 5/21 до ТК-5/32
	16.06–26.06
	филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.1.6
	Останов теплотрассы № 8
	
	

	
	от ТЭЦ-1 до ТК-8/16
	27.06–11.07
	филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	от ТК-8/16 до  ЦТП-11, ЦТП-86
	12.07–25.07
	филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.2
	Эксплуатационный район № 2 (Советский район)

	2.2.1
	Опрессовка теплотрасс № 9, 10
	24.04–29.04
	филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	31.07–04.08
	

	2.2.2
	Останов теплотрассы № 9
	27.06–10.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.2.3
	Останов теплотрассы № 10
	14.06–23.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.3
	Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский район)

	2.3.1
	Опрессовка  теплотрасс № 6, 13, 14


	24.04–28.04
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	07.08–11.08
	

	2.3.2
	Опрессовка  теплотрасс № 12, 15


	17.04–21.04
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	31.07–04.08
	

	2.3.3
	Останов теплотрасс № 6, 14
	04.07–17.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.3.4
	Останов теплотрасс № 12, 15
	23.05–05.06 
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.3.5
	Останов теплотрассы № 13
	13.06–26.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.4
	Эксплуатационный район № 4 (Центральный район, Ленинский район)

	2.4.1
	Опрессовка  теплотрасс № 4, 7, 11


	17.04–21.04
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	21.08–25.08
	

	2.4.2
	Останов теплотрасс № 7, 11
	25.07–07.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.4.3
	Останов теплотрассы № 4
	26.07–21.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети

	3.1
	ул. Средне-Московская, 31к
	10.05–23.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.2
	ул. Летчика Замкина, 40к
	10.05–23.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.3
	ул. Серафимовича, 32т
	10.05–23.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.4
	пр-кт Дачный, 162
	10.05–23.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.5
	ул. Дорожная, 44к
	10.05–23.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.6
	ул. Полякова, 13а
	10.05–23.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.7
	ул. Варейкиса, 23к
	10.05–23.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.8
	ул. Газовая, 22к
	10.05–23.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.9
	ул. 3 Интернационала, 2к
	10.05–23.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.10
	б-р Олимпийский, 4/5
	10.05–23.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.11
	ул. Сакко и Ванцетти, 80
	10.05–23.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.12
	ул. Острогожская, 67н
	16.05–29.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.13
	пер. Днепровский, 1к
	16.05–29.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.14
	ул. Генерала Лохматикова, 27к
	16.05–29.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.15
	ул. Рылеева, 22к
	16.05–29.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.16
	ул. Рабочий городок, 38к
	16.05–29.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.17
	ул. Кузнецова, 5к
	16.05–29.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.18
	ул. Тепличная, 2и
	16.05–29.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.19
	пр-кт Московский, 129к
	16.05–29.05
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.20
	ул. Торпедо, 21к
	23.05–05.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.21
	ул. Розы Люксембург, 109к
	23.05–05.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.22
	ул. Ленина, 12к
	23.05–05.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.23
	ул. Тепличная, 10ц
	23.05–05.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.24
	ул. Волгоградская, 39
	23.05–05.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	24.04–28.04

31.07–04.08

Опрессовка т/трасс
	

	3.25
	ул. Ломоносова, 98к
	23.05–05.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.26
	ул. Владимира Невского, 25к
	17.04–21.04
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	10.05–12.05

31.07–04.08

Опрессовка т/трасс
	

	3.27
	ул. Любы Шевцовой, 30к
	25.07–07.08 I очередь

31.07–11.08 II очередь

31.07–04.08 общий останов
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	15.05–19.05

21.08–25.08

Опрессовка т/трасс
	

	3.28
	ул. Конституции, 135к
	29.05–11.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.29
	ул. Брянская, 17
	06.06–19.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.30
	ул. Паровозная, 62к
	06.06–19.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.31
	ул. Сосновая, 23к
	13.06–26.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.32
	ул. Карла Маркса, 35к
	13.06–26.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.33
	ул. Тепличная, 5к
	13.06–26.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.34
	ул. Манежная Большая, 13
	13.06–26.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.35
	ул. Ломоносова, 116
	13.06–26.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.36
	ул. Шишкова, 146/8к
	13.06–26.06
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.37
	ул. Плехановская, 66к
	20.06–03.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.38
	ул. Ростовская, 100к
	20.06–03.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.39
	пр-кт Московский, 151к
	26.06–09.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.40
	ул. Глинки, 9к
	27.06–10.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.41
	ул. Туполева, 31к
	27.06–10.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	22.05–26.05

07.08–11.08

Опрессовка т/трасс
	

	3.42
	ул. Курчатова, 24б
	27.06–10.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	17.04–21.04
07.08–11.08

Опрессовка т/трасс
	

	3.43
	ул. Богдана Хмельницкого, 79
	11.07–24.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	13.06–16.06

14.08–18.08

Опрессовка т/трасс
	

	3.44
	ул. Ольминского, 28к
	04.07–17.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.45
	ул. Бурденко, 1к
	04.07–17.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.46
	ул. Шишкова, 146/8м
	04.07–17.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.47
	ул. Карла Маркса, 112к
	04.07–17.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.48
	ул. Тимирязева, 8к
	04.07–17.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.49
	ул. Березовая роща, 12к
	04.07–17.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.50
	пер. Ботанический, 45к
	11.07–24.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	15.05–19.05

14.08–18.08

Опрессовка т/трасс
	

	3.51
	ул. Никитинская, 36
	18.07–31.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.52
	пр-кт Ленинский, 162к
	25.07–07.08 I очередь

31.07–11.08 II очередь

31.07–04.08 общий останов
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	29.05–02.06

21.08–25.08

Опрессовка т/трасс
	

	3.53
	ул. Ленина, 86к
	27.06–10.07
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.54
	ул. Кривошеина, 1к
	25.07–07.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.55
	ул. Цюрупы, 5
	01.08–14.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.56
	ул. Кольцовская, 6
	01.08–14.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.57
	ул. Пушкинская, 4к
	01.08–14.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.58
	пр-кт Революции, 10/12
	01.08–14.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.59
	пр-кт Патриотов, 7
	01.08–14.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.60
	пер. Здоровья, 25к
	22.05–26.05

Опрессовка т/трасс
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	
	08.08–21.08
	

	3.61
	ул. Каляева, 19к
	08.08–21.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.62
	ул. Грузинская, 39к
	08.08–21.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.63
	ул. Острогожская, 57к
	08.08–21.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.64
	ул. Тиханкина, 103а
	08.08–21.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.65
	ул. Моисеева, 75
	08.08–21.08
	Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.1
	ул. Независимости, 55
	17.05–30.05
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.2
	пр-кт Труда, 12к
	07.06–20.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.3
	пер. Здоровья, 88а
	22.06–05.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.4
	ул. Ломоносова, 114л
	06.07–19.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.5
	ул. Иркутская, 5к
	25.07–07.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4.6
	ул. Ипподромная, 18к
	09.08–22.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5
	ООО «Тепловые коммуникации»

	5.1
	ул. Латненская, 3
	19.06–21.06

Опрессовка т/трасс
	ООО «Тепловые коммуникации»

	
	
	05.07–18.07
	

	6
	АО КБХА

	6.1
	ул. Ворошилова, 22
	06.06–19.06
	АО КБХА

	7
	ООО «Теплодар»

	7.1
	ул. 121 стрелковой дивизии, 11
	17.08-30.08
	ООО «Теплодар»

	8
	ООО «Жилищник»

	8.1
	ул. Димитрова, 134
	07.08–20.08
	ООО «Жилищник»

	9
	ООО «Энерговид»

	9.1
	ул. Планетная, 26
	05.06–18.06
	ООО «Энерговид»

	10
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.1
	ул. Сельская, 2к
	25.05–07.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.2
	ул. Федора Тютчева, 95к
	08.06–21.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.3
	ул. Миронова, 39
	22.06–05.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.4
	ул. Екатерины Зеленко, 22к
	06.07–19.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.5
	ул. Сакко и Ванцетти, 82
	20.07–02.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.6
	ул. Помяловского, 40
	16.08–29.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.7
	пр-кт Ленинский, 221
	03.08–16.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.8
	ул. Рокоссовского, 45
	03.08–16.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	10.9
	ул. Витрука, 15
	16.08–29.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	11
	ООО «ЭлектронЭнерго»

	11.1
	ул. Остужева, 23
	24.04–28.04

Опрессовка т/трасс
	ООО «ЭлектронЭнерго»

	
	
	11.05–24.05
	

	12
	ООО «Святогор»

	12.1
	ул. Урывского, 8
	07.08–20.08
	ООО «Святогор»

	13
	ООО «Теплосбыт»

	13.1
	ул. Тепличная, 6к
	10.05–23.05
	ООО «Теплосбыт»

	13.2
	ул. Березовая роща, 24/1
	10.05–23.05
	ООО «Теплосбыт»

	13.3
	мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, 4
	11.05–24.05
	ООО «Теплосбыт»

	13.4
	ул. Артамонова, 22в
	12.05–25.05
	ООО «Теплосбыт»

	13.5
	ул. Шишкова, 142/5
	12.05–25.05
	ООО «Теплосбыт»

	13.6
	пр-кт Рабочий, 40
	26.05–08.06
	ООО «Теплосбыт»

	13.7
	ул. Ломоносова, 114/36
	26.05–08.06
	ООО «Теплосбыт»

	13.8
	пр-кт Московский, 175
	01.6–14.06
	ООО «Теплосбыт»

	13.9
	ул. 25 Января, 34б
	06.06–19.06
	ООО «Теплосбыт»

	13.10
	ул. Тепличная, 6б
	06.06–19.06
	ООО «Теплосбыт»

	13.11
	ул. Революции 1905 года, 80б
	13.06–26.06
	ООО «Теплосбыт»

	13.12
	ул. Алексеевского, 27
	16.06–29.06
	ООО «Теплосбыт»

	13.13
	ул. Тепличная, 8к
	20.06–03.07
	ООО «Теплосбыт»

	13.14
	ул. Волгоградская, 43
	23.06–06.07
	ООО «Теплосбыт»

	13.15
	ул. Берег реки Дон, 29в
	23.06–06.07
	ООО «Теплосбыт»

	13.16
	ул. 45 стрелковой дивизии, 223
	04.07–17.07
	ООО «Теплосбыт»

	13.17
	ул. Тепличная, 26ш
	04.07–17.07
	ООО «Теплосбыт»

	13.18
	ул. Пирогова, 41
	11.07–24.07
	ООО «Теплосбыт»

	13.19
	ул. Советская, 53б
	08.08–21.08
	ООО «Теплосбыт»

	14
	ООО «Тепло-Сервис»

	14.1
	ул. Ломоносова, 78
	14.04–27.04
	ООО «Тепло-Сервис»

	14.2
	ул. Олеко Дундича, 19
	11.05–24.05
	ООО «Тепло-Сервис»

	14.3
	ул. Березовая роща, 54/1
	16.05–29.05
	ООО «Тепло-Сервис»

	14.4
	ул. Березовая роща, 54/2
	30.05–12.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	14.5
	ул. Мордасовой, 9б
	31.05–13.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	14.6
	ул. Шишкова, 144в
	01.06–14.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	14.7
	ул. Фридриха Энгельса, 5а
	13.06–26.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	14.8
	ул. Шишкова, 146
	16.06–29.06
	ООО «Тепло-Сервис»

	14.9
	ул. 9 Января, 54
	20.06–03.07
	ООО «Тепло-Сервис»

	14.10
	пер. Здоровья, 90/2
	27.06–10.07
	ООО «Тепло-Сервис»

	14.11
	ул. Шишкова, 146в
	04.07–17.07
	ООО «Тепло-Сервис»

	14.12
	ул. Шишкова, 144
	18.07–31.07
	ООО «Тепло-Сервис»

	14.13
	ул. Шишкова, 142
	01.08–14.08
	ООО «Тепло-Сервис»

	15
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	15.1
	ул. Независимости, 55/7
	23.05–05.06
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	15.2
	ул. Независимости, 55/8
	14.06–27.06
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	15.3
	ул. Ипподромная, 68/2
	01.08–14.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	15.4
	ул. Калинина, 13
	02.08–15.08
	ООО «ТЕПЛОСНАБ»

	16
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	16.1
	ул. Ключникова, 12к 
	17.05–30.05
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	16.2
	ул. Ключникова, 2 
	01.06–14.06
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	16.3
	ул. Крымская, 3/1
	04.07–17.07
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	16.4
	ул. 45 стрелковой дивизии, 64/2к
	26.07–08.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	16.5
	ул. Маршала Одинцова, 25б/14 
	28.07–10.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	16.6
	пр-кт Московский, 179/5к 
	28.07–10.08
	ООО «Теплосбыт-Ресурс»

	17
	ООО «Сбытсервис»

	17.1
	ул. Космонавтов, 23в
	11.05–22.05
	ООО «Сбытсервис»

	17.2
	ул. Космонавтов, 23в, к.1
	11.05–22.05
	ООО «Сбытсервис»

	17.3
	ул. 9 Января, 170
	15.05–29.05
	ООО «Сбытсервис»

	17.4
	ул. 9 Января, 304а
	15.05–29.05
	ООО «Сбытсервис»

	17.5
	ул. Семилукская, 16в
	22.05–05.06
	ООО «Сбытсервис»

	17.6
	пр-кт Московский, 120
	05.06–19.06
	ООО «Сбытсервис»

	17.7
	пр-кт Московский, 122
	05.06–19.06
	ООО «Сбытсервис»

	17.8
	пр-кт Московский, 124
	05.06–19.06
	ООО «Сбытсервис»

	17.9
	пр-кт Московский, 126
	19.06–03.07
	ООО «Сбытсервис»

	17.10
	пр-кт Московский, 128
	19.06–03.07
	ООО «Сбытсервис»

	17.11
	пр-кт Московский, 130
	19.06–03.07
	ООО «Сбытсервис»

	17.12
	ул. Беговая, 61
	19.06–03.07
	ООО «Сбытсервис»

	17.13
	ул. Артамонова, 34к
	03.07–17.07
	ООО «Сбытсервис»

	17.14
	ул. Артамонова, 22е
	03.07–17.07
	ООО «Сбытсервис»

	17.15
	ул. Острогожская, 170
	17.07–31.07
	ООО «Сбытсервис»

	17.16
	ул. Коренцова, 1
	17.07–31.07
	ООО «Сбытсервис»

	17.17
	ул. Ключникова, 6
	24.07–07.08
	ООО «Сбытсервис»

	17.18
	ул. Острогожская, 164/1
	07.08–21.08
	ООО «Сбытсервис»

	17.19
	ул. Краснознаменная, 57/1
	11.08–25.08
	ООО «Сбытсервис»

	17.20
	ул. Краснознаменная, 57/2
	11.08–25.08
	ООО «Сбытсервис»

	17.21
	ул. Краснознаменная, 57/3
	11.08–25.08
	ООО «Сбытсервис»

	17.22
	ул. Краснознаменная, 57/4
	11.08–25.08
	ООО «Сбытсервис»

	17.23
	ул. Алексеевского, 25
	11.08–25.08
	ООО «Сбытсервис»

	17.24
	ул. Острогожская, 164/2
	14.08–28.08
	ООО «Сбытсервис»

	17.25
	ул. Коренцова, 7
	21.08–31.08
	ООО «Сбытсервис»

	18.26
	ул. Коренцова, 9
	02.09–11.09
	ООО «Сбытсервис»


	И.о. руководителя управления 

жилищно-коммунального хозяйства
	А.С. Литвинчук


