УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 21.08.2023 № 1067

изменения  в  график  проведения  ремонтных  работ

на  объектах  теплоэнергетического  хозяйства

городского  округа  город  Воронеж

с  отключением  горячего  водоснабжения

потребителей

1. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 «Эксплуатационный район № 2 (Советский район)» раздела 2 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» графика проведения ремонтных работ на объектах теплоэнергетического хозяйства городского округа город Воронеж с отключением горячего водоснабжения потребителей (далее – График) изложить в следующей редакции:

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2023 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «2.2.1 | Опрессовка теплотрасс № 9, 10 | 24.04–29.04 | филиал АО «Квадра» – Воронежская генерация»». |
|  |  | 21.08–25.08 |  |

2. Дополнить подраздел 2.3 «Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский район)» раздела 2 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика пунктом 2.3.6  следующего содержания:

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2023 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «2.3.6 | Опрессовка теплотрассы № 13 | 11.09–15.09 | филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

3. Пункт 2.4.1 подраздела 2.4 «Эксплуатационный район № 4 (Центральный район, Ленинский район)» раздела 2 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2023 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «2.4.1 | Опрессовка теплотрасс № 4, 7, 11 | 17.04–21.04 | филиал АО «Квадра» – Воронежская генерация»». |
|  |  | 11.09–15.09 |  |

4. Пункт 4.6 раздела 4 «ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» Графика изложить в  следующей редакции:

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2023 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «4.6 | ул. Ипподромная, 18к | 24.07–01.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»». |
|  |  | 21.08–28.08 |  |

| Исполняющий обязанности руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства | А.С. Литвинчук |
| --- | --- |