                                                                                      Утверждена

                                                                                      постановлением  администрации                                                                                       городского округа  город  Воронеж    

                                       от 13.09.2010  № 849   

ДОЛГОСРОЧНАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ЦЕЛЕВАЯ    ПРОГРАММА
«Повышение  безопасности  дорожного  движения
на  территории  городского  округа  город  Воронеж
на  период  2010 – 2012  годов»

г.  Воронеж

2010 год

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ    ПРОГРАММЫ

«Повышение  безопасности  дорожного  движения на  территории  
городского  округа  город  Воронеж на  период  2010 – 2012  годов»

	Наименование программы
	«Повышение  безопасности  дорожного  движения  на территории  городского  округа  город  Воронеж  на   период

 период  2008 – 2010  годы»      2010 -2012 годов»

	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым разработана программа
	-  Федеральный  закон  от  10.12.1995 г. № 196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения»;

-  постановление  главы  городского  округа  город  Воронеж  от  10.03.2009 года  № 137  «О  порядке  разработки  и  реализации  долгосрочных  муниципальных  целевых  программ  городского  округа  город  Воронеж» 

-   распоряжение  администрации  городского  округа  город  Воронеж  от  18.11.2009 года  № 134-р  «О  разработке  долгосрочной  муниципальной  целевой  программы  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на территории  городского  округа  г.  Воронеж  на   период  2010 -2012 г».       

	Заказчик  программы
	 Департамент  дорожного  хозяйства  и  благоустройства  администрации  городского  округа  город  Воронеж

	Основные разработчики программы 
	-   Департамент  дорожного  хозяйства  и  благоустройства 

    администрации  городского  округа  город  Воронеж 
-   Департамент организации  дорожной  деятельности  и 

    пассажирских  перевозок  администрации  городского 

    округа  город  Воронеж 


	Цели  и  задачи  программы
	 Целью Программы является:

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества,  гарантий их законных прав на  безопасные  условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. 
 Основными  задачами  Программы  являются:

- Проведение  комплекса    работ  по  поддержанию  надлежащего  технического  состояния  объектов  транспортной  инфраструктуры,  оценке  ее  технического  состояния,  а  также  организации  и  обеспечению  безопасности  дорожного  движения.

- Дальнейшее совершенствование системы организации дорожного движения, профилактика и устранение мест концентрации ДТП на улично-дорожной сети городского  округа  город   Воронеж.

 - Совершенствование  условий  движения  транспортных  средств  и  пешеходов  в  т. ч.  инвалидов – колясочников.

-  Увеличение  доли  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  соответствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным  показателям,  а  также  сокращение  доли  автомобильных  дорог  обслуживающих  движение  в  режиме  перегрузки.

-  Содействие  внедрению  перспективных  технологий  и  стандартов  в  области  дорожной  деятельности.

	Целевые  индикаторы  и  показатели  Программы
	1.Доля автомобильных дорог, соответствующих требованиям  транспортно - эсплуатационным   показателям  по  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения.
2.Доля  отремонтированных  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  с  твердым  покрытием,  в  отношении  которых  проведен:

-  капитальный  ремонт;

-  текущий  ремонт.
3. Доля  мостов  и  путепроводов  техническая  надежность,  которых  соответствует  нормативным  требованиям  отраслевых  дорожных  норм  ОДН  «Мосты  и  трубы».

4.Удельный  вес  улиц,  обеспеченных  уличным  освещением.
5.Динамика  снижения  (роста)  дорожно-транспортных  происшествий.

	Сроки  и  этапы  реализации программы
	2010  -  2012  годы.


	Перечень  основных  мероприятий  Программы
	1. Ремонт  дорог  общего  пользования  местного  значения

    городского  округа.  

2. Нанесение  дорожной  разметки  термопластиком   и

    краской.

3. Установка  светофорных  объектов.
4. Устройство  наружного  освещения    на   магистральных

     улиц  городского  округа.  

5.  Капитальный  ремонт  мостов  и  путепроводов.
6. Работы  по  устранению  очагов  аварийности  на  территории  районов  городского  округа     город  Воронеж.

7.  Перенос  остановок  общественного  транспорта.

8.  Изготовление  проектно-сметной  документации  на  

     ремонт  дорог  общего  пользования  местного  значения 

     городского  округа.

	Объемы  и   источники 
финансирования
	Общий  объем  финансирования  программы  на  2010 – 2012  годы  за счет средств бюджета  городского округа  составляет  929,1 млн. руб.  

	Ожидаемые результаты  реализации программы
	 Предусмотренные  настоящей  программой   мероприятия  по  повышению  безопасности  дорожного  движения  позволят  планомерно  вести  работу  по  ликвидации  имеющихся  очагов  аварийности  на  территории  городского  округа  город  Воронеж,  привести  в  надлежащее  техническое  состояние  не  менее  1350 тыс.кв.м  дорожного  покрытия  городских  улиц,  улучшить  наружное  освещение  на  50  км.  магистральных  улиц,  перенести  и  благоустроить 24  остановки  общественного  транспорта  с  учетом  требований  БДД  и  учетом  пассажиропотока,  приступить  к  работам  по  капитальному  ремонту  мостов  и  путепроводов.

В  результате   улучшения  качества  дорожного  покрытия   сократится  количество    жалоб  и  других  справедливых  нареканий  со  стороны  населения,  улучшится  экологическое  состояние  на  территории  городского  округа.   

Решение  программных  мероприятий   позволит снизить  уровень  аварийности  на  дорогах  более  чем  на  30 %,  а  уровень  смертности  и  травматизма  до  70 %  (2012 год  к  2009 году).
Увеличение улиц городского округа, обеспеченных уличным освещением, до 90 %.

Таким  образом,  несмотря  на  стремительный  рост  количества  автотранспортных  средств  на  территории  городского  округа,  к  2012 году  горожане  получат  более  комфортные  условия  проживания  и  передвижения  по  улично-дорожной  сети  городского  округа.    


1.  Обоснование  необходимости  разработки  программы
              В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  10.12.1995 г. № 196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения»  под  термином  дорожное  движение  понимается  «совокупность  общественных  отношений,  возникающих  в  процессе  перемещения  людей  и  грузов  с  помощью  транспортных  средств  или  без  таковых  в  пределах  дорог».  В  этой  связи  предпринимаемые  меры  по  оптимизации  этих  общественных отношений,  охватывающих  практически  все  взрослое  население  городского  округа,  являются  одним  из  действенных  способов  снижения  социальной  напряженности  в  обществе,  формирования  индивидуального  и  общественного  правосознания  и  достижения  требуемого  уважения  к  действующему  законодательству  и  его  исполнению.
            В  связи  с  изменением  в  Бюджетном  кодексе  РФ,  ранее  принятая  муниципальная  целевая  программа  «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Воронеж на период 2009 – 2011 годов» прекращает  свое  действие  с  01.01.2010 года.

           Вместе  с  тем,  проблема  аварийности  на  автомобильном  транспорте  не  утратила  свою  актуальность  и  стала одной из острейших социально-экономических проблем, требующих решения на  муниципальном уровне. Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития улично-дорожной сети   городского  округа  город  Воронеж привел к ухудшению условий движения, заторам, появлению на автодорогах  большого числа водителей, не имеющих достаточного опыта управления транспортными средствами и, как результат, к росту количества  дорожно-транспортных  происшествий   (далее  по  тексту  ДТП).
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения (далее  по  тексту  БДД) приобрела особую остроту в последнее время в Воронежской области  (соответствующая  Программа  утверждена  решением  Воронежской  областной  Думы   от  22.12.2006 года  № 710-IV-ОД)  и  городском  округе  город  Воронеж. 

Несмотря  на  положительную  тенденцию  в  части  дорожно-транспортных  происшествий  (снижение  аварийности  в  г. Воронеже  за  9  месяцев  2009 года  на  6,9 %  из  них  со  смертельным  исходом  на  17,7 %),  по  состоянию  на  01.10.2009 года  число  погибших  на  территории  г. Воронежа  составило  66 человек  и  ранено  1400  человек.   Основной  причиной  большинства  ДТП  является  низкая  дисциплина  как  водителей  транспортных  средств,  так  и  пешеходов.   Особенно  настораживает  значительное  количество  ДТП  по  вине  пешеходов -180,  участием  детей – 101  и  по  вине  нетрезвых  водителей – 17,  в  которых  погибло  5  человек  и  ранено  25.  

          Для  сравнения  общее  количество  ДТП  в  Российской  Федерации  составляет  218 322  случаев,  в  результате  которых  погибло  29 936  человек  и  ранено  270 883  человека.

          По Центральному  федеральному  округу  в целом  количество ДТП  возросло  на  11,0 %,  число  погибших  сократилось  на  16,8 %,  число  раненых  возросло  на  25,5 %.

          По  Воронежской  области  количество  ДТП  сократилось  за  9  месяцев  2009 года   на  5,8 %,  в  том  числе  с  тяжелыми  последствиями  на  3,2 %.

          Решение  этой  проблемы,  в  большей  части,  остается  в  компетенции  органов  ГИБДД.

Однако  существуют  и  сопутствующие  факторы  роста  ДТП  -  это  состояние  проезжей  части  улично-дорожной  сети  и  ее  инженерной  инфраструктуры  (мосты  и  путепроводы,  наружное  освещение,  смотровые  и  ливнеприемные  колодцы,  дорожная  разметка). 
Наиболее эффективным средством, обеспечивающим решение задач снижения аварийности,  связанной  с  сопутствующими  факторами, являются программно-целевые методы, получившие распространение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, как на федеральном, так и региональном уровнях. 

          Дорожная  сеть    городского  округа  город  Воронеж  создавалась  в  50-х - 60-х  годах,  с  расчетной  нагрузкой  на  ось  не  более  6 т.  В  настоящее  время    движущийся  по  улицам  города  автомобильный  транспорт  создает  осевую  нагрузку  в  8  и  более  тонн. 

           Кроме того, при строительстве слоев основания большинства объектов улично-дорожной сети городского округа г. Воронеж использовался известковый щебень который не обладает необходимой прочностью даже для пропуска автомобилей  с  нагрузкой  в  6  т.  на  ось.

           В городе Воронеже за  последние  годы   в силу  географических и социально-экономических  условий сложилась развитая структура  транспортных коммуникаций   в  результате  чего  значительно  возросла  нагрузка  на  дорожную  сеть.  Количество автотранспортных средств зарегистрированных  в областном  центре   в настоящее  время  превысило   212 тыс. ед.   Это  количество   ежедневно  дополняется  сотнями  единиц  транзитного  автотранспорта.

          Существующая транспортная инфраструктура  муниципального образования  перестала   отвечать  требованиям  настоящего  времени. 

          Основными  причинами  критического  состояния  улично-дорожной  сети  города  стала  все  возрастающая  интенсивность  движения  автотранспорта  в  том  числе  большегрузных  машин  с  осевой  нагрузкой  в  10  и  более  тонн,   нарушение  межремонтных  сроков  и  систематические   недоремонты   дорожных  одежд  и  покрытий  объектов  улично-дорожной  сети  города.   

         Немаловажное  негативное  влияние  на  техническое  состояние  дорожного  покрытия    за  последние  5-7 лет  оказывает  массовое  строительство  объектов  ЖКХ  в  местах  с  развитой  инфраструктурой,  как  правило  это  центр  города  или  территории  прилегающие  к  магистральным  улицам.   Движение  строительной  техники  с  нагрузкой  на  ось  10 тонн  и  выше  также  приводит  к  преждевременному  разрушению  дорожного  покрытия.

         Динамика  ремонта  дорог  на  территории  городского  округа  за  период  2005 – 2009 годы  характеризуется  следующими  объемами   ремонтных  работ:

2005 год   -  226,0  тыс.кв.м.

2006 год   -  791,4  тыс.кв.м. 

2007 год   - 1255,2 тыс.кв.м.

2008 год   -   641,6 тыс.кв.м.

2009 год   -   438,2 тыс.кв.м.  (прогноз  2009 года)

           Для  приведения  улично-дорожной  сети  областного  центра  в  соответствие  с  действующими    нормативами  и  правилами   безопасности  дорожного  движения  требуется  восстановление  изношенных  верхних  слоев  дорожных  покрытий  на  общей  площади  более  2 000,0  тыс.кв.м. 
             Важнейшей  и  неотъемлемой  частью  улично-дорожной  сети  города  являются  мосты  и  путепроводы,  с  теми  же  негативными  воздействиями  влияющими  на  их  техническое  состояние,  что  и  на  дороги  общего  пользования  местного  значения.          

          Обеспечение нормативных транспортно-эксплуатационных показателей  искусственных сооружений является  неотъемлемой частью содержания автомобильных дорог и улиц, и крайне необходимо для повседневной социальной и экономической жизни  горожан.

           В настоящее время  мосты и путепроводы  подвергаются  многократному воздействию  автомобилей с динамическими нагрузками существенно отличающихся от нормативных, на которые они  рассчитывались более 35 лет назад. В связи с резкой сменой автопарка  многолетние остаточные усталостные деформации растут и накапливаются и мосты устаревают физически. Поменялись взгляды  водителей и пассажиров на комфортность движения, изменились требования к геометрическим параметрам, обустройству и транспортно-эксплуатационным характеристикам и мосты устаревают морально. В соответствии с требованиями отраслевых дорожных норм ОДН «Мосты и трубы» при износе конструкций более 50% сооружение подвергается реконструкции. Износ конструкций мостов и путепроводов,  расположенных  на  территории  городского  округа  город Воронеж  за средний 35-летний срок службы приближается к 70 %. Несоответствие между требованиями к мостовым сооружениям и их фактическим состоянием растет по геометрической прогрессии, наступает время, когда обычные мероприятия по текущему содержанию и ремонтам уже не обеспечивают возросшие современные требования.

             По результатам обследований ГОУ ВПО ВГАСУ и в ходе постоянных осмотров эксплуатационное состояние мостовых  сооружений оценивается в 2 и 3 балла по пятибалльной  шкале. Эксплуатация  путепроводов по улицам Б. Хмельницкого,  Ленина,  9-е Января,1 и мостов  ВОГРЭС,  по  ул. Менделеева,   Северного мостового комплекса  в существующем режиме опасна и может привести к непредсказуемым последствиям.

            В  настоящее  время  введены  ограничения  на  путепроводе  по  ул. Ленина  (постановление  главы  городского  округа город Воронеж от  03.10.2005 г. № 1763)  и  путепроводе  по  ул. Б.Хмельницкого  (постановление  главы  городского  округа  от  13.07.2005 г.  № 1332.).  В  текущем  году  продолжаются  работы  по  капитальному  ремонту  путепровода  по  ул. Б. Хмельницкого.

          Немаловажное  влияние  на  состояние  аварийности  на  дорогах  оказывает  техническое  состояние  транспортных  средств.

          По данным УГИБДД ГУВД Воронежской области более 60 % автомобилей эксплуатируются за пределами установленных моторесурсов  и со сроком эксплуатации более 10 лет. В связи с распадом автотранспортных предприятий упразднены ведомственные службы безопасности дорожного движения.  Из общего количества транспортных средств более 90 % находятся в индивидуальном пользовании, технический контроль за которыми со стороны государства существенно ограничен. 

                   Отсутствие надлежащего контроля за техническим состоянием автомототранспортных средств приводит к снижению их технической надежности и росту аварийности. Только за 2008 год в области совершено по причине технической неисправности транспортных средств 66 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало  более  100  человек. По сравнению с 2008 годом  количество ДТП  в текущем  году  по указанной причине увеличилось на 17,9 %.
2.   Цели, задачи и сроки реализации  программы

 Целью Программы является:

-   Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества,  гарантий их законных прав на  безопасные  условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Основными  задачами  Программы  являются:

-   Проведение  комплекса    работ  по  поддержанию  надлежащего  технического  состояния  объектов  транспортной  инфраструктуры,  оценке  ее  технического  состояния,  а  также  организации  и  обеспечению  безопасности  дорожного  движения.

-  Увеличение  доли  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  соответствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным  показателям,  а  также  сокращение  доли  автомобильных  дорог  обслуживающих  движение  в  режиме  перегрузки.

-   Дальнейшее совершенствование системы организации дорожного движения, профилактика и устранение мест концентрации ДТП на улично-дорожной сети городского  округа  город   Воронеж.

- Совершенствование  условий  движения  транспортных  средств  и  пешеходов  в  т. ч.  инвалидов – калясочников.
- Содействие  внедрению  перспективных  технологий  и  стандартов  в  области  дорожной  деятельности. 

Срок  реализации  программы:  2010 – 2012 г.г. 
                                             Целевые  индикаторы  Программы
           Эффективность  реализации  долгосрочной  муниципальной  целевой  программы   «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  городского  округа  город  Воронеж  на  период  2010-2012 годов»  характеризуется  степенью  достижения  целевых  показателей  и  индикаторов  Программы  за  период  ее  реализации.
	№

п/п
	Наименование  целевого  индикатора
	Ед.

изм
	Базовое  значение  индикатора

(2008 г.)
	Целевое  значение  индикатора  по  годам

	
	
	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	1
	Доля  автомобильных  дорог,  соответствующих  требованиям транспортно - эсплуатационным   показателям  по  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
	%
	22,6 %
	29,4 %
	35,6 %
	45,4 %

	2
	Доля  мостов  и  путепроводов  техническая  надежность,  которых  соответствует  нормативным  требованиям  отраслевых  дорожных  норм  ОДН  «Мосты  и  трубы»
	%
	51,5 %
	60,0 %
	67,0 %
	73,0 %

	3
	Доля  отремонтированных  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  с  твердым  покрытием,  в  отношении  которых  проведен:

-  капитальный  ремонт;

-  текущий  ремонт.


	%
	2,2 %

1,2 %
	2,7 %

1,0 %
	3,1 %

1,1 %
	3,4 %

1,2 %

	4
	Удельный  вес  улиц,  обеспеченных  уличным  освещением.
	%
	72,0 %
	75,0 %
	80,0 %
	90,0 %

	5
	Динамика  снижения  (роста)  дорожно-транспортных  происшествий.
	ед.
	1252
	 1052 
	 842 
	612 


3. Система  программных  мероприятий
              Программные  мероприятия  планируется  проводить  по  следующим  направлениям:
-   ремонт  дорог  общего  пользования  местного  значения  городского  округа  576,0  млн.руб. 
-    нанесение  дорожной  разметки  термопластиком   и  краской  на    сумму  23,0 млн.руб.
-    установка  светофорных  объектов  и  дорожных  знаков  на  общую  сумму    9,0   млн.руб.
-    устройство  наружного  освещения    на   магистральных  улицах  городского  округа  город  Воронеж   с  объемом  финансирования  35,0  млн.руб. 

-    капитальный  ремонт  мостов  и  путепроводов  230,4  млн.руб.
-   работы  по  устранению  очагов  аварийности  на  территории  районов  городского  округа     город  Воронеж  47,0 млн.руб.,
-   перенос  остановок  общественного  транспорта  3,1 млн.руб.
-  изготовление  проектно-сметной  документации  на   ремонт  дорог  общего  пользования  местного  значения   городского  округа  5,6 млн.руб.
Перечень  программных  мероприятий  в  разрезе  объектов  представлен  в  приложении к  настоящей  Программе.  
4.  Ресурсное  обеспечение  программы
           Общий  объем  финансирования  долгосрочной  муниципальной  целевой  программы  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  городского  округа  город  Воронеж  на  период  2010 -2012 годы»  из  бюджета  городского  округа  составляет  929,1 млн.руб.

           Распределение  объемов  финансирования  программных  мероприятий  по  источникам  и  годам  реализации  представлен  в  таблице.

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия

(в ценах 2009  года)

	№№

п/п
	Статьи затрат
	Ед.  изм.
	в том числе по годам

	
	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	итого

	1
	Объем  финансирования,  всего
	млн.руб.
	309,0
	311,7
	308,4
	929,1

	
	В  том  числе:
	
	
	
	
	

	1.1
	Федеральный  бюджет
	млн.руб.
	
	
	
	

	1.2
	Областной  бюджет
	млн.руб.
	
	
	
	

	1.3 
	Бюджет  городского  округа
	млн.руб.
	309,0
	311,7
	308,4
	929,1

	1.4
	Внебюджетные  источники
	млн.руб.
	
	
	
	

	
	В  том  числе:
	
	
	
	
	

	
	Собственные  средства  пред - тий
	млн.руб.
	
	
	
	

	
	Кредиты  банков
	млн.руб.
	
	
	
	

	
	Другие  внебюджетные  источники
	млн.руб.
	
	
	
	


5. Механизм  реализации  программы.

         Реализация  программы  осуществляется  заказчиком,  который  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  РФ,  действующим  федеральным  законодательством,  распоряжениями  и  постановлениями  Правительства  РФ,  законами  Воронежской  области,  нормативно-правовыми  актами  Воронежской  городской  Думы  и  администрации  городского  округа  город  Воронеж.  
         Заказчик  программы - Департамент  дорожного  хозяйства  и  благоустройства    администрации  городского  округа  город  Воронеж,  которое  осуществляет  общее  руководство,   нормативное обеспечение,  а  также   организует  и  координирует  всю  работу  по  реализации  программных  мероприятий,  обеспечивает  подготовку  промежуточных  отчетов  и  предложений  по  объемам,  срокам  и  условиям  предоставления  средств  бюджета  городского  округа  и  осуществляет  контроль  за  целевым  использованием  бюджетных  средств,  организует  информационно-разъяснительную  работу,  направленную  на  освещение  целей  и  задач  программы.

          Мероприятия  по  повышению  безопасности  дорожного  движения  в  части:  устранения  очагов  аварийности  на  территории  районов  городского  округа,  кронирование  зеленых  насаждений,  ограничивающих  видимость  дорожных  знаков,  нанесение  горизонтальной  дорожной  разметки  в  непосредственной  близости  школ  и  детских  дошкольных  учреждений,  а  также  аварийно-ямочный  ремонт  улиц  местного  значения,  в  том  числе  улиц  частного  сектора,  реализуются  управами   районов. 

          Механизм  реализации    программы  предусматривает  ежегодную  разработку  рабочих  документов: 

-  первоочередные  мероприятия  на  текущий  год;

-  формирование  расходной  части  бюджета  по  дорожному  хозяйству  и  благоустройству;

         В  рамках  Федерального  закона  от  21.07.2005 года  № 94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  оказание  услуг,  выполнение  работ  для  государственных  и  муниципальных  нужд»  осуществляется:

-  проведение  конкурсов  на  выполнение  работ;  

-  заключение  договоров  заказчиками  с  исполнителями  по  итогам  конкурсов.  
6.  Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  программы.
           Предусмотренные  настоящей  программой   мероприятия  по  повышению  безопасности  дорожного  движения  позволят  планомерно  вести  работу  по  ликвидации  имеющихся  очагов  аварийности  на  территории  городского  округа  город  Воронеж,  привести  в  надлежащее  техническое  состояние  не  менее  1350 тыс.кв.м  дорожного  покрытия  городских  улиц,  улучшить  наружное  освещение  на  50  км.  магистральных  улиц,  перенести  и  благоустроить 24  остановки  общественного  транспорта  с  учетом  требований  БДД  и  учетом  пассажиропотока,  приступить  к  работам  по  капитальному  ремонту  мостов  и  путепроводов.
            В  результате   улучшения  качества  дорожного  покрытия   сократится  количество    жалоб  и  других  справедливых  нареканий  со  стороны  населения,  улучшится  экологическое  состояние  на  территории  городского  округа.   

           Решение  программных  мероприятий   позволит снизить  уровень  аварийности  на  дорогах  более  чем  на  50 %,  а  уровень  смертности  и  травматизма  до  70 %  (2012 год  к  2009 году).

Увеличение улиц городского округа, обеспеченных уличным освещением, до 90 %.

            Таким  образом,  несмотря  на  стремительный  рост  количества  автотранспортных  средств  на  территории  городского  округа,  к  2012 году  горожане  получат  более  комфортные  условия  проживания  и  передвижения  по  улично-дорожной  сети  городского  округа.    

Заместитель  директора  департамента –

руководитель  управления  дорожного

хозяйства  и  благоустройства                                                                               А.П. Глотов

	                     Приложение к  долгосрочной  муниципальной  целевой  программе 

                     «Повышение безопасности дорожного  движения

                     на  территории  городского  округа  город 

                     Воронеж  на  период  2010 – 2012 годы»


Перечень  программных  мероприятий
	№

п/п
	Наименование

мероприятия
	Срок

реализации
	Источники

финансирования
	Объем   финансирования

(млн. руб.)
	Ожидаемые

результаты

	
	
	
	
	ВСЕГО
	2010
	2011
	2012
	

	1.
	Ремонт  дорог   итого

в том  числе  по  годам

-   ул. Ворошилова  

   (со  снятием  трамвайных  путей)

-   ул. Кольцовская

   (со  снятием  трамвайных  путей)

-   Подъездные  пути  к  социально-

    значимым   объектам

    (здравоохранения,  детским

    дошкольным  учреждениям,
    школам,  оздоровительным
    лагерям   и  др.)
-   Территория  ДОЛ  «Полет», 

    «Восток – 4»,  «Маяк» 

-   Подъездная  дорога  к  парку

    «Динамо»

-   Демонтаж  трамвайных  путей  на

  перекрестках  магистральных  улиц

-   Аварийно - восстановительный

    ремонт  дорожного  покрытия  на

    улицах    городского  округа    

    в  т.ч.  по  решениям  судов. 

-   Переходящие  объекты
 
	2010 г
	Бюджет

городского

округа
	576,0

	219.3 
219.3


	180,0

	176,7


	Предусмотренные  настоящей  Программой  мероприятия  по  повышению  безопасности  дорожного  движения  позволят  планомерно  вести  работу  по  ликвидации  имеющихся  очагов  аварийности  на  территории  городского  округа  город  Воронеж,  привести  в  надлежащее  техническое   состояние  дорожное  покрытие  городских  улиц,  улучшить  их  освещенность,  перенести  и  благоустроить  отдельные  остановки  общественного  транспорта  с  учетом  требований  безопасности  дорожного  движения,    учетом  пассажиропотока  и  возможностей   инвалидов-

 колясочников,  приступить  к  

работам  по  капитальному

ремонту  мостов  и  путепроводов.

В  результате  реализации  программных  мероприятий  планируется  снизить  количество  совершенных

 аварий  на  360  ДТП  или  на  10,0 %  к  уровню  2008 года,  сократить  число  погибших  в  авариях  на  33,3 %  к  уровню  2008 года.

 Кроме  того,  в  результате  реализации  программных  мероприятий  будет  достигнут  значительный  уровень  защищенности  участников  дорожного  движения  от  дорожно-транспортных     

происшествий,  улучшение  экологической  обстановки  на  территории  городского  округа,  что  приведет  к  более  комфортным  условиям  проживания  населения  города  в  целом.

	
	-  ул. 9 Января 

   (от  ул. Кольцовская  до  ул. Газовая 

   со  снятием   трамвайных  путей)

-  проспект  Труда 
  (от ул. Солнечной  до ул. 9 Января
  со  снятием  трамвайных  путей)

-  Ленинский проспект

(от ул. Димитрова  до  ул. Землячки)

- Подъездные пути  к  социально-
  значимым   объектам

    (здравоохранения,  детским

    дошкольным  учреждениям,
    школам,  оздоровительным
    лагерям   и  др.)

	2011 г
	Бюджет

городского

округа
	
	
	180,0
	
	

	
	-  ул. Ломоносова

- ул. Остужева 

  (со снятием  трамвайных  путей)

-  ул. Героев  Стратосферы

   (со снятием  трамвайных  путей)

-  ул. Антонова  Овсеенко

-  ул. Кривошеина
	2012 г
	Бюджет

городского

округа
	
	
	
	176,7
	

	2
	Изготовление  проектной  документации

-  ул. Шишкова 

   (от  ул. 45  Стр. Дивизии  до 

   Московского  проспекта)  и  др.

- путепровод  на  ул. Ленина

- путепровод  «Динамо»
	2010 г.

2012 г.
	Бюджет

городского

округа
	5,6
	0
	3,4
	2,2
	

	3
	Нанесение  горизонтальной дорожной  разметки 
	2010 –

2012 г.г.
	Бюджет

городского

округа
	23,0
	11,0
	6,0
	6,0
	

	4
	Перенос  остановок  общественного  транспорта 
	2010 –

2012 г.г.
	Бюджет

городского

округа
	3,1
	1,3
	0,9
	0,9
	

	5
	Установка  светофорных  объектов и дорожных  знаков
	2010 –

2012 г.г.
	Бюджет

городского

округа
	9,0
	3,0
	3,0
	3,0
	

	6
	Устройство  наружного  освещения  на   магистральных улицах 
	2010 –

2012 г.г.
	Бюджет

городского

округа
	35,0
	11,0
	12,0
	12,0
	

	7.
	Капитальный  ремонт  мостов  и  путепроводов    итого

в том  числе  по  годам

- п/п  на  ул. Б.Хмельницкого
- мост  через  р. «Дунай»

- п/п на  ул. Грамши
	2010 г
	Бюджет

городского

округа
	230,4
	52,8

52,8
	88,1
	89,5
	

	
	-  п/п  на  ул.  Ленина

-  п/п  «Динамо»

-  п/п  на  ул. Б.Хмельницкого
  (продолжение  ремонта)
	2011 г
	Бюджет

городского

округа
	
	
	88,1
	
	

	
	-  Северный  мостовой  комплекс

-  мост  «Водозабор»

-  п/п  через  ж/д  пути  на  

   ул. Остужева
	2012 г
	Бюджет

городского

округа


	
	
	
	89,5
	

	8
	Мероприятия  по  повышению  безопасности  дорожного  движения,  реализуемые  на  территории   районов  городского  округа  итого

в том  числе  по  годам


	2010 г
	
	47,0

	10,6

10,6
	18,3


	18,1


	

	
	
	2011 г
	
	
	
	18,3
	
	

	
	
	2012 г
	
	
	
	
	18,1
	

	
	Всего  по  программе
	
	
	929,1
	309,0
	311,7
	308.4
	


Заместитель  директора  департамента  дорожного  хозяйства  и благоустройства-

руководитель  управления  дорожного  хозяйства  и  благоустройства

администрации  городского  округа  город  Воронеж                                                                                                                              А.П. Глотов

