1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
городского округа город Воронеж
от 23.12.2010  №  1256-р
 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РАЗВИТИЮ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

                                                    ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ   
	№№

п.п.
	 Наименование мероприятий
	Наименование рынка, адрес
	Специализация рынка
	Исполнитель
	Структурныеподразделенияадминистрации городского округа,  организующие исполнение мероприятий
	Сроки

исполнения
	Ожидаемые 
результаты

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	       Перевод рынков в капитальные сооружения.      

 Анализ градостроительной ситуации, сложившейся на территории городского округа показывает, что строительство капитальных сооружений возможно  на 19 рынках, с увеличением торговых площадей в среднем в 2,3 раза.
	
	
	
	
	
	Информация о строительстве капитальных сооружений и реконструкции имеющихся  зданий основана на оперативных  данных, полученных от  управляющих рынками компаний.

	1.1.
	Выполнение работ по реконструкции и строительству.
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Выполнение строительно- монтажных работ.
	МУП  «Центральный рынок», ул.Пушкинская,8
	Универсаль-ный
	Управляющая рынком компания (по согласованию).


	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)
	Май 2011г. - 

 декабрь 2012г.


	Финансирование мероприятий по реконструкции  предполагается за счет собственных средств, заемных средств и уменьшения  норматива отчислений за пользование муниципальным имуществом.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	Капитальное здание по ул. Пушкинская с автопарковкой на 220 машиномест. Общая площадь – 7000 кв.м., в т.ч. торговая – 3800 кв.м.  на 370 торговых мест.

Капитальное здание  по ул.Ф.Энгельса общей площадью 2680 кв.м., в т.ч. торговая площадь – 2000 кв.м. на 270 торговых мест.

Дополнительно будет введено 130 торговых мест для реализации промышленной группы товаров.
По завершении строительства и реконструкции  емкость рынка составит 2310 торговых мест.



	1.1.2.
	Строительство 1 очереди  рынка площадью 15 тыс.кв.м.

Строительство 2 очереди  рынка площадью 15 тыс.кв.м.
	ООО «УК «Рынок Придача», ул. Димитрова,64а


	Универсальный
	Управляющая рынком компания (по согласованию).


	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)
	Май  2011г. – март 2012г.

Май 2012г. – май 2013г.
	Капитальное здание в 2-х уровнях с цокольным этажом  для размещения автопарковки на 240 машиномест.

Общая площадь здания 19900 кв.м.,торговая площадь – 14200 кв.м.Кол-во торг. мест – 1250.    



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	Дополнительно будет введено 50 торговых мест для реализации  продовольственной группы товаров.                                                                                                                                                                                                                                             
По завершении строительства и реконструкции емкость рынка составит 1250 торговых мест. 



	1.1.3.
	Строительство павильонов.
	ООО «Рынок «Юго-Западный», пр-т Патриотов,5
	Универсальный
	Управляющая рынком компания (по согласованию).


	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)
	Март 2011-ноябрь 2011г.
	Капитальные здания общей площадью 

80 000 кв.м., в т.ч. торговой – не менее  20 000 кв.м.

Дополнительно будет введено 1100 торговых мест, в т.ч. 450 -  для реализации  продовольственной группы товаров, 650 – промышленной группы товаров. 

По завершении строительства и реконструкции емкость рынка составит 4000  торговых мест.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.4.
	Завершение строительно-монтажных работ.
	МУП «Рынок «Южный», ул. Ростовская,2
	Специализированный
	Управляющая рынком компания (по согласованию).


	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)
	Октябрь 2011г.
	Капитальное здание общей площадью 1500 кв.м., в т.ч. торговой 1100 кв.м.  на 180 торговых мест.

Дополнительно будет введено 167 торговых мест для реализации промышленной группы товаров.
По завершении строительства и реконструкции  емкость рынка  составит 250 торговых мест.

	1.1.5.
	Завершение строительно-монтажных работ.
	МУП «Рынок «Южный», ул. Ростовская,18а
	Универсальный
	Управляющая рынком компания (по согласованию).


	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)
	Июнь 2013г.
	Капитальное здание общей площадью 1567 кв.м., в т.ч. торговой – 1190 кв.м. на 190 торг. мест.

Дополнительно будет введено 170 торговых мест, в т.ч. 120 - для реализации   продовольственной группы товаров,50 – промышленной группы товаров.
По завершении строительства и реконструкции емкость рынка  составит 290 торговых мест.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.6.
	Завершение строительно-монтажных работ.
	МУП «Рынок «Южный», ул. Чебышева,9
	Универсальный
	Управляющая рынком компания (по согласованию).


	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)
	Январь 2013г. 
	2 капитальных  здания общей площадью 12000 кв.м., в т.ч. торговой – 9120 кв.м. на  1000 торговых мест.

Дополнительно будет введено 90 торговых мест для реализации  продовольственной группы товаров.
По завершении строительства и реконструкции емкость рынка составит  1000 торговых мест.

Возможно увеличение емкости рынка за счет выкупа у субъектов малого предпринимательства временных  сооружений и перевода части  их  в разряд капитальных сооружений.

	1.1.7.
	Выполнение строительно-монтажных работ.
	ООО «Рынок  «Жемчужный», 

9 Января,288а
	Универсальный
	Управляющая рынком компания (по согласованию).


	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)
	Январь 2011-
сентябрь

2013г.


	Торгово-офисное капитальное здание  с автопарковкой в 2-х уровнях. Первый этаж здания предназначен для рынка. Общая площадь – 1800 кв.м., в т.ч. торговая – 1300 кв.м. 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	Дополнительно будет введено 82 торговых места, в т.ч. 50 - для реализации продо-

вольственной группы товаров, 32 – промышленной группы товаров.
По завершении строительства емкость рынка составит 200 торговых мест.



	1.1.8.
	
	ООО «Ферзь» Московский пр-т,21а


	Универсальный
	Управляющая рынком компания (по согласованию).


	
	Функционируют  3 капитальных здания площадью   312,8 кв.м., 186,9 кв.м., 144,7 кв.м. 


	

	1.1.9.
	
	ООО «Ферзь» Московский пр-т,25б
	Универсальный
	«-«
	«-«
	
	

	1.1.10.
	Завершение строительно-монтажных работ.
	ООО «Тенистый», ул.Тепличная,4
	Универсальный
	«-«
	«-«
	Ноябрь 2011г.
	Цокольный этаж  в здании  торгово-офисного центра  общей площадью1480 кв.м., в т.ч. торговой площадью – 1125 кв.м.

Дополнительно будет введено 166 торговых мест, в т.ч. 90 -  для реализации продовольственной группы товаров, 76 –пром. группы товаров.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.11.
	Завершение строительно-монтажных работ.
	ЗАО «ЛОТ» (автомобильный рынок), ул.А.Овсеенко,

22


	Специализированный
	«-«
	«-«
	Декабрь 2011г.
	Дополнительно будет введено 172 торговых места для реализации промышленной группы товаров.
По завершении строительства и реконструкции  в 2010 г. емкость рынка   составит 970 торговых мест.



	1.1.12.
	Завершение строительно-монтажных работ.
	ООО «РИМ», ул.

Б.Хмельницкого,38
	Универсальный
	«-«
	«-«
	Август

 2012г.
	Капитальные здания общей площадью 1500 и 520 кв.м., в т.ч. торговой – 1140 и 395 кв. м.

Дополнительно будет введено 108 торговых мест, в т.ч. 60 - для реализации продовольственной группы товаров, 48 – промышленной группы товаров.
По завершении строительства и реконструкции  емкость рынка составит 200  торговых мест.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.13.
	
	ООО «Торговый комплекс», ул.20 Лет Октября,119а


	Универсальный
	Управляющая рынком компания (по согласованию).


	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)
	Введен в эксплуатацию в 2010г.
	Вступило в эксплуатацию капитальное здание общей площадью 4208,4 кв.м., на 450 торговых мест.

Дополнительно  введено 248 торговых мест, в т.ч. 138 - для реализации продовольственной группы товаров, 110- для промышленной группы товаров.

	1.1.14.
	Завершение строительно-монтажных работ.
	ООО «Импульс», р.п.Сомово, Дачный проспект,124


	Универсальный
	«-«
	«-«
	Декабрь 2011г.


	Капитальное здание общей площадью 3025 кв.м., в т.ч. торговой – 2299 кв.м.

Дополнительно будет введено 215 торговых мест, в т.ч. 130 -  для реализации продовольственной группы товаров,85 – промышленной группы товаров.
По завершении строительства и реконструкции  емкость рынка   составит 230 торговых мест.

	1.1.15.
	Завершение работ по реконструкции здания и переоснащению торговых мест.
	ОАО ТВЦ «Ярмарка», ул. Донбасская,23
	Специализированный
	«-«
	«-«
	Декабрь 2011г.
	Упорядочение торгового процесса, повышение уровня обслуживания.

Строительство автостоянки в 3-х уровнях. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.16.
	Организация деятельности рынка  будет  осуществлена по мере востребованности в торговых местах.
	ООО «К-24», ул.Кольцовская,24
	Универсальный 
	Управляющая рынком компания (по согласованию).


	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)
	Капитальное сооружение имеется.
	Предполагается реконструкция имеющегося капитального здания с выделением торговой площади для организации деятельности универсального рынка на 500 торговых мест.

Возможно размещение нестационарных торговых объектов с последующим включением их в  схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г.Воронежа.



	1.1.17.
	Реконструкция торговых павильонов.


	ООО «Альянс», ул. В.Невского,48з
	Универсальный
	«-«
	«-«
	Декабрь 

2011 г.
	Реконструкция имеющихся павильонов с возведением капитальных сооружений, строительство  крытой галереи.

Дополнительно будет введено 50 торговых мест, в т.ч. 35 - для реализации продовольственной группы  товаров, 15 – промышленной группы  товаров.
 Емкость рынка составит 300 торговых мест. 



	
1
	                                     2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.18.
	В дополнение к имеющимся капитальным сооружениям подготовка тех.условий на новое строительство и выполнение работ по строительству.
	ООО «Гранд-К», ул.Электровоз-

ная, 29


	Универсальный
	Управляющая рынком компания (по согласованию).


	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)
	Декабрь  2011г.
	Капитальное здание 2 этажа общей площадью около 1000 кв.м., в т.ч. торговой – 760 кв.м. 

Дополнительно будет введено 68 торговых мест, в т.ч. 20 – для реализации продовольственной  группы товаров,48 -  промышленной группы товаров.

Емкость рынка составит 120 торговых мест. 



	1.1.19.
	Реконструкция существующих павильонов.

Проектирование и строительство  дополнительных торговых площадей на свободной территории.
	ЗАО фирма «Лот»

Ул.Кольцовская,62-64
	универсальный
	«-«
	«-«
	Декабрь 2011г.

Декабрь 2011г.-

2012г.
	Дополнительно будет введено  50 торговых мест, в т.ч. – 28 для реализации продовольственной группы товаров, 22 – промышленной группы товаров.



	
1
	                                     2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.
	Организация  деятельности сельскохозяйственных рынков. 
	
	
	Управляющие рынками компании

(по соглас.)
	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка. 

(Паршина Л.М.) 


	
	Улучшение обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией.

	2.1.
	Упорядочение  деятельности  сельскохозяйственных рынков с выполнением мероприятий по благоустройству территории рынка и прилегающей территории


	
	
	
	
	
	Создание оптимальных условий для торгующих и покупателей при приобретении товаров.

	2.1.1.
	Благоустройство территории, замена

торгово-технологического оборудования.


	МУП «Рынок «Северный» ул. Хользунова,105
	Специализированный
	        «-«
	         «-«
	Август 2011г.
	Увеличение количество торговых мест на 50ед.



	2.1.2.
	Организовать работу по переводу рынка на новую площадку


	ООО «Оазис» рынок «Речной», Петровская набережная,11.


	
	        «-«
	Управление главного архитектора.

(Шевелев А.В.)

Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка. 

(Паршина Л.М.)
	Май 2011г.
	

	2.1.3.
	Выполнение работ по реконструкции рынка.


	ООО «Р.К.»

Ул.Новосибирская,

32б, 32в


	Специализированный
	        «-«
	         «-«
	Август 2011г.
	Дополнительно будет введено 25 торговых мест.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.2.
	      Развитие  сети сельскохозяйственных рынков, как социально значимых объектов по обеспечению населения города сельскохозяйственной продукцией  и  выполнение мероприятий, способствующих поддержке местных товаропроизводителей, включая фермерские хозяйства, личные подворья.


	
	
	 Управляющие рынками компании

(по соглас.)
	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)
	
	Поддержка местных товаропроизводителей, включая фермерские хозяйства, личные подворья.

Обеспечение реализации сельскохозяйственной продукции в пределах шаговой доступности.

Ликвидация несанкционированной торговли.

	2.2.1.
	 Изменение типа рынка на сельскохозяйственный. Реконструкция имеющихся помещений.
	ООО «Управляющая компания – рынок «Дубрава», пос.Краснолесный, ул.Октябрьская,21.
	
	        «-«
	         «-«
	Сентябрь 2011г.
	Увеличение количество торговых мест на 60ед.


	2.2.2.
	Проработать варианты размещения рынков указанного типа  на территории городского округа, в т.ч. по следующим адресам:

        -ул.Л.Шевцовой,30-в – земельный участок площадью 17568 кв.м.;

        -ул.Просторная,1-д – земельный участок площадью 9017 кв.м.;                       

        -ул.Остужева –  земельный участок  ориентировочной  площадью

 10 000 кв.м.
	
	
	 
	Управление главного архитектора.

(Шевелев А.В.)

Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка. 

(Паршина Л.М.)
	Март 2011г.
	Организация юридическими лицами  сельскохозяйственных рынков.

	2.2.3.


	     Оформить правоустанавливающие документы на право пользования  земельным участком  площадью около 30 000  кв.м., расположенным по ул.Королькова, 7в. 

       
	
	
	Управляющая рынком компания МУП «Рынок «Южный».

(по согласованию)


	Управление главного архитектора.

(Шевелев А.В.)


	Сентябрь 2011г.
	Организация деятельности специализированного либо универсального рынка. Перевод торгующих с рынков, подлежащих ликвидации.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.2.4.
	Организовать  проведение сельскохозяйственных  ярмарок.  
	МУП «Рынок «Южный», ул. Ростовская,18а
	универсальный
	Управляющая рынком компания МУП «Рынок «Южный».

(по согласов.)
	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка. 

(Паршина Л.М.)
	Согласно установленному графику.
	Улучшение обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией.

Создание коммерческой привлекательности предприятия, оздоровление финансово-хозяйственной деятельности.

	2.2.5.
	Организовать торговые места по реализации сельскохозяйственной продукции с личных приусадебных хозяйств: 

 - в жилых микрорайонах, не обеспеченных торговыми площадями по адресам: 

 -ул.Ломоносова,1,п.г.т.Шилово,

- ул.Теплоэнергетиков у ТЦ «Ермак»;

-в местах сложившейся торговли, востребованных у жителей города по адресам:

ул.Хользунова,33,ул.О.Дундича, 15,

пр-т Труда,23, ул.9 Января, 274-276.
	
	
	
	Управление главного архитектора.

(Шевелев А.В.)

Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.  

(Паршина Л.М.)
	Май 2011г.
	Упорядочение уличной торговли.  



	2.2.6.
	Проработать вопрос оптимизации размещения торговых мест на рынках.  
	
	
	Управляющие рынками компании.

(по согласов.)
	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.  

(Паршина Л.М.)
	Апрель 2011г.
	Предоставление дополнительных торговых мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, имеющими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.2.7.
	В целях  координации деятельности управляющих компаний по предоставлению  оптимальных условий сельхозтоваропроизводителям:

-осуществлять комплексный мониторинг рынков по объемам продаж сельхозпродуктов, структуре торг. мест,предоставлению торговых мест сельхозтоваропроизводителям;-внести изменения в действующие схемы размещения торговых мест в соответствии с действующим законодательством.


	
	
	Управляющие рынками компании.

(по согласованию)


	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.  

(Паршина Л.М.)
	Ежеквартально.
	Увеличение объемов продаж сельхозтоваропроизводителями.

	3.
	В связи с отсутствием возможности перевода ряда рынков в капитальные сооружения (основание – решение Воронежской городской Думы от25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа г.Воронеж»), учитывая оснащение указанных рынков водоснабжением и канализованием, включить их в схемы размещения нестационарных торговых объектов  либо организовать  деятельность  ярмарок по продаже товаров, в т.ч. сельскохозяйственной продукции.  


	
	
	
	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)

 Управление главного архитектора.

(Шевелев А.В.)
	
	Улучшение обеспечения населения города   сельскохозяйственной продукцией.

Сохранение рабочих мест.  

	3.1.
	
	ул.В.Невского,12-22


	
	
	«-«
	
	

	3.2.
	
	ул.Димитрова,127в
	
	
	«-«
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.4.
	
	пр-т Патриотов,11б
	
	
	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)

 Управление главного архитектора.

(Шевелев А.В.)
	
	

	3.5.
	
	ул.В.Невского,2а
	
	
	«-«
	
	

	3.6.
	
	ул.Машиностроителей,80
	
	
	«-«
	
	

	3.7.
	
	ул.Ю.Моравская,38
	
	
	
	
	

	3.8.
	
	Пгт.Придонской,ул.

232 Стрелковой дивизии
	
	
	«-«
	
	

	3.9.
	
	ул.Циалковского,127/1
	
	
	«-«
	
	

	3.10.
	
	ул. Студенческая,17
	
	
	«-«
	
	

	4.
	 Организация   дополнительных торговых мест для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих  коммерческую деятельность на рынках, подпадающих под  ликвидацию.
	
	
	
	Управление по развитию предпринимательства и  потребительского  рынка. (Паршина Л.М.)
	
	Предотвращение социальной напряженности. Сохранение бизнеса субъектов малого предпринимательства.

	4.1.
	Организовать   ярмарку по продаже промышленных и продовольственных   товаров: 
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	емкостью  500 торговых мест.
	пр-т Патриотов,3.
	
	ООО 

«Меркато»
	           «-«
	Декабрь 2010г.
	Увеличение количества торговых мест.

	4.1.2.
	емкостью 44   торговых места.
	ул.9 Января,274-276
	
	ООО«ВиЦ-ИНВЕСТ»


	           «-«
	       «-«
	Увеличение количества торговых мест.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4.2.
	Обеспечить контроль за беспрепятственным предоставлением торговых мест торгующим с ликвидируемых рынков.


	
	
	
	Управление по развитию предпринимательства и  потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)
	
	Предотвращение социальной напряженности.

	5.
	      В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» за период с 2010 до 2012 г.г. провести поэтапную   ликвидацию рынков с последующим переводом торгующих на другие рынки.
	
	
	
	
	
	Предотвращение социальной напряженности и сохранение бизнеса  субъектов малого предпринимательства.



	5.1.
	Провести подготовительную работу по прекращению деятельности рынков.
	
	
	
	
	
	

	5.1.1.
	Направить  в администрацию Воронежской области предложение  об исключении  рынка из Плана  организации розничных рынков на территории Воронежской области.
	
	
	           
	Управление по развитию предпринимательства и  потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)


	Не позднее 3 месяцев до срока ликвидации,  установленного планом мероприятий.
	

	5.1.2.
	При получении постановления правительства Воронежской области об исключении рынка из Плана уведомить:  

-управляющую компанию,

  -управление регулирования  

земельных отношений,

  -управу, на территории которой находится рынок, 


	
	
	
	          «-«
	В трехдневный срок с момента получения постановления об исключении из плана.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	   -УВД по г.Воронежу для принятия мер в пределах компетенции каждого структурного подразделения.
	
	
	
	
	
	

	5.1.3.
	Провести  анализ внутриквартальных территорий  с целью размещения временных сооружений, переносимых с рынка и определить  места 

их  возможной установки с выдачей ордера.
	
	
	
	Управление главного архитектора.

(Шевелев А.В.)
	В течение 10 дней с момента  выхода постановления об исключении.
	

	5.1.4.
	Подготовить топографическую привязку земельного участка, в границах которого размещен рынок, с нанесением всех объектов.
	
	
	
	«-«
	«-«
	

	5.1.5.
	Подготовить акт осмотра земельного участка.
	
	
	
	«-«
	«-«
	

	5.1.6.
	Обеспечить взаимодействие с субъектами малого предпринимательства по вопросам сохранения бизнеса.   В части предоставления информации:1.  О наличии свободных торговых мест на городских рынках  с указанием их количества и условий предоставления для последующего перевода торгующих; 2.  О вариантах размещения на межквартальных территориях временных сооружений, переносимых с территории рынка.

  По оказанию содействия в выборе нового места расположения временных сооружений.
	
	
	
	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)
	В течение 10 дней с  выхода постановления об исключении из плана.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5.1.7.
	Организовать работу по расторжению договора аренды земельного участка, используемого под размещение ликвидируемого рынка, либо его  не продлении.
	
	
	
	Управление регулирования  земельных отношений

(Петрухненко Н.С.)


	С момента получения уведомления.
	

	5.1.8.
	В случае отказа управляющей рынком компании в добровольном  порядке демонтажа  временных сооружений, расположенных на рынке, подготовить   и направить исковое заявление в Арбитражный суд. 
	
	
	
	Управление правовой работы в сфере муниципальной собственности и градостроительства департамента правовой работы

 (Пузанова Н.М.)


	В течение 14 дней  с момента  выхода постановления об исключении из плана.
	

	5.1.9.
	Организовать работу по демонтажу  торгового оборудования и временных сооружений, расположенных на территории ликвидируемого рынка (обеспечить взаимодействие с соответствующими службами, определить место для хранения временных сооружений, обеспечить наличие необходимой техники и т.д.).


	
	
	
	Управа района.

(Руководитель управы)
	При получении решении суда.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5.1.10.
	Разработать проект благоустройства высвободившейся территории.
	
	
	
	Управление главного архитектора.

(Шевелев А.В.)
	В течение 1 месяца с момента  выхода постановления об исключении из плана
	

	5.1.11.
	Выполнить работы по благоустройству высвободившейся территории.
	
	
	Управы районов.

(Руководитель управы).
	Управление дорожного хозяйства и благоустройства.(Глотов А.П.)


	При освобождении территории от временных сооружений.
	

	5.2.
	Организовать перевод  субъектов малого предпринимательства с рынков, подпадающих под ликвидацию.
	
	
	
	
	
	

	5.2.1.
	
	ЗАО «Мечта» ул.9 Января,177а. По обращению руководителя управляющей компании,   в связи с передачей земельного участка по договору перенайма под строительство торгово-офисного центра).

Емкость -  15 торг.

мест, из них: – для реализации пром. группы   товаров  -2 киоска; прод. группы тов.-13: тонары – 12, столы- 1.


	Универсальный
	 Управляющая рынком компания.

 
	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)      
	с 25.10.2010
	Прорабатывается вопрос  перевода  на рынки:

 ООО «Рынок «Жемчужный»,ул.9 Января,288а - 3 торговых места

ООО «ВиЦ-ИВЕСТ», ул.9 Января,274-276 - 12 мест.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5.2.2.
	
	ООО НПО «Надежда»  ул.Остужева,19е.

Территория необходима для строительства второй очереди магистрали

общегородского значения по ул.Остужева.

Емкость -  445 торг. мест, из них: для реализации пром. группы  товаров -437:

-тонары-19,-палатки – 155,-контейнеры - 263

 для реализации прод. группы товаров- 8 тонаров.
	Специализированный
	 Управляющая рынком компания.

 
	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)      
	 с 15.10.2010
	Прорабатывается вопрос  перевода  на 

оптовый  рынок ООО НПО «Надежда» по ул. Остужева 47.

Возможен перевод на рынок: -МУП «Рынок «Южный»

площадка по ул.Королькова,7в.

ООО «Спутник» , ул.Новосибирская,13.

ООО «Меркато», пр-т Патриотов,3.  

	5.2.3.
	
	ООО НПО «Надежда» Ленинский пр-т,154в

Планируется организация многоуровневой транспортной развязки.

емкость -  192 торговых места, из них:  для реализации промышленной группы   товаров- 107:

-тонары – 74

-столы - 33


	Универсальный
	            «-«
	          «-«
	с 15.10.2010
	Прорабатывается вопрос  перевода  на рынки:

ООО «УК «Рынок «Придача», ул.Димитрова,64-87 мест.

Межквартальная территория в Левобережном и Железнодорожном районах – 105 киосков.

Возможен перевод на рынок:

-МУП «Рынок «Южный»,площадка по ул.Королькова,7в;

- МУП «Рынок «Южный»,площадка  ул.Чебышева,9.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	для реализации продовольственной группы товаров-85:

 -тонары – 38

-столы-47
	
	
	
	
	-ООО «Спутник» , ул.Новосибирская,13.

- ООО НПО «Надежда» по ул. Остужева 47.

	5.2.4.


	
	ООО«Татьяна» ул.Димитрова,61. В связи с предстоящим строительством капитального рынка «Придача».Емкость -  76 торговых модулей для реализации промыш. группы   товаров.
	Специализированный
	Администрация ООО

«Татьяна».

 
	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)      
	с 15.06.2011
	Прорабатывается вопрос  перевода  в торговый комплекс ООО «Спутник» ул.Новосибирская,13- 76 торговых мест.

Возможен перевод на рынки:

МУП «Рынок «Южный», ул.Ростовская,18а;МУП «Рынок «Южный» ул.Ростовская,2.



	5.2.5.
	
	ООО «Придача-Сервис», ул.Димитрова,67а. 

В связи с не оформлением правоустанавливающих документов рынок с 2007 года работает несанкционированно.

Емкость -  61 торговое место для реализации пром. группы   товаров.

	
	Администрация

ООО

«Придача-Сервис».

 
	             «-«
	
	Прорабатывается вопрос  перевода  полностью в торговый комплекс ООО «Спутник» ул.Новосибирская,13  – 61 торговое место.

Возможен перевод на рынки:

ООО НПО «Надежда» ул. Остужева,47;

МУП «Рынок «Южный», ул.Ростовская,18а;

МУП «Рынок «Южный» ул.Ростовская,2.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5.2.6.
	 
	ЗАО  «Мечта» ул.Ворошилова,23-27

Местонахождение рынка усложняет транспортную ситуацию, увеличивает загруженность магистрали общегогородского значения.

Емкость -  72 торговых места, из них: для реализации пром. группы  товаров-15: -киоски – 8,палатки – 7;

57 – для реализации прод. группы товаров-57: 

-киоски – 42,-палатки – 15


	Универсальный
	Управляющая рынком компания.

 
	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)      
	с 15.08.2011   

	Прорабатывается вопрос  перевода  на рынки:

-НСУ «Управление спортивными сооружениями профсоюзов»,ул.Студенчнская,17

(вещевой рынок  «Центральный») – 7 торговых мест; 

-ООО «РЮЗ», пр-т Патриотов,5 –21 мест; 

-ООО «Фрегат»,пр-т Патриотов,11- 13 мест;

-ЗАО фирма «Лот»,ул.Кольцовская,62- 31 торговое место.

Возможен перевод на рынки:

-ярмарка ООО «Меркато» пр-т Патриотов,3. 

	5.2.7.
	
	ООО «Марианна» Ленинский пр-т,177б.

Местонахождение рынка увеличивает загруженность магистрали общегогородского значения.

Емкость -  74 торговых места, из них:  для реализации пром. группы  товаров

-21:   -киоски – 12,-тонары – 2

-палатки - 7
	Универсальный
	«-«
	«-«


	с 15.08.2011
	Прорабатывается вопрос  перевода  на рынки:

-в торговый комплекс ООО «Спутник» ул.Новосибирская,13  – 63 торговых мест

 -ООО «Гранд-К»  ул. Электровозная, 29- 11 мест.

Возможен перевод на рынки:

-ООО НПО «Надежда» оптовый рынок по ул. Остужева 47е; 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	для реализации прод. группы товаров- 53: -киоски – 30,-павильоны – 1

-столы –22
	
	      
	
	
	-МУП «Рынок  «Южный», площадка по ул.Королькова,7в



	5.2.8.
	
	ООО «Л.В.С.» ул.Г.Сибиряков,67

На данной территории планируется размещение пешеходного перехода по пр-ту Патриотов.

Емкость -  99 торговых мест для реализации промышленной группы  товаров:

-тонары – 19,-столы – 60

-палатки – 20
	
	Управляющая рынком компания.

 
	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)      
	
	Прорабатывается вопрос  перевода  на рынки:

-Ярмарка  ООО «Меркато», пр-т Патриотов,3 – 19 торговых мест;

-ООО «Фрегат» пр-т Патриотов,11б -80 торговых мест.

Возможен перевод на рынки:

-ООО «Тенистый», ул.Тепличная.4а;

-ООО»РЮЗ»,пр-т Патриотов,5

	5.2.9.
	
	МУП «Рынок «Северный»

ул.60 Армии,2а

Местонахождение рынка усложняет транспортную ситуацию. Данная территория необходима для расширения городской магистрали.
Емкость – 31 торговое место, из них для реализации продовольственных товаров – 24,

 для реализации  промышленных  товаров –7

	Универсальный
	«-«
	«-«


	с 15.10.2011
	Прорабатывается вопрос  перевода  на рынки:

-МУП «Рынок «Северный» , ул. Хользунова,105 - 31 торговое место.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5.2.10.
	
	МУП «Рынок «Северный»ул.Жукова,4б

Местонахождение рынка усложняет транспортную ситуацию,  неблагоприятно сказывается на состоянии озеленения территории общего пользования по ул.Жукова.
емкость – 109 торговых мест, из них – для  реализации пром. товаров – 51 торг.место, для реализ. прод.товаров – 58 тор. мест.
	Универсальный
	Управляющая рынком компания.

 
	Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

(Паршина Л.М.)


	с 15.10.2011
	Прорабатывается вопрос  перевода  на рынки:

-МУП «Рынок «Северный» - 109 торговых мест.

Проработать вопрос размещения временных сооружений на межквартальных территориях  .

Возможен перевод на рынки:

-ООО «Альянс», ул.В.Невского,48з;

-ООО «К-24» ул.Кольцовская,24

	5.2.11
	
	МУП «Рынок «Северный» ул.Жукова,1

Местонахождение рынка усложняет транспортную ситуацию, увеличивает загруженность магистрали общегогородского значения. Емкость -  59 торговых мест, из них: для реализации пром.группы   товаров-17:-киоски – 16,столы – 1;

для реализации продовольственной группы товаров-42:киоски – 40,столы – 2


	Универсальный
	             «-«
	
	с 15.10.2011
	Прорабатывается вопрос  перевода  на рынки:

- МУП «Рынок «Северный», Хользунова,105 – 59 торговых мест.

Возможен перевод на рынки:

-ООО «Альянс»,

ул.В.Невского,48з;

-ярмарка  ООО «Меркато», пр-т Патриотов.3;

-ООО «К-24» ул.Кольцовская,24.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5.2.12.
	
	ООО «Ферзь» ул.Лизюкова,25а,4б,4в

Местонахождение рынка усложняет транспортную ситуацию, увеличивает загруженность магистрали общегородского значения, 

Емкость - 141 торговых места, из них: для реализации промышленной группы товаров-62: -киоски – 19

палатки – 10

-столы - 33

для реализации продовольственной группы товаров-79:-киоски – 50

-павильоны – 2

-палатки – 2,-столы – 25
	
	Управляющая рынком компания.

Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)      
	
	
	Прорабатывается вопрос  перевода  на рынки:

-ООО «Ферзь» Московский пр-т,25а,25б – 41 торговые  место;

ООО «Альянс» - 23 торговых места;

-ЗАО фирма «Лот»,ул.Кольцовская,62- 30 торговых  мест;

МУП «Центральный рынок» - 47 торговых мест.

Возможен перевод на рынки:-ярмарка ООО «ВиЦ-Инвест», ул.9 Января,274-276;-ярмарка  ООО «Меркато»,пр-т Патриотов,3.

	5.2.13
	
	ООО НПО «Надежда»

Ул.Волгоградская,47а.

Местонахождение рынка не соответствует действующим нормативам градостроительного проектирования, нормам и требованиям СНиП и СанПин.

Емкость – 90 торговых 

мест, из них: тонары –56,павильоны – 2

столы – 30

палатки – 2
	Специализированный
	Управляющая рынком компания.

Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)      
	
	с 15.11.2011
	Прорабатывается вопрос  перевода  на рынки:

-в торговый комплекс ООО «Спутник», ул.Новосибирская,13 – 90 торговых мест.

Возможен перевод на рынки:

-МУП «Рынок «Южный», площадка по ул.Ростовская,18а

ООО «Спутник» , ул.Новосибирская,13.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5.2.14
	
	ООО НПО «Надежда» ул.Ю.Моравская21а.

Участок непосредственно примыкает к лесопарку «Оптимистов», что неблагоприятно сказывается на состоянии зеленой зоны общего пользования с экологической точки зрения.  

емкость -    147 торговых мест, из них: для реализации пром. товаров -52:  тонары – 8,-столы – 32,палатки – 12; для реализации прод. товаров-95: -тонары – 51,-столы- 42, -палатки – 2
	Универсальный
	Управляющая рынком компания.

Управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

(Паршина Л.М.)      
	
	 с 15.11.2011
	Прорабатывается вопрос  перевода  на рынки:

-НСУ «Управление спортивными сооружениями профсоюзов», ул.Студенческая,17 – 44 торговых места;

- ООО «Меркато», пр-т Патриотов,3- 17 торговых мест;

-ООО «К-24», ул.Кольцовская,24 -  86 торговых мест.

Возможен перевод на рынки:

-ООО «Тенистый»,ул.Тепличная,4а;

-ООО «Спутник» , ул.Новосибирская,13.



	5.3.
	Проработать вопрос о предоставлении мест  на действующих рынках субъектам малого предпринимательства, ранее осуществлявшим  торговую деятельность на ярмарке,организованной МУ РайДЕЗ, прекратившей деятельность в связи с  отменой постановления  главы  администрации городского округа от 04.10.2007 № 1489 «Об организации деятельности ярмарки по продаже товаров по адресу: г.Воронеж, ул.Димитрова  ,61,61а,61б» , вступлением в силу решения Арбитражного суда.
	
	
	Управление по развитию предпринимательства и  потребительского  рынка. «Паршина Л.М.)


	
	
	Возможен перевод на рынки:

-МУП «Рынок «Южный», площадка

 по ул.Ростовская,18а, 

- МУП «Рынок «Южный», площадка по ул.Чебышева,9.

-МУП «Рынок «Южный», площадка по ул.Королькова,7в;

ООО «Спутник» , ул.Новосибирская,13.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6.
	Благоустройство  рынков и прилегающей к ним территории в соответствии с  мероприятиями, разработанными  согласно требованиям  Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ».  
	
	
	Управляющие рынками компании.

(по согласованию)
	
	
	Приведение территории рынков и прилегающей к ним территории в соответствие с  санитарными нормами и правилами.

	7.
	Упорядочение организации торгового процесса.


	
	
	
	
	
	Повышение  уровня качества обслуживания населения.

	7.1.
	Осуществлять координацию  деятельности управляющих рынками компаний по организации торгового процесса на  рынках города.
	
	
	
	Управление по развитию предпринимательства и  потребительского  рынка. (Паршина Л.М.
	
	

	7.2.
	Организовать работу по обеспечению  антитеррористической защищенности и безопасности граждан на рынках города.
	
	
	Управляющие  рынками компании

(по согласованию)


	
	
	Обеспечение безопасности граждан.

	7.3.
	В рамках реализации социально-экономических программ города провести работу по обеспечению доступа и передвижения инвалидов и других маломобильных граждан на рынках города.
	
	
	Управляющие рынками компании

(по согласованию)
	
	
	Оказание дополнительных услуг гражданам с ограниченными возможностями.


И.о.руководителя  управления по  развитию

предпринимательства  и потребительского рынка                                                                        О.Н.Елисеева                                                                                                              

