# Утверждена

распоряжением администрации городского округа город Воронеж

от  09.07.2012  N 1198-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕЖИТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ("МКП "ВЖКК"),

НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

## Паспорт

ведомственной целевой программы

"Капитальный ремонт муниципальных общежитий, расположенных

на территории городского округа город Воронеж, находящихся

в оперативном управлении муниципального казенного

предприятия "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат"

("МКП "ВЖКК"), на 2013 - 2015 годы"

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств - структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж | Департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |
| Наименование программы | "Капитальный ремонт муниципальных общежитий, расположенных на территории городского округа город Воронеж, находящихся в оперативном управлении муниципального казенного предприятия "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат" ("МКП "ВЖКК"), на 2013 - 2015 годы" |
| Исполнители основных мероприятий программы | Муниципальное казенное учреждение "Городская дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства" (МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ"), специализированные подрядные организации (на конкурсной основе), МКП "ВЖКК" |
| Цель и задачи программы | Целью программы является создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание граждан в муниципальных общежитиях городского округа город Воронеж. Задачи ведомственной целевой программы: - создание условий для эксплуатации муниципальных общежитий в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"; - увеличение срока службы муниципальных общежитий и их конструктивных элементов; - снижение эксплуатационных расходов; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых гражданам |
| Перечень основных мероприятий программы | Основные мероприятия программы: - проведение МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ" технического обследования конструктивных элементов и внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда; - проведение работ по капитальному ремонту муниципальных общежитий |
| Сроки реализации программы | 2013 - 2015 годы |
| Объемы финансирования программы | Объем финансирования из бюджета городского округа г. Воронеж в сумме 118 850 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемые результаты реализации программы: - снижение нерациональных затрат на содержание и ремонт внутридомовых систем и коммуникаций; - повышение уровня безопасности и качества проживания граждан в муниципальных общежитиях; - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг для граждан; - обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, находящегося в оперативном управлении МКП "ВЖКК"; - проведение капитального ремонта 17 общежитий. |

## 1. Характеристика проблемы

Для решения задач, повышающих надежность функционирования системы жизнеобеспечения в муниципальных общежитиях, приведения технических характеристик инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий муниципальных общежитий в соответствие требованиям нормативно-технической документации, обеспечивающей безопасное и комфортное проживание граждан, устранения сверхнормативного износа муниципального жилищного фонда, стимулирования эффективного и рационального хозяйствования, максимального использования финансовых ресурсов разработана настоящая ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт муниципальных общежитий, расположенных на территории городского округа город Воронеж, находящихся в оперативном управлении муниципального казенного предприятия "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат" ("МКП "ВЖКК"), на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа).

Муниципальные общежития находятся в технически неудовлетворительном состоянии. Средний износ общежитий составляет более 50%. Капитальный ремонт зданий и инженерных сетей бывшими собственниками общежитий не проводился более 20 лет, в результате чего конструкции и инженерные сети пришли в негодность и требуют капитального ремонта.

## 2. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание граждан в муниципальных общежитиях городского округа город Воронеж.

Задачи ведомственной целевой Программы:

- создание условий для эксплуатации муниципальных общежитий в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";

- увеличение срока службы муниципальных общежитий и их конструктивных элементов;

- снижение эксплуатационных расходов;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых гражданам.

## 3. Ожидаемые результаты реализации и индикаторы оценки

результативности Программы

Реализация ведомственной целевой Программы позволит:

- снизить нерациональные затраты на содержание и ремонт внутридомовых систем и коммуникаций;

- повысить уровень безопасности и качества проживания граждан в муниципальных общежитиях;

- повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг для граждан;

- обеспечить сохранность муниципального жилищного фонда, находящегося в оперативном управлении МКП "ВЖКК";

- провести капитальный ремонт 17 общежитий.

### Индикаторы оценки результативности Программы

| ### Наименование показателя | ### Индикатор достижения показателя, ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 2013 год | ### 2014 год | 2015 год | Итого |
| Муниципальные общежития, приведенные в соответствие требованиям нормативно-технической документации, обеспечивающей безопасное и комфортное проживание в них граждан | ### 7 | ### 5 | ### 5 | ### 17 |

## 4. Программные мероприятия

Исходя из действующих в настоящее время нормативных документов, регулирующих деятельность, связанную с содержанием объектов жилищного фонда, для реализации данной ведомственной целевой программы необходимо:

- проведение МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ" технического обследования конструктивных элементов и внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда;

- проведение работ по капитальному ремонту муниципальных общежитий.

Сроки реализации программы - 2013 - 2015 годы.

Перечень муниципальных общежитий, подлежащих капитальному ремонту, с указанием адреса, видов работ, ориентировочной стоимости и сроков указан в приложении к Программе.

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

Кадровое обеспечение ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт муниципальных общежитий, расположенных на территории городского округа город Воронеж, находящихся в оперативном управлении муниципального казенного предприятия "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат" ("МКП "ВЖКК"), на 2013 - 2015 годы" будет осуществлено исполнителями программы: муниципальным казенным  учреждением "ГорДЕЗ ЖКХ" и муниципальным казенным предприятием "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат".

Техническое обеспечение ведомственной целевой программы будет осуществлено муниципальным казенным учреждением "ГорДЕЗ ЖКХ", а также специализированными подрядными организациями, определенными на основании Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Организационное обеспечение ведомственной целевой программы будет осуществляться департаментом городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж и другими заинтересованными структурными подразделениями администрации городского округа город Воронеж.

Финансовое обеспечение ведомственной целевой Программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа город Воронеж.

Объемы финансирования Программы на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета городского округа город Воронеж носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета городского округа на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 118 850тысяч рублей, в том числе:

на 2013 год – 33 150 тысяч рублей;

на 2014 год – 43 800 тысяч рублей;

на 2015 год – 41 900 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы рассчитаны в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. В стоимость работ входят:

- расходы на обследование конструктивных элементов и внутренних инженерных систем;

- затраты на материалы;

- стоимость выполнения работ, связанных с проведением капитального ремонта.

## 6. Система управления реализацией Программы

Общее руководство, координацию и контроль хода реализации ведомственной целевой программы, мониторинг индикаторов оценки результативности ведомственной целевой программы в течение всего периода ее реализации осуществляет департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Техническое обследование конструктивных элементов и внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда, проектно-сметные работы, технический надзор за проведением работ по капитальному ремонту муниципальных общежитий, согласование актов выполненных работ осуществляет муниципальное казенное учреждение "ГорДЕЗ ЖКХ".

Работы по капитальному ремонту муниципальных общежитий выполняют специализированные подрядные организации. Выбор данных подрядных организаций осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж ежегодно до 1 марта представляет отчет о реализации ведомственной целевой программы в экономическое управление департамента экономики и департамент финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж (по форме согласно приложению N 4 к Порядку о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ городского округа город Воронеж, утвержденному постановлением главы городского округа г. Воронеж от 10.03.2009 N 136).

На основании представленных отчетов экономическое управление департамента экономики администрации городского округа город Воронеж до 1 июня каждого года подготавливает и представляет главе городского округа город Воронеж информацию о ходе реализации ведомственных целевых программ за отчетный год.

В случае несоответствия результатов выполнения ведомственной целевой программы индикаторам оценки результативности главой городского округа город Воронеж может быть принято одно из следующий решений:

- о корректировке целевых индикаторов и других параметров ведомственной целевой программы;

- о корректировке целей и срока реализации ведомственной целевой программы, перечня программных мероприятий;

- об изменении форм и методов управления реализацией ведомственной целевой программы;

- об объемах финансирования ведомственной целевой программы;

- о досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы.

По ведомственной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель бюджетных средств - департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж подготавливает и до 1 марта текущего года представляет в экономическое управление департамента экономики администрации городского округа город Воронеж и департамент финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж доклад о выполнении ведомственной целевой программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Доклад должен содержать информацию о результатах реализации ведомственной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

Заместитель директора

департамента городского хозяйства-

руководитель управления ЖКХ					        А.Н. Слесарев