УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от 22.03.2022    № 116-р

Изменения  в  Регламент  управления  проектами

в  администрации  городского  округа  город  Воронеж

1. Пункт 5.6 раздела 5 «Реализация проекта» Регламента управления проектами в администрации городского округа город Воронеж (далее – Регламент) изложить в следующей редакции:

«5.6. На основании результатов мониторинга и контроля хода реализации проекта администратор проекта подготавливает отчет о ходе реализации проекта (далее – отчет) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту или по форме, предоставленной исполнительными органами государственной власти Воронежской области (в случае проекта – муниципальной составляющей регионального проекта). Периодичность подготовки отчета может быть установлена в разделе 2 «План коммуникаций проекта» приложения «Дополнительные материалы проекта» к паспорту проекта. При подготовке отчета администратор проекта вправе дополнительно запрашивать у исполнителей проекта информацию и материалы, необходимые для подготовки отчета. Отчет разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями по мониторингу проектов (приложение № 6 к настоящему Регламенту).

Руководитель проекта контролирует и обеспечивает подготовку и согласование отчета с периодичностью и в порядке, определенными настоящим Регламентом (или в соответствии с иными периодичностью и порядком, установленными правительством Воронежской области в случае, если проект – муниципальная составляющая регионального проекта):

- ежемесячно (для муниципальных составляющих региональных проектов) с даты актуализации или утверждения паспорта проекта на отчетный период не позднее 15 календарного дня отчетного месяца, отчет с прогнозными сведениями согласовывается руководителем проекта и предоставляется в городской проектный офис;

- ежеквартально не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, отчет согласовывается руководителем проекта, функциональным заказчиком проекта, куратором проекта и управлением финансово-бюджетной политики и предоставляется в городской проектный офис, который выносит вопрос об утверждении отчета на очередное заседание Проектного комитета;

- ежегодно не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным, отчет согласовывается руководителем проекта, куратором проекта, функциональным заказчиком проекта, управлением финансово-бюджетной политики и отраслевым исполнительным органом государственной власти Воронежской области (в случае проекта – муниципальной составляющей регионального проекта) и предоставляется в городской проектный офис, который выносит вопрос об утверждении отчета по проекту на очередное заседание Проектного комитета с приложением паспорта проекта.».

2. Раздел 3 «Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах» приложения № 5 «Отчет о ходе реализации проекта» к Регламенту изложить в следующей редакции:

«3. Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах

|  | Бюджет (уточненный план), тыс. руб. | Сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году)* | Законтрактовано средств бюджета, % | Пояснения в отношении незаконтрактованного остатка средств бюджета | Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию /минимизации/страхованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |
| *Справочно: Сумма контрактов, заключенных в текущем году: Сумма переходящих контрактов, финансируемых в текущем году: ». |  |  |  |  |  |

| Исполняющий обязанности директора МКУ «Агентство управления проектами» | В.В. Ковалева |
| --- | --- |