УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от 26.12.2022    № 774-р

ПЛАН  ПО  ОЗЕЛЕНЕНИЮ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОРОНЕЖ  НА  2022  ГОД

1. Посадка древесно-кустарниковой растительности

с уходными работами

| Место проведения работ | Кол-во высаживаемых деревьев, шт. | Кол-во высаживаемых кустарников, шт. | Уходные работы за деревьями/ кустарниками, шт. | Сроки проведения работ | Ответственный за выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования и центральные улицы, в том числе: пр-кт Ленинский, пр-кт Московский, пр-кт Патриотов, пл. Ленина, ул. 25 Января, ул. Плехановская, ул. Ворошилова, ул. Фридриха Энгельса, ул. Театральная, ул. Брусилова, ул. Димитрова, ул. Ломоносова, ул. Березовая роща, ул. Кольцовская, ул. Пушкинская, ул. Шишкова, ул. Солнечная, ул. Карпинского, ул. Хользунова, ул. 60 Армии, ул. Генерала Лизюкова, ул. Циолковского, ул. Меркулова, б-р Победы, ул. 9 Января, ул. Кропоткина, ул. 20-летия Октября, ул. Краснознаменная, ул. Кирова, ул. Станкевича, ул. Свободы, ул. Куколкина, ул. Летчика Колесниченко, ул. Красноармейская, ул. Космонавта Комарова, ул. Героев Сибиряков, ул. Южно-Моравская, ул. Молодогвардейцев, ул. Чайковского, ул. Студенческая, ул. Средне-Московская, ул. Дзержинского, ул. Орджоникидзе, ул. Никитинская, сквер Январский (ул. 25 Января, 6д), сквер Ученых (пл. Университетская, 1/2), сквер «Дубрава» (ул. Шишкова, 83л), сквер Мирный (ул. Кропоткина, 4), сквер Тельмана (ул. Богдана Хмельницкого, 25в), сквер Добролюбова (пр-кт Ленинский, 151д), сквер имени В.М. Шукшина (пр-кт Ленинский, 3д), сквер Солнечный (ул. Солнечная, 7з), сквер Музыкальный (ул. Карпинского, 1с), сквер имени К.Ф. Рылеева (ул. Острогожская, 38), сквер Военных летчиков (ул. 121 стрелковой дивизии, 2с), сквер Чебышева (ул. Чебышева, 2д), сквер у поликлиники № 7 (ул. Циолковского, 113д), сквер Героев Стратосферы (ул. Циолковского, 24в), бульвар Ростовский (ул. Ростовская, 46д), сквер Ученический (пр-кт Ленинский, 34в), сквер Гвардейский (пр-кт Ленинский, 38в), сквер Дивный (пр-кт Патриотов, 23/1), сквер Крымский (ул. Пирогова, 25), сквер имени К.В. Федяевского (ул. Берег реки Дон, 22/1, 22/2, 22/3), мемориальный комплекс «Песчаный Лог» (ул. Чеботарева, 23/3), сквер им. Куцыгина (ул. Кирова, 2д), парк Мостозавода (ул. Уточкина, 1д), парк культуры и отдыха «Орленок» (ул. Чайковского, 6), Воронежский центральный парк (ул. Ленина, 10), сквер Пионерский (пр-кт Ленинский, 105д), сквер Ворошилова (ул. Ворошилова, 5д), бульвар «Таврово» (ул. Корабельная, 28д), сквер Мандельштамовский (ул. Чайковского, 6ж), сквер Примирения и согласия (ул. Домостроителей, 26в), сквер Советский (пл. Советская, 1в) | 1320 | 1070 | 2048/1768 | Апрель – ноябрь | Управление экологии |
| ул. Генерала Лохматикова | 47 | 700 | - | Апрель – октябрь | Управа Железнодорожного района |
| Пр-кт Московский, пр-кт Труда, пр-кт Рабочий, б-р Победы, ул. 60 Армии, ул. 60-летия ВЛКСМ, ул. Хользунова, ул. Генерала Лизюкова, ул. Владимира Невского, ул. Солнечная, ул. Электросигнальная, ул. Дружинников, ул. Текстильщиков, ул. Шишкова, ул. 45 стрелковой дивизии, ул. Беговая, ул. 9 Января, ул. Малаховского, ул. Машиностроителей, ул. Торпедо, сквер имени Н.Ф. Ватутина (пр-кт Московский, 97с), сквер имени Н.И. Костомарова (ул. Владимира Невского, 7/2) | - | - | 1014/4237 | Апрель – октябрь | Управа Коминтерновского района |
| Ул. Брусилова, ул. Димитрова, пр-кт Ленинский, ул. Ленинградская, ул. Героев Стратосферы, ул. Новосибирская, ул. Лебедева, ул. Волгоградская, ул. Туполева, ул. Путилина, ул. Саврасова, ул. Ростовская, ул. Волго-Донская, ул. Менделеева, бульвар Новосибирский (ул. Новосибирская, 27д) | - | - | 5000/0 | Апрель – октябрь | Управа Левобережного района |
| Пл. Ленина, ул. Плехановская, ул. Кирова, ул. Кольцовская, сквер имени Челюскинцев (ул. Краснознаменная, 33), ул. 20-летия Октября, ул. Красноармейская, ул. Платонова, ул. Фридриха Энгельса, ул. Пушкинская, ул. Краснознаменная, ул. Донбасская, ул. 9 Января, ул. Свободы | - | - | 5819/0 | Апрель – октябрь | Управа Ленинского района |
| Ул. Острогожская, Братская могила № 420 | - | - | 484/0 | Апрель – октябрь | Управа Советского района |
| Ул. Мира, ул. Никитинская | - | - | 1000/0 | Апрель – октябрь | Управа Центрального района |
| Бульвар Кольцовский (ул. Кольцовская, 46д), бульвар по ул. Карла Маркса (ул. Карла Маркса, 67п), бульвар по ул. Орджоникидзе (ул. Орджоникидзе, 3в), Есенинская аллея (ул. Кардашова, 4в), лесопарк Оптимистов (пр-кт Патриотов, 52в), парк Патриотов (пр-кт Ленинский, 94в), набережная Петровская (наб. Петровская, 21а), сквер «Аллея Славы» (ул. Остужева, 6д), сквер «Надежда» (ул. Плехановская, 8д), сквер Олимпийцев (ул. Степана Разина, 5д), сквер Январский (ул. 25 Января, 6д), сквер Программистов (ул. Кирова, 7в), сквер «Чайка» (ул. Новосибирская, 80в, 80е), сквер Экологов (ул. Фридриха Энгельса, 48д), сквер Дома офицеров (пр-кт Революции, 32в), сквер им. Бунина (ул. Плехановская, 7в), сквер Советский (пл. Советская, 1в), сквер Ученых (пл. Университетская, 1/2), Терновое кладбище (ул. Мало-Терновая), аллея Славы (пр-кт Московский, 82д), бульвар Литературный (ул. Плехановская, 1с), бульвар Ростовский (ул. Ростовская, 46д), сквер «Дубрава» (ул. Шишкова, 83л), сквер Солнечный (ул. Солнечная, 7з) | - | 2 | 638/6318 | Апрель – октябрь | МКП «ЭкоЦентр», МБУ «Зеленхоз» |
| Территории общего пользования, объекты социальной сферы, объекты строительства городского округа, внутриквартальные территории жилых микрорайонов | 1750 | 13279 | 5244/21870 | Апрель – ноябрь | Муниципальные учреждения образования и культуры, управление строительной политики, предприятия, организации |
| Итого | 3117 | 15051 | 21247/34193 | - | - |

2. Устройство цветников и газонов с уходными работами

| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь цветников, кв. м | Площадь газонов, кв. м | Сроки проведения работ | Ответственный за выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный | Цветники: - пересечение ул. Остужева – пр-кт Ленинский; - пр-кт Ленинский, 157; - пр-кт Ленинский, 154; - ул. Богдана Хмельницкого, 43; - ул. Богдана Хмельницкого, 42; - сквер «Аллея Славы» (ул. Остужева, 6д); - сквер Героев (пр-кт Ленинский, 167д); - сквер Добролюбова (пр-кт Ленинский, 151д); - сквер «У озера» (пр-кт Ленинский, 123д); - остановка «Димитрова» по пр-кту Ленинский, 119; - сквер Молодежный (ул. Молодежная, 20д) | 1280 |  | Май – август | МКП «ЭкоЦентр» |
|  | Газоны: - ул. Генерала Лохматикова | 23 | 1127 | Май –сентябрь | Управа Железнодорожного района |
| Коминтерновский | Цветники: - пересечение пр-кт Московский – ул. Урицкого; - пересечение пр-кт Московский – пр-кт Труда; - транспортная развязка пр-кт Московский – ул. Хользунова; - транспортная развязка б-р Победы – ул. Маршала Жукова; - транспортная развязка б-р Победы – ул. 60 Армии; - транспортная развязка ул. Генерала Лизюкова – ул. Владимира Невского; - транспортная развязка ул. 45 стрелковой дивизии – ул. Транспортная; - транспортная развязка ул. 9 Января – пр-кт Труда; - транспортная развязка ул. Хользунова – ул. Владимира Невского; - разделительная полоса по пр-кту Московский; - аллея Славы (пр-кт Московский, 82д); - пр-кт Московский, 19а; - пр-кт Московский, 14; - ул. Генерала Лизюкова, 4; - сквер «Роща Сердца» (ул. Маршала Жукова, 12в); - сквер Московский (пр-кт Московский, 29в); - сквер «Их именами названы улицы» (пр-кт Московский, 10д); - сквер имени Н.Ф. Ватутина (пр-кт Московский, 29с); - сквер Электросигнальный (пр-кт Московский, 7д); - ул. Владимира Невского, 17а | 2870,4 |  | Май – август | МКП «ЭкоЦентр» |
|  | Газоны: - сквер Электросигнальный (пр-кт Московский, 7д); - пр-кт Московский; - сквер имени Н.И. Костомарова (ул. Владимира Невского, 7/2) |  | 5005,25 | Май –сентябрь | Управа Коминтерновского района |
| Левобережный | Цветники: - ул. Брусилова (остановка «Ильича»); - пр-кт Ленинский, 93; - у Храма Успения Божией Матери (пр-кт Ленинский, 41); - сквер «Рыбка» (пр-кт Ленинский, 7д); - сквер Защитников Воронежа (пр-кт Ленинский, 1е); - сквер «Чайка» (ул. Новосибирская, 80в); - сквер имени В.М. Шукшина (пр-кт Ленинский, 3д); - парк Патриотов и Аллея Ветеранов (пр-кт Ленинский, 94в); - парк «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4д) | 3775 |  | Май – август | МКП «ЭкоЦентр» |
|  | Газоны: - парк «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4д) |  | 1339 | Сентябрь | МКП «ЭкоЦентр» |
|  | Газоны: - ул. Димитрова; - пр-кт Ленинский; - ул. Арзамасская; - ул. Брусилова |  | 5068,5 | Май – сентябрь | Управа Левобережного района |
| Ленинский | Цветники: - пл. Ленина, 1; - ул. 20-летия Октября, 115; - ул. 20-летия Октября, 86; - ул. Кирова, 8, 10; - ул. Кирова, 2; - мемориальный комплекс «Чижовский плацдарм» (ул. 20-летия Октября, 37д); - территория у Воронежского областного литературного музея им. И.С. Никитина (ул. Плехановская, 7); - пересечение ул. 20-летия Октября – ул. Моисеева; - пересечение ул. Летчика Колесниченко – ул. Моисеева; - пересечение ул. Кольцовская – ул. 9 Января; - пересечение ул. Ворошилова – ул. 20-летия Октября; - пересечение ул. Донбасская – ул. Плехановская; - транспортная развязка ул. Грамши – наб. Петровская – ул. 20-летия Октября; - пл. Ленина, 7; - сквер им. Бунина (ул. Плехановская, 7в); - транспортная развязка ул. Краснознаменная – ул. Острогожская – ул. Матросова; - в приствольных кругах деревьев у сквера Платонова (пл. Ленина, 1); - парк им. Дурова (ул. Ворошилова, 1д) | 4964,4 |  | Май –август | МКП «ЭкоЦентр» |
|  | Газоны: - пл. Ленина; - ул. Кирова; - ул. Плехановская; - ул. Ворошилова; - ул. Кольцовская; - ул. Пушкинская; - ул. 20-летия Октября; - сквер имени Г.А. Сухомлинова (ул. Кольцовская, 43в); - ул. 9 Января; - пер. Красноармейский | - | 4772 | Май – сентябрь | Управа Ленинского района |
| Советский | Цветники: - ул. Олеко Дундича, 1; - ул. Олеко Дундича, 23; - пр-кт Патриотов, 30; - пр-кт Патриотов, 23; - пр-кт Патриотов, 2; - ул. Южно-Моравская, 30; - ул. Южно-Моравская, 58; - ул. Летчика Колесниченко, 42; - ул. Героев Сибиряков, 20; - ул. Героев Сибиряков, 65а; - ул. Героев Сибиряков, 23; - ул. Домостроителей, 26; - ул. Домостроителей, 17а; - ул. Домостроителей, 30; - ул. Ворошилова, 24; - ул. Тепличная, 4; - ул. 9 Января, 97; - памятник «Самолет» (ул. Ворошилова, 19); - мемориальный комплекс «Песчаный Лог»; - пересечение ул. Кривошеина, 66 – пр-кт Патриотов; - пересечение ул. Героев Сибиряков – ул. Писателя Маршака, 23б; - пересечение ул. Ворошилова – ул. Домостроителей; - транспортное кольцо по ул. Пеше-Стрелецкая, 98; - разделительная полоса на трассе А-144; - сквер Примирения и согласия (ул. Домостроителей, 26в); - сквер Школьный (ул. Домостроителей, 19в); - сквер Депутатский (ул. Депутатская, 8д); - сквер Дивный (пр-кт Патриотов, 23/1); - парк «Танаис» (ул. Олеко Дундича, 2); - сквер Защитников Родины (ул. Защитников Родины, 10в) | 4916 |  | Май – август | МКП «ЭкоЦентр» |
| Центральный | Цветники: - ул. Плехановская, 60; - ул. Плехановская, 22; - ул. Кольцовская, 34; - ул. Карла Маркса, 116; - пл. Университетская, 1; - ул. Студенческая, 33; - ул. Плехановская, 10; - ул. Ломоносова, 1/3 (перед храмом); - пересечение ул. Ленина – ул. Урицкого; - пересечение ул. Кольцовская – ул. Чайковского; - транспортная развязка ул. Феоктистова – ул. Мира; - транспортная развязка Чернавского моста (спуск с ул. Степана Разина); - у кинотеатра «Пролетарий» (пр-кт Революции, 56); - в приствольных кругах деревьев у Кольцовского сквера (пл. Ленина, 1в); - мкр. Жилой массив Олимпийский, 7; - территория у МАУДО ДХШ (ул. Средне-Московская, 3а); - территория у музея «Арсенал» (ул. Степана Разина, 43); - у БУЗ ВО «ВГКБ № 3» (ул. Плехановская, 64); - ул. Степана Разина (спуск к Чернавскому мосту); - наб. Массалитинова, 1е; - пл. Генерала Черняховского, 1; - мемориальный комплекс «Площадь Победы» (пл. Победы, 1в); - Есенинская аллея (ул. Кардашова, 4в); - Братская могила № 5 (ул. Шишкова, 72); - Братская могила № 15 (ул. Юных натуралистов, 2); - Братская могила № 16 (ул. Ломоносова, 116); - Братская могила № 440 (ул. Ботаническая, 1); - сквер Путешественников (ул. Кольцовская, 4/3); - сквер Дома офицеров (пр-кт Революции, 32); - сквер Платоновский (пр-кт Революции, 24); - сквер Помяловского (пр-кт Революции, 29п); - сквер Ученых (пл. Университетская, 1/2); - Воронежский центральный парк (ул. Ленина, 10); - парк культуры и отдыха «Орленок» (ул. Чайковского, 6д); - парк им. Дзержинского (ул. Дзержинского, 8); - бульвар Кольцовский (ул. Кольцовская, 46д); - бульвар по ул. Карла Маркса (ул. Карла Маркса, 67п) | 26987,01 |  | Май – август | МКП «ЭкоЦентр» |
|  | Газоны: - ул. Фридриха Энгельса; - ул. Комиссаржевской; - пр-кт Революции, 12; - ул. 20-летия ВЛКСМ; - ул. Карла Маркса; - ул. Театральная; - ул. Таранченко |  | 3050 | Май – сентябрь | Управа Центрального района |
| Левобережный, Ленинский, Центральный | Есенинская аллея (ул. Кардашова, 4в), сквер «Надежда» (ул. Плехановская, 8д), сквер «Чайка» (ул. Новосибирская, 80в, 80е), сквер Экологов (ул. Фридриха Энгельса, 48д), сквер им. Бунина (ул. Плехановская, 7в), бульвар Литературный (ул. Плехановская, 1с) |  | 3365,0 | Май – сентябрь | МБУ «Зеленхоз» |
| Все районы городского округа | Объекты социальной сферы, объекты строительства городского округа, предприятия, организации, внутриквартальные территории жилых микрорайонов, территории общего пользования и др. | 30266 | 62751,73 | Май – октябрь | Муниципальные учреждения образования и культуры, управление строительной политики, предприятия, организации |
| Итого | - | 75081,81 | 86478,48 | - | - |

3. Вырубка аварийных и сухостойных деревьев, корчевка пней, обрезка насаждений

| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Кол-во вырубаемых насаждений, деревьев, шт. | Кол-во выкорче-ванных пней, шт. | Кол-во обрезаемых насаждений, деревьев, шт./ куст., кв. м, п. м, шт. (1 обрезка) | Сроки проведения работ | Ответственный за выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный | Ул. Розы Люксембург, ул. Артамонова, ул. Старых Большевиков, ул. Остужева, ул. 25 Января, ул. 50-летия ВЛКСМ, ул. Федоровского, ул. Героев России, ул. Каспийская, ул. Пархоменко, пер. Севастопольский, пер. Серафимовича, ул. Артема, ул. Богучарская, пер. Альпийский, ул. Добролюбова, ул. Димитрова ул. Суворова, ул. Коммунальная, ул. Репненская, ул. Тиханкина, ул. Пятилетка, ул. Союзная, ул. Софьинская, ул. Рыбацкая, пер. Грушовый, ул. Спортивная, ул. Кольцова, ул. Генерала Лохматикова, ул. Графская, ул. Куйбышева, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Переверткина, пр-кт Ленинский, ул. Зои Космодемьянской, ул. Маршала Одинцова, Бульвар Остужевский (ул. Остужева, 3д), сквер Героев (пр-кт Ленинский, 167д), мкр. Сомово, сквер Молодежный (ул. Молодежная, 20д), сквер Добролюбова (пр-кт Ленинский, 151д) | 31 | - | 91 / 24081 кв.м | В течение года | Управа Железнодорожного района |
| Коминтерновский | Пр-кт Труда, ул. 45 стрелковой дивизии, ул. Машиностроителей, ул. Чкалова, ул. Академика Королева, ул. Крайняя, ул. Вольная, ул. Загородная, ул. Радиозаводская, ул. Урицкого, ул. Генерала Ефремова, ул. Генерала Лизюкова, б-р Победы, ул. Беговая, ул. Маршала Жукова, ул. Дмитрия Горина, ул. Ипподромная, ул. Красных Зорь, ул. 9 Января, ул. Киевская, ул. Березовская, пр-кт Московский, пер. Ботанический, пер. Автогенный, ул. Лидии Рябцевой, ул. Шишкова, пер. Октябрьский, ул. Абызова, ул. Керамическая, ул. Хользунова, ул. Алексея Геращенко, ул. Героев Бреста, пер. Бабушкина, пер. Славы, ул. 60-летия ВЛКСМ, ул. Донская, ул. Нагорная, пер. Веселый, ул. 60 Армии, ул. Владимира Невского, ул. Олифиренко, ул. Багрицкого, ул. Миронова, пер. Ученический, ул. Павлова, пер. Солнечный, ул. Новгородская, пер. Ракетный, ул. Брянская | 402 | 102 | 629/14586 кв.м | В течение года | Управа Коминтерновского района |
| Левобережный | Ул. Ростовская, ул. Небольсина, ул. Лихачева, ул. Варшавская, ул. Танеева, ул. Путилина, ул. Цимлянская, ул. Менделеева, наб. Авиастроителей, ул. Писарева, ул. Круглая, ул. Циолковского, ул. Туполева, ул. Героев Стратосферы, ул. Димитрова, ул. Волкова, пр-кт Ленинский, ул. Ржевская, ул. Волгоградская, ул. 206 стрелковой дивизии, ул. Совхозная, пер. Звездный, ул. Лебедева, пер. Гвардейский, ул. Новосибирская, ул. Волго-Донская, ул. Чебышева, ул. Заслонова, ул. Щорса, ул. Айвазовского, ул. Баррикадная, ул. Горняков, ул. Майская, ул. Смородиновая, ул. Иркутская, ул. Калачеевская, ул. Ползунова, ул. Ленинградская, ул. Лызлова, ул. Полины Осипенко, сквер Защитников Воронежа (пр-кт Ленинский, 1е), сквер Ильича (пр-кт Ленинский, 95в) | 215 | - | 241/15528 кв.м | В течение года | Управа Левобережного района |
| Ленинский | Ул. Матросова, ул. Грамши, ул. Кольцовская, ул. Танкистов, ул. 20-летия Октября, ул. Краснознаменная, ул. Свободы, ул. Чапаева, ул. Куколкина, ул. Куцыгина, ул. Моисеева, ул. Никитинская, наб. Петровская, пер. Специалистов, ул. Плехановская, ул. Кирова, ул. Революции 1905 года, ул. 40 лет Октября, ул. Шиловская, ул. 9 Января, ул. Ворошилова, пл. Ленина, ул. Фридриха Энгельса, ул. Мало-Красноармейская, ул. Софьи Перовской, ул. Станкевича, ул. Бетховена, пер. Балтийский, ул. Гродненская, пер. Алтайский, пер. Кленовый, ул. 3 Интернационала, пер. Мало-Московский, ул. Пирогова, ул. Карельская, ул. Крылова, ул. Красноармейская, ул. Лейтенанта Дзотова, ул. Красных партизан, ул. Донбасская, ул. Маршала Шапошникова, ул. Острогожская, ул. Сергея Лазо, ул. Платонова, бульвар Красноармейский (ул. Красноармейская, 52п, 21/2), сквер имени Г.А. Сухомлинова (ул. Кольцовская, 43в), сквер Заводской (ул. 9 Января, 60в), сквер им. К.Ф. Рылеева (ул. Острогожская, 38) | 335 | 212 | 413/2026 кв.м | В течение года | Управа Ленинского района |
| Советский | Ул. Конструкторов, ул. Защитников Родины, ул. Романтиков, ул. Киселева, ул. Заполярная, ул. 232 Стрелковой дивизии, ул. Юлюса Янониса, ул. Героев Сибиряков, ул. Южно-Моравская, ул. Дорожная, ул. Космонавтов, ул. Богачева, ул. Малявина, ул. Пеше-Стрелецкая, ул. Путиловская, ул. Любы Шевцовой, ул. Центральная, ул. Соловьиная, ул. Берегового, пер. Мухиной, ул. Ворошилова, ул. Хохольская, ул. Комарова, пр-кт Патриотов, ул. Писателя Маршака, ул. Молодогвардейцев, ул. Олеко Дундича, пер. Попутный, ул. Изобретателей, ул. Моисеева, ул. Машиностроителей, сквер Депутатский (ул. Депутатская, 8д), сквер Ворошилова (ул. Ворошилова, 5д) | 526 | - | 223/ 57795кв.м, 268шт. | В течение года | Управа Советского района |
| Центральный | Наб. Максима Горького, пер. Дуговой, ул. Арсенальная, ул. Вайцеховского, ул. Героев Революции, ул. Батуринская, ул. Березовая роща, ул. Дарвина, ул. Дзинковского, ул. Калинина, ул. Келлера, ул. Кольцовская, ул. Коммунаров, ул. Ленина, ул. Летчика Замкина, ул. Ломоносова, ул. Луначарского, ул. Марии Копыловой, ул. Никитинская, ул. Помяловского, ул. Пролетарская, ул. Пятницкого, ул. Республиканская, ул. Советская, ул. Средне-Московская, ул. Танкиста Серебрякова, ул. Тимирязева, ул. Транспортная, ул. Ушинского, ул. Цветущая, ул. Цюрупы, ул. 3 Интернационала, ул. 20-летия ВЛКСМ, ул. Дурова, ул. Кардашова, ул. Карла Маркса, ул. Красненькая, ул. Крутая, ул. Октябрьской революции, ул. Ольминского, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Рылеева, ул. Революции 1905 года, ул. Фронтовая, ул. Чайковского, ул. Чернышевского, ул. Эртеля, ул. Степана Разина, ул. Феоктистова, наб. Петровская, сквер «Треугольник» (ул. Кольцовская, 30д), мемориальный комплекс «Площадь Победы (пл. Победы, 1в), сквер Помяловского (пр-кт Революции, 29п) | 208 | - | 320/ 3296 кв.м | В течение года | Управа Центрального района |
| Все районы городского округа город Воронеж | Воронежский центральный парк (ул. Ленина, 10), парк им. Дурова (ул. Ворошилова, 1м), парк Южный имени Л.Д. Кудрявцева (ул. Новосибирская, 5в), парк «Танаис» (ул. Олеко Дундича, 2), парк «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4д), парк им. Дзержинского (ул. Дзержинского, 8), парк культуры и отдыха «Орленок» (ул. Чайковского, 6), сквер Комсомольский (ул. Кольцовская, 68в), сквер Петровский (пр-кт Революции, 21в) | 257 | 28 | 1005/ 5796,2 п.м | В течение года | МКП «ЭкоЦентр» |
| Все районы городского округа город Воронеж | Парк Патриотов (пр-кт Ленинский, 94в), лесопарк Оптимистов (пр-кт Патриотов, 52в), сквер Экологов (ул. Фридриха Энгельса, 48д), сквер «Чайка» (ул. Новосибирская, 80в, 80е), сквер им. Бунина (ул. Плехановская, 7в), сквер Программистов (ул. Кирова, 7в), сквер Дома офицеров (пр-кт Революции, 32в), сквер «Аллея Славы» (ул. Остужева, 6д), сквер «Бринкманский сад» (ул. Транспортная, 5в), сквер Солнечный (ул. Солнечная, 7з), сквер «Надежда» (ул. Плехановская, 8д), сквер Олимпийцев (ул. Степана Разина, 5д), сквер Советский (Советская пл., 1в), бульвар Ростовский (ул. Ростовская, 46д), сквер Ученых (пл. Университетская, 1/2), бульвар по ул. Карла Маркса (ул. Карла Маркса, 67п), сквер «Дубрава» (ул. Шишкова, 83л), бульвар Кольцовский (ул. Кольцовская, 46д), сквер Январский (ул. 25 Января, 6д), бульвар по ул. Орджоникидзе (ул. Орджоникидзе, 3в), бульвар «Аллея Славы» (пр-кт Московский, 82д), бульвар Литературный (ул. Плехановская, 1с), Есенинская аллея (ул. Кардашова, 4в), набережная Петровская (наб. Петровская, 21а), Терновое кладбище (ул. Мало-Терновая) | 2660 | 28 | 1825/4566 п.м | В течение года | МБУ «Зеленхоз» |
| Все районы городского округа город Воронеж | Объекты социальной сферы, объекты строительства городского округа, предприятия, организации, внутриквартальные территории жилых микрорайонов, территории общего пользования и др. | 3501 | 2575 | 3274/ 30301 шт. | В течение года | Муниципальные учреждения образования и культуры, управление дорожного хозяйства, управление строительной политики, предприятия, организации |
| Итого | - | 8135 | 2945 | 8021 шт./ 117312 кв.м, 10362,2 п.м, 30569 шт. | - | - |

4. Уходные работы за газонами (покос)

| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь работ (1 покос), кв. м | Сроки проведения работ | Ответственный за выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный | Пр-кт Ленинский, ул. Остужева, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Землячки, ул. 25 Января, ул. Молодежная, сквер Добролюбова (пр-кт Ленинский, 151), сквер Героев (пр-кт Ленинский, 167), сквер Футбольный (ул. Нариманова, 2), сквер Тельмана (ул. Богдана Хмельницкого, 25), сквер Остужевский (Остужева, 22) | 263595 | В течение года | Управа Железнодорожного района |
| Коминтерновский | Пр-кт Московский, пр-кт Труда, пр-кт Рабочий, б-р Победы, ул. 60 Армии, ул. 60-летия ВЛКСМ, ул. Хользунова, ул. Генерала Лизюкова, ул. Владимира Невского, ул. Солнечная, ул. Электросигнальная, ул. Дружинников, ул. Текстильщиков, ул. Шишкова, ул. 45 стрелковой дивизии, ул. Беговая, ул. 9 Января, ул. Малаховского, ул. Машиностроителей, ул. Торпедо | 3962187 | В течение года | Управа Коминтерновского района |
| Левобережный | Пр-кт Ленинский, ул. Ленинградская, ул. Полины Осипенко, ул. Лебедева, ул. Димитрова, ул. Новосибирская, ул. Циолковского, ул. Ростовская, ул. Волгоградская, ул. Циолковского, ул. Героев Стратосферы, сквер Защитников Воронежа (пр-кт Ленинский, 1е), сквер Ильича (пр-кт Ленинский, 95в) | 1310500 | В течение года | Управа Левобережного района |
| Ленинский | ул. 20-летия Октября, дамба ВОГРЕСС, ул. Острогожская, ул. 9 Января, ул. Грамши, ул. Донбасская, ул. Кирова, ул. Кольцовская, ул. Красноармейская, ул. Матросова, наб. Петровская, ул. Революции 1905 года, ул. Свободы, ул. Фридриха Энгельса, бульвар Красноармейский (ул. Красноармейская, 52п, 21/2), сквер Заводской (ул. 9 Января, 60в), сквер Чижовский (ул. Чапаева, 156д), сквер Архитекторов (ул. 20-летия Октября, 86/1) | 309386 | В течение года | Управа Ленинского района |
| Советский | Мемориальный комплекс «Песчаный Лог» (ул. Чеботарева, 23/3), сквер Ворошилова (ул. Ворошилова, 5д), сквер Депутатский (ул. Депутатская, 8д), сквер Примирения и согласия (ул. Домостроителей, 26в), сквер Молодогвардейцев (ул. Молодогвардейцев, 15л), сквер имени О. Дундича (ул. Молодогвардейцев, 4л), сквер Крымский (ул. Пирогова, 23, 25, 27), ул. Ворошилова, ул. Депутатская, ул. Бахметьева, ул. Карла Либкнехта, ул. Моисеева, ул. Пирогова, ул. Пеше-Стрелецкая, ул. Космонавтов, ул. 9 Января, ул. Олеко Дундича, трасса А-144, ул. Героев Сибиряков, ул. Южно-Моравская, пр-кт Патриотов, б-р Пионеров, ул. Острогожская, ул. Любы Шевцовой, ул. Шендрикова, ул. Якира, ул. Путиловская, ул. Летчика Колесниченко, ул. Молодогвардейцев, ул. Краснозвездная, ул. Домостроителей, ул. Писателя Маршака, мкр. Тенистый, мкр. Шилово, мкр. Подклетное, мкр. 1 Мая, мкр. Придонской, мкр. Малышево | 3538022 | В течение года | Управа Советского района |
| Центральный | Ул. Кольцовская, ул. Софьи Перовской, ул. Степана Разина, транспортная развязка Северного моста, транспортная развязка Чернавского моста, ул. Ломоносова, ул. Ленина, пл. Победы, пл. Детей, ул. Средне-Московская, ул. Тимирязева, ул. Шишкова, пр-кт Московский, пр-кт Революции | 139759 | В течение года | Управа Центрального района |
| Все районы городского округа город Воронеж | Воронежский центральный парк (ул. Ленина, 10), парк им. Дурова (ул. Ворошилова, 1м), парк Южный имени Л.Д. Кудрявцева (ул. Новосибирская, 5в), парк «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4д), парк им. Дзержинского (ул. Дзержинского, 8), парк «Танаис» (ул. Олеко Дундича, 2), сквер Комсомольский (ул. Кольцовская, 68в), сквер «У озера» (пр-кт Ленинский, 123д), сквер Петровский (пр-кт Революции, 21в) | 226453,31 | В течение года | МКП «ЭкоЦентр» |
| Все районы городского округа город Воронеж | Бульвар Кольцовский (ул. Кольцовская, 46д), бульвар по ул. Карла Маркса (ул. Карла Маркса, 67п), бульвар по ул. Орджоникидзе (ул. Орджоникидзе. 3в), Есенинская аллея (ул. Кардашова, 4в), лесопарк Оптимистов (пр-кт Патриотов, 52в), Парк Патриотов (пр-кт Ленинский, 94в), набережная Петровская (наб. Петровская, 21а), сквер «Аллея Славы» (ул. Остужева, 6д), сквер «Бринкманский сад» (ул. Транспортная, 5в), сквер «Надежда» (ул. Плехановская, 8д), сквер Олимпийцев (ул. Степана Разина, 5д), сквер Январский (ул. 25 Января, 6д), сквер Программистов (ул. Кирова, 7в), сквер «Чайка» (ул. Новосибирская, 80в, 80е), сквер Экологов (ул. Фридриха Энгельса, 48д), сквер Дома офицеров (пр-кт Революции, 32в), сквер им. Бунина (ул. Плехановская, 7в), сквер Советский (пл. Советская, 1в), сквер Ученых (пл. Университетская, 1/2), Терновое кладбище (ул. Мало-Терновая), аллея Славы (пр-кт Московский, 82д), бульвар Литературный (ул. Плехановская, 1с), бульвар Ростовский (ул. Ростовская, 46д), сквер «Дубрава» (ул. Шишкова, 83л), сквер Солнечный (ул. Солнечная, 7з). | 243419,85 | В течение года | МБУ «Зеленхоз» |
| Все районы городского округа город Воронеж | Объекты социальной сферы | 236573,7 | В течение года | Муниципальные учреждения образования и культуры |
| Итого | - | 10 229 895,86 | - | - |

| Руководитель управления экологии | Г.Л. Воробьева |
| --- | --- |